ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Київської обласної ради

від 28.12.2011 № 248-14-VI

ПРОГРАМА

Поводження з твердими побутовими відходами

в Київській області на 2012-2016 роки

Київ - 2011

Зміст

ВСТУП	2

Розділ І. Загальна характеристика існуючого стану сфери поводження з твердими побутовими відходами в Київській області та аналіз умов, які впливають на санітарне очищення і прибирання населених пунктів та сферу поводження з ТПВ	2

Розділ IІ. Мета та основні завдання Програми	2

Розділ IІІ.  Обґрунтування заходів з вирішення  проблем поводження з ТПВ	2

Розділ ІV. Заходи щодо запровадження роздільного  збирання твердих побутових відходів, в т. ч. використаної тари і упаковки	2

Розділ V. Основні напрями комплексної системи розв’язання  завдань у сфері поводження з ТПВ	2

Роздільний збір.	2

Сортувальний комплекс	2

Переробка і утилізація	2

Компостування	2

Піроліз.	2

Розділ VI. Напрями та заходи реалізації Програми	2

Розділ VII.  Планування заходів Програми, механізми  і порядок їх реалізації	2

Розділ VІІІ. Основні переваги виконання Програми	2

Розділ ІX. Фінансове забезпечення Програми	2

Розділ X. Очікувані результати	2

Розділ ХI Заходи щодо вирішення проблеми поводження з ТПВ	2

1.	Придбання  спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ	2

2.Придбання спеціальних машин і обладнання для збирання, перероблення, знешкодження та складування  ТПВ	2

3.Придбання спеціалізованої техніки для експлуатації полігонів	2

4.Будівництво (облаштування) прибудинкових контейнерних майданчиків для роздільного збирання  та зберігання ТПВ	2

5.Придбання контейнерів для роздільного збирання ТПВ	2

6.Придбання і встановлення урн для сміття у місцях масового відпочинку, на  зупинках транспорту  і в інших необхідних місцях	2

7.Розроблення і впровадження фінансово-економічного механізму щодо матеріального заохочування фізичних і юридичних осіб при здійсненні роздільного збирання ТПВ	2

8.Визначення житлових мікрорайонів (зон вивезення побутових відходів) з обов’язковим включенням всієї розташованої в них  інфраструктури з метою запровадження раціональних маршрутів для перевізників побутових відходів	2

9.Будівництво, розширення, реконструкція та введення в експлуатацію установок, виробництв, цехів для одержання сировини з побутових відходів	2

10. Будівництво, розширення та реконструкція установок, виробництв, цехів для одержання готової продукції  з побутових відходів	2

11.Будівництво полігонів ТПВ	2

12.Виготовлення (будівництво) обладнання, машин, сортувальних ліній для сортування ТПВ	2

13.Реконструкція існуючих полігонів (сміттєзвалищ) ТПВ	2

14.Ліквідація джерел забруднення підземних вод та земельних ресурсів (несанкціоновані звалища ТПВ)	2

15.Заходи з організації впровадження нових технологій поводження з побутовими відходами. Розроблення методичних рекомендацій щодо:	2

16.Заходи щодо забезпечення реалізації Програми та удосконалення системи управління  у сфері поводження з ТПВ	2

16.1. Організаційне забезпечення	       2

16.2. Нормативно-методичне забезпечення	2

16.3. Інформаційне забезпечення	2

Зведена таблиця заходів Програми	2

Зведена таблиця обсягів та джерел фінансування	2

Моніторинг виконання Програми та оцінка її дієвості і результативності	2

ПАСПОРТ Програми Поводження з твердими побутовими відходами в Київській області на 2012-2016 роки	2

# ВСТУП

Другий етап Програми є складовою частиною загальної „Програми поводження з твердими побутовими відходами в Київській області на                 2007-2011 роки”, затвердженої рішенням Київської обласної ради від                        30 березня 2007 року № 116-10-V, і є її продовженням.

На першому етапі Програми (2007-2011 роки) Київською обласною радою, Київською обласною державною адміністрацією і районними державними адміністраціями виконано значний обсяг робіт для покращення стану  у сфері поводження з твердими побутовими відходами.

Розроблені та прийняті Київською обласною радою і Київської обласною державною адміністрацією цілий ряд нормативно-правових рішень і розпоряджень, які заклали правову основу для  здійснення заходів, спрямованих на покращення екологічної ситуації в області.

Головними серед них є:

- Рішення Київської обласної ради від 24.10.2002  № 043-04-XXIV „Про затвердження Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища”. Фонд створено з метою фінансування заходів природоохоронного  спрямування, що визначаються на підставі Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затверджених у встановленому порядку Кабінетом Міністрів України та передбачені природоохоронними програмами.

- Розпорядження Київської обласної державної адміністрації                              від 03.04.2007  № 233, яким схвалено проект Правил щодо забезпечення чистоти і порядку в населених пунктах Київської області.

- Рішення Київської обласної ради від 15.05.2007 № 139-11-V „Про впорядкування та організацію діяльності у сфері поводження  з відходами у Київській області”. Метою прийнятих цим рішенням Правил є забезпечення чистоти та порядку в населених пунктах Київської області, також цим рішенням запроваджено введення єдиної геоінформаційної системи контролю та супроводу перевезення ТПВ у Київській області, що забезпечує недопущення утворення несанкціонованих сміттєзвалищ та поповнення обласного бюджету.

- Рішення Київської обласної ради від 06.11.2007 № 119-13-V „Про затвердження „Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища”. Зазначене рішення спрямоване на фінансування природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів, джерелом фінансування яких визначено обласний фонд, і спрямовані на запобігання, зменшення та ліквідацію забруднення навколишнього природного середовища.

- Рішення Київської обласної ради від 06.11.2007 № 198-13-V „Про затвердження Програми „Охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів Київської області на період до 2011 року”. Метою Програми є зменшення забруднення навколишнього природного середовища, забезпечення раціонального використання та відтворення природних ресурсів області, збереження здоров’я населення.

- Розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 21.04.2008 № 660 „Про заходи з реалізації Правил щодо забезпечення чистоти і порядку в населених пунктах Київської області”. Цим розпорядженням зобов’язано перевізників відходів  обладнати спецавтотранспортні засоби, які здійснюють перевезення відходів, спеціальними пристроями для здійснення супроводу та контролю  за їх перевезенням.

За період функціонування Програми поводження з твердими побутовими відходами в Київській області на 2007-2011 роки в області були впроваджені такі заходи:

- запроваджено автоматизовану геоінформаційну систему контролю та супроводу перевезення твердих побутових відходів;

- створено комунальне підприємство Київської обласної ради, що займається наданням послуг у сфері поводження з твердими побутовими відходами;

- придбано спеціальні машини для транспортування твердих побутових відходів для Баришівського, Богуславського, Бородянського, Згурівського, Іванківського, Макарівського, Миронівського, Обухівського, Тетіївського районів, міст Біла Церква, Буча, Бровари, Ірпінь, Ржищів, Коцюбинське та ін.;

- придбано спеціалізовану техніку для експлуатації на полігонах для Богуславського, Обухівського районів;

- придбано контейнерів для роздільного збирання ТПВ для Богуславського, Броварського, Васильківського, Згурівського, Обухівського районів, міст Біла Церква, Ржищів, смт Бородянка, Макарів, та ін.;

- облаштовано контейнерні майданчик в Богуславському, Васильківському, Згурівському, Обухівському районах та м. Бровари ;

- введено в експлуатацію сортувальні лінії в Броварському, Бородянському, Києво-Святошинському, Обухівському районах, розпочато будівництво сортувально-переробного комплексу ТПВ в м. Біла Церква;

- проектування та будівництво полігонів у мм. Тетіїв, Рокитне, Ржищів, смт Баришівка, Ставище;

- розроблено та запроваджено систему моніторингу у сфері поводження з твердими побутовими відходами та виконання обласної і місцевих програм з цих питань;

- розроблено та затверджено норми утворення відходів;

- розробляється ведення інформаційно-аналітичної системи поводження з твердими побутовими відходами, яка буде впроваджена протягом                 1-1,5 року;

- проведено аналіз стану захоронення твердих побутових відходів;

- проведено аналіз стану будівництва об’єктів захоронення твердих побутових відходів;

- проведено державну екологічну експертизу полігону твердих побутових відходів № 5 ВАТ „Київспецтранс”;

- здійснено цілий ряд інших заходів.

# Розділ І. Загальна характеристика існуючого стану сфери поводження з твердими побутовими відходами в Київській області та аналіз умов, які впливають на санітарне очищення і прибирання населених пунктів та сферу поводження з ТПВ

Київська область має значну площу і структуру об’єктів, що підлягають санітарному очищенню та іншій діяльності у сфері поводження з побутовими відходами, вона  займає територію, що становить близько 5 % території України, знаходиться в зоні Полісся та Лісостепу. За адміністративно-територіальним поділом область складається з 25 районів, 11 міст обласного значення, 30 селищ міського типу, 1129 сільських населених пунктів.

Область має достатньо розгалужену інфраструктуру сфери послуг та комунального обслуговування, широку мережу закладів соціально-культурного та побутового призначення, розвинену систему міського та міжміського транспорту на базі залізничного транспорту, автобусних маршрутів, маршрутних мікроавтобусів і таксі.

Умови Київської області як об’єкта санітарного очищення, є такими:

- збирання та вивезення ТПВ у містах області та окремих селищах міського типу здійснюється спеціалізованим автотранспортом зі значним технічним зносом, що погіршує роботу в даній сфері; в сільській місцевості населення системою збирання та вивезення ТПВ не охоплено;

- сфері санітарної очистки та прибирання міст та селищ області приділяється неналежна увага з боку органів місцевої влади та місцевого самоврядування;

- відсутність механізму примусу сплати вартості послуг за вивезення побутових відходів є причиною того, що більша частина мешканців індивідуальної забудови міст та селищ області не має договорів на вивезення ТПВ і не бере участі в оплаті цих послуг”;

- основною технологією поводження з ТПВ в Київській області є їх збирання та вивезення в змішаному стані на санкціоновані та несанкціоновані сміттєзвалища;

- область має недостатню кількість контейнерів для збирання ТПВ, при цьому їх якість є низькою, а утримання не відповідає сучасним санітарно-гігієнічним вимогам;

- область має недостатню кількість сміттєвозів, при цьому більша частина їх є зношеними, морально застарілими і спецпідприємства не спроможні виконати весь обсяг перевезення ТПВ;

- у населених пунктах Київської області щороку накопичується близько 1 млн. 700 тис. тонн твердих побутових відходів, з яких тільки 60-70 відсотків відходів збираються і вивозяться на полігони. Решта ТПВ попадає на несанкціоновані звалища та частково утилізуються на спеціалізованих підприємствах.

75% звалищах і полігонів не відповідають санітарним вимогам. Тенденція використання полігонів веде до збільшення питомого навантаження на одиницю площі полігону, ступеню ущільнення ТПВ й нарощування висоти складування. Полігони та звалища, виконуючи роль природоохоронних споруд шляхом захоронення, самі є джерелами негативного впливу на навколишнє середовище. До негативних наслідків слід віднести виведення значних земельних площ із господарського використання на довгостроковий термін, забруднення ґрунтів та порушення їх структури, забруднення атмосферного повітря, підземних і поверхневих вод, пожежонебезпечність звалищ тощо.

Майже усі діючі полігони потребують невідкладної санації, а закриті полігони - рекультивації. Крім того, у багатьох містах, селищах міського типу та селах утворюються несанкціоновані звалища твердих побутових відходів, –  щороку їх утворюється біля  тисячі, на таких сміттєзвалищах зберігається значна кількість відходів, більша частина яких може бути перероблена за наявних технологій.

Таким чином, основними причинами складної ситуації, пов'язаної із збиранням, використанням, утилізацією, захороненням відходів є:

- недостатньо розвинута система збору та заготівлі вторинних ресурсів; слабкий розвиток індустріальних методів переробки твердих побутових відходів;

- не належно обладнаних полігонів ТПВ;

- недосконалість системи контролю за утворенням, перевезенням, розміщенням та утилізацією відходів;

- недостатньо активне впровадження сучасних технологій з переробки твердих побутових відходів та їх утилізації;

- незацікавленість, а подекуди й байдужість органів місцевої державної влади, громадських організацій та населення до даної проблеми.

Отже, ліквідувавши вищезгадані суперечності та проблеми на рівні держави та кожного окремого суб’єкта, можна запобігти збільшенню об’ємів ТПВ, й відповідно, загрозам для стану екосистеми та здоров’ю майбутніх поколінь. Також необхідно поступово переходити до безвідходного виробництва з більш раціональною переробкою відходів.

За рахунок організаційно-розпорядчих, економічних, нормативно-правових, та науково-технічних природоохоронних заходів передбачається призупинити погіршення стану навколишнього природного середовища, забезпечити передумови для переробки та утилізації відходів, розробити і впровадити ресурсо- і енерго- зберігаючі технології, а також удосконалити і стабілізувати всю систему поводження з відходами, що неодмінно призведе до поступового покращення екологічної ситуації та умов життя людей.

У зв'язку з цим доцільно:

- впровадити роздільне збирання цінних компонентів ТВП за місцем їх утворення, тобто безпосередньо населенням (відбір біовідходів з наступною їх переробкою у компост);

- організувати селективне збирання ТПВ, а також забезпечити їх подальшу переробку відповідними підприємствами;

- здійснити заходи, що сприятимуть зменшенню кількості несанкціонованих смітників та питомого навантаження шкідливих речовин на умовну одиницю природного середовища;

- використовувати новітні методи поводження з ТПВ, зокрема, піроліз, що є як економічно, так і екологічно найбільш прийнятним.

Одним із елементів вирішення проблеми поводження з побутовими відходами є створення раціональної системи санітарної очистки населених пунктів. Створення організаційної структури згаданої системи повинно здійснюватися на основі Закону України „Про відходи”, відповідних розпоряджень Київської обласної державної адміністрації та рішень Київської обласної ради з урахуванням компетенції місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, інших суб'єктів санітарної очистки та поводження з відходами.

Організаційна ланка системи санітарної очистки населених пунктів повинна забезпечувати:

- збирання, обробку та аналіз даних щодо накопичених відходів;

- проведення постійної виховної роботи з населенням з метою підвищення культури поводження з відходами, у тому числі із залученням засобів масової інформації, випуском наглядної агітації, проведенням спеціальних занять у дитсадках, школах, ВУЗах тощо;

- розвиток перспективних напрямів санітарної очистки та залучення сучасних прогресивних технологій поводження з ТПВ;

- вирішення проблем залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку системи санітарної очистки, а також здійснення відповідних міжнародних зв'язків.

Реалізація викладених положень має здійснюватися на основі Програми поводження з твердими побутовими відходами в Київській області, районах і містах, метою створення яких має стати визначення основних напрямів регіональної політики в підгалузі санітарної очистки територій населених пунктів області на період до 2016 року і конкретних заходів щодо її здійснення та комплексного фінансування за рахунок усіх можливих джерел фінансування (державні, місцеві бюджети, кошти підприємств, установ, організацій та інших фондів фінансування).

У відповідності до національної стратегії поводження з ТПВ в Україні першочерговими завданнями, які повинні бути поставлені на даний час, є стовідсоткове охоплення мешканців області послугами зі збирання ТПВ, підвищення якості надання послуг зі збирання ТПВ та запровадження роздільного збирання ТПВ.

Забезпечення стовідсоткового охоплення послугами зі збирання ТПВ стосується в першу чергу районів приватної забудови, які безпосередньо впливають на ріст несанкціонованих сміттєзвалищ та бюджетних витрат на їх ліквідацію і на стан довкілля та здоров’я людей, що проживають на прилеглих територіях.

Збирання ТПВ має здійснюватись підприємствами-перевізниками, які виграли відповідний конкурс на обслуговування певної території, але не меншою ніж один мікрорайон в містах та один населений пункт в сільських місцевостях. У даному мікрорайоні та населеному пункті не повинно бути більше інших перевізників. Це забезпечить відповідальність  при наданні послуг перевізників, які перемогли у конкурсах, та уникнення неадекватного розмежування територій, що може призвести до ситуації, коли в один двір заїжджають декілька сміттєвозів, створюючи додаткове шумове навантаження та забруднюючи довкілля викидами відпрацьованих газів.

Головним завданням залишається впровадження роздільного збирання ТПВ, яке повинно стати одним із основних критеріїв  при визначенні переможців на конкурсах з обслуговування територій зі збирання та перевезення ТПВ.

Роздільне збирання окремих видів (складових) ТПВ забезпечує отримання відносно чистих вторинних ресурсів від населення і зменшення кількості відходів, які вивозяться на захоронення. Така система потребує від населення свідомого підходу до видалення ТПВ, збільшення кількості контейнерів, спеціальної техніки, транспорту для вивезення кожних видів відходів.

Враховуючи існуючі побутові умови споживачів послуг у сфері поводження з ТПВ та інфраструктуру об’єктів поводження з ТПВ, доцільно запровадити як мінімум трьох контейнерне роздільне збирання ТПВ. Один контейнер для харчових і вологих відходів, другий – для ресурсоцінної фракції ТПВ (папір, картон, скло, ПЕТ-пляшки, пластик, метал, деревина, текстиль тощо), третій – для небезпечних відходів (батарейки, упаковка від миючих засобів, хімікатів тощо).

Харчові і інші вологі відходи вивозяться для захоронення на полігон, на станцію централізованого компостування (при її запровадженні) або на інше використання.

Небезпечні відходи передаються підприємствам, які мають ліцензію на провадження роботи з небезпечними відходами і які будуть ці відходи переробляти згідно з діючими нормами безпеки. Відбирати небезпечні відходи окремо необхідно для того, щоб вони не попадали до харчових і вологих відходів, тим самим забезпечується чистота компосту і відсутність у ньому небезпечних домішок.

Ресурсоцінна фракція ТПВ вивозиться на сортувальнопереробні підприємства для досортування, відбору і підготовки вторинної сировини до вимог технічних стандартів.

При трьохконтейнерному роздільному збиранні ТПВ встановлені контейнери мають різнитись за кольором, мати відповідні надписи з інформацією, які види ТПВ збираються.

При цьому повинна проходити повномасштабна інформаційна та  роз’яснювальна робота зі споживачами послуг про впровадження роздільного збирання, його екологічні, соціальні та економічні переваги, тощо.

У подальшому (через 1-1,5 року) необхідно запровадити встановлення додаткових контейнерів для відбору, наприклад, скла, паперу, ПЕТФ  тощо.

Болючим питанням експлуатації житлового фонду, з санітарно-епідеміологічної точки зору, залишається наявність сміттєпроводів у будинках та стан контейнерних майданчиків для збирання ТПВ.

Зрозуміло, що одночасна наявність і використання сміттєпроводів та роздільного збирання ТПВ занадто ускладнюють можливість здійснення роздільного збирання. Ми повинні підійти до цього питання як в інших європейських країнах – відмовитись від використання сміттєпроводів. У багатьох будинках мешканці вже давно це зробили. Однак, потрібно встановити загальні вимоги з цього питання. Проте це складно і для цього потрібен час. У містах, де є такі будинки, повинні спільно розв’язати ці проблеми. Можливо треба виносити пакети вниз до контейнерів, можливо застосовувати різнокольорові пакети або ін.

Необхідно забезпечити та удосконалити  стан контейнерних майданчиків, а також переглянути їх розміри, для забезпечення впровадження  роздільного збирання ТПВ.

Для власників контейнерів мають бути встановлені вимоги щодо їх вигляду та функціональних властивостей. Це мають бути євроконтейнери з кришкою, яка піднімається автоматично, і на колесах. Кришка обмежує потрапляння снігу та дощової води в контейнер і доступ птахів, безпритульних собак та котів.

Своєчасне сортування, збирання, вивезення та переробка ТПВ створює належні санітарні умови для населення, покращує екологічний стан довкілля.

У світовій практиці поводження з відходами застосовується декілька методів знешкодження та утилізації ТПВ, кожний метод має різновиди технологій, технологічних схем, типів споруд. Методи знешкодження й перероблення ТПВ за кінцевою метою поділяються на ліквідаційні (вирішують в основному санітарно-гігієнічні завдання) та утилізаційні (вирішують завдання економіки - використання вторинних ресурсів і екології – покращення її стану). За технологічним принципом методи поділяються на біологічні, термічні, хімічні, механічні, змішані.

Найбільшого поширення набули такі методи:

- складування на полігонах (ліквідаційний біомеханічний) у т.ч. після механічного сортування;

- комплексний (роздільне збирання, досортування на механічних комплексах та використання відібраних вторинних ресурсів);

- спалювання (ліквідаційний термічний);

- компостування (утилізаційний біологічний).

В Україні на даний час застосовуються складування на полігонах без механічного сортування та спалювання, і в окремих, не багатьох випадках, – перероблення з метою відсортовування відходів, які є вторинною сировиною. Проте вони мають свої вади.

Під звалища та полігони вилучаються із сфери ефективного економічного використання значні земельні площі, нещадно забруднюється довкілля. Існуючі звалища не відповідають екологічним вимогам з багатьох причин, серед яких: порушення правил експлуатації, велика кількість фільтрату, який утворюється внаслідок проникнення в тіло звалища атмосферних опадів.

У цілому загальноприйняте складування ТПВ на полігонах створює цілу низку проблем, серед яких найістотнішими є такі:

- негативні фактори впливу на довкілля - забруднення підземних вод фільтратом, виділення забруднюючих речовин в атмосферне повітря, самозаймання відходів, забруднення прилеглих територій легкими фракціями (папір, полімерні матеріали тощо), створення сприятливого середовища для розплодження комах, гризунів, бродячих тварин;

- відсутність площ, придатних для влаштування полігонів на оптимальній відстані від міст;

- неможливість дійового контролю за впливом полігонів на довкілля, особливо після їх закриття.

Щодо методу спалювання, то Україна має досвід експлуатації сміттєспалювальних заводів  у містах в Києві, Харкові, Дніпропетровську, Севастополі. Досвід експлуатації заводів виявив багато недоліків: фактична потужність була на рівні 60-70 % від проектної, теплова енергія фактично не використовувалась, заводи не мали досконалої системи газоочистки. Внаслідок  недотримання технологічного режиму спалювання, в атмосферу потрапляли токсичні речовини. Зола сміттєспалювального заводу є токсичною речовиною другого класу небезпеки і також потребує спеціальних методів знешкодження.

Експлуатація цих заводів у порівнянні зі сміттєпереробними підприємствами потребує значно більших капітальних та експлуатаційних витрат.

Вартість знешкодження 1 т ТПВ спалюванням становить від 55 до 180 дол.USA.

У багатьох європейських країнах експлуатуються сміттєпереробні заводи, що використовують технологію аеробного компостування. За цією технологією ТПВ знешкоджуються і перетворюються в компост – цінне органічне добриво, яке використовується, приміром, для міського озеленення та для теплиць, дрібними фермерськими землевласниками для удобрення земель.

Компост використовують також як органічну складову ґрунту при благоустрої зелених зон прибудинкових територій, у парках, скверах.

Вибір методу та типу сміттєсортувального комплексу у конкретному місті чи регіоні цілком залежить від місцевих умов і здійснюється на основі техніко-економічних та еколого-гігієнічних чинників, чисельності населення, складу ТПВ, потреби у вторинній сировині тощо. Враховується також можливість відведення земельних ділянок. Найбільш ефективним є облаштування полігонів для розміщення ТПВ на одній земельній ділянці разом з сортувально-переробним комплексом.

Одним з головних завдань при створенні цілісної системи знешкодження відходів є зниження ризику для здоров'я людей та забруднення довкілля. Тому при виборі способу видалення, перероблення, утилізації та знешкодження відходів мають бути визначені можливі негативні наслідки для здоров'я населення та впливу на стан довкілля. Пріоритетними методами є ті, що зводять негативні наслідки нанівець чи хоча б дозволяють їх мінімізувати. У будь-якому разі зниження ризику при поводженні з відходами повинно гарантуватися виконанням санітарних правил та відповідних гігієнічних нормативів.

# Розділ IІ. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації та захоронення побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людини, а також розширення і модернізація діючих потужностей із збирання, перероблення та утилізації ТПВ, створення ефективної системи управління у сфері поводження з відходами.

Передбачається розв’язати такі основні завдання:

- забезпечити мінімальне утворення та зменшити кількість захоронення побутових відходів шляхом використання нових сучасних високоефективних методів їх збирання, перевезення, зберігання, переробки, сортування і утилізації;

- розширення потужностей із збирання, заготівлі відходів, їх використання як вторинної сировини у господарській діяльності;

- оновлення контейнерного господарства та парку сміттєвозів, створення та облаштування контейнерних майданчиків;

- впровадження роздільного збирання ТПВ;

- створення потужностей з перероблення та утилізації ТПВ;

- удосконалення нормативно-методичного, організаційного, інформаційного та іншого забезпечення сфери поводження з ТПВ;

- забезпечення контролю за діючими та закритими полігонами побутових відходів для запобігання шкідливого впливу на довкілля та здоров’я людини, рекультивацію земельних ділянок після закриття полігонів;

- створення умов для ефективного використання побутових відходів як матеріальних ресурсів та промислового впровадження комплексної переробки і утилізації їх ресурсоцінних компонентів;

- забезпечення впровадження механізованого сортування побутових відходів з вилученням ресурсоцінних компонентів, переробкою їх на матеріали та вироби;

- організація збирання та перероблення великогабаритних ТПВ, будівельних відходів і використаних електронно-електропобутових приладів з вилученням з них ресурсоцінних матеріалів.

Проблеми, які мають місце у сфері поводження з ТПВ, потребують негайного розв’язання та фінансування і повинні вирішуватися комплексно, тобто за рахунок усіх можливих джерел фінансування (державні, місцеві бюджети, кошти підприємств, установ, організацій та інших фондів фінансування).

# Розділ IІІ.  Обґрунтування заходів з вирішення 
проблем поводження з ТПВ

На сьогодні однією з гострих проблема поводження з ТПВ є залучення відходів у вторинне використання і господарський обіг. У складі ТПВ є значна кількість (більше 60% за масою) найбільш цінних компонентів вторинної сировини;

є  значний вміст паперу, полімерів, металів, скла, дерева, гумових відходів, текстилю, будівельних відходів та інших, які є цінною вторинною сировиною, але не відбираються на стадії утворення в достатній кількості, а вивозяться та захоронюються на сміттєзвалищах і є небезпечними забруднювачами навколишнього природного середовища.

- є значна кількість органічних компонентів, харчові відходи, листя, трава, здатних до біологічного розкладання, які є причиною утворення фільтрату, що забруднює ґрунтові води, та біогазу, який забруднює атмосферне повітря.

Ситуація з полігонами для захоронення ТПВ та сміттєзвалищами також є вкрай несприятливою:

- існуюча практика захоронення на сміттєзвалищах у складі ТПВ органічних компонентів, здатних до біологічного розкладання, призводить до довгострокового (понад 20 років і більше) виділення фільтрату та біогазу;

- переповнення сміттєзвалищ вище проектних відміток призводить до стікання фільтрату з надземної частини тіл сміттєзвалищ за межі водотривкого шару по всьому периметру та призводить до забруднення підземних водоносних шарів водозабору питного водопостачання, розташованих поблизу;

- на сміттєзвалищах повсюдно відсутні системи керованого відведення біогазу і немає верхнього укриття, що призводить до самовільного виходу і горіння.

Аналіз стану поводження з ТПВ виявив наявність інших проблем, які потребують невідкладного вирішення.

Враховуючи екологічні та економічні фактори, вважається за доцільне впровадити в області комплексну систему, яка базується на організації роздільного збирання ТПВ з подальшим їх сортуванням на спеціальній технологічній лінії (сортувально-переробному комплексі), компостуванням органічної частини, термічної (піролізної) утилізації залишку та складуванням залишку, що не утилізується, на спеціальному полігоні, ліпше, який розташовується поряд з комплексом.

Ця система включає такі роботи :

- впорядкування існуючих сміттєзвалищ і переведення їх (враховуючи потужність і транспортну схему) у полігони зі зменшенням обсягів захоронення на них відходів;

- впровадження засобів механізації сучасного технологічного та технічного рівня;

- оновлення і розширення парків сміттєвозних машин та контейнерного господарства;

- впровадження новітньої високоефективної екологічно-безпечної та ресурсозберігаючої технології, яка базується на комплексному поєднанні методів перероблення ТПВ на основі роздільного збирання окремих компонентів ТПВ з подальшим їх сортуванням на спеціальній технологічній лінії (сортувальнопереробному комплексі), компостуванням органічної частини та складуванням (розміщенням) на полігоні інертного мінерального залишку, який не утилізується;.

- організація роздільного збирання відходів у місцях їх утворення та постачання на сортувальні лінії;

- вилучення на сортувальній лінії корисних компонентів ТПВ та розподіл залишку на частини, що компостуються і не компостуються;

- підготовка вторинної сировини для утилізації;

- утилізація складових ТПВ;

- організація збирання, перероблення та утилізації великогабаритних та будівельних відходів, використаної побутової техніки, медичних відходів тощо;

# Розділ ІV. Заходи щодо запровадження роздільного 
збирання твердих побутових відходів, в т. ч. використаної тари

# і упаковки

Організація системи роздільного збирання твердих побутових відходів, а також використаної тари і упаковки в Київській області передбачає:

- укладання договорів між виробниками відходів (обслуговуючими комунальними організаціями) та спеціалізованими підприємствами, які в установленому порядку визначені виконавцями послуг на вивезення побутових відходів на певній території;

- організація здійснення платежів за послуги зі збирання та вивезення ТПВ з відокремленням частки плати за ці послуги від загальної суми квартирної плати;

- організація системи диференційованої сплати за вивіз ТПВ, в т.ч. використаної тари і упаковки  в залежності від обсягів;

- поновлення існуючого парку контейнерів спеціальними склопластиковими контейнерами європейського зразка вітчизняного виробництва з автоматичним вивантаженням для роздільного збирання ТПВ;

- здійснення замовлення з виготовлення контейнерів на підприємствах України;

- поновлення існуючого парку спеціалізованого автотранспорту сучасними машинами з маніпулятором, які використовуються для перевезення вологих відходів;

- організація виготовлення спеціалізованих кузовів з пресами на підприємствах України для подальшого встановлення їх на шасі;

- запровадження системи роздільного збирання ТПВ, в т.ч. використаної тари і упаковки, а саме:

- шляхом встановлення контейнерів для роздільного збирання відходів за фракціями: скло, папір, пластик, небезпечні відходи, харчові відходи, змішані (несортовані);

- шляхом розповсюдження одноразових сміттєвих мішків (чорного та білого кольору), для організації сортування ТПВ, в т.ч. використаної тари і упаковки в місцях їх утворення. Білий мішок – для збирання сухого паперу, пластику, текстилю, гуми, жерстяних бляшанок; чорний мішок – для харчових та інших органічних відходів. Вивезення пакетів має здійснюватися за встановленим графіком.

- запровадження системи збирання ТПВ, в т.ч. використаної тари і упаковки, які утворилися в лікарняних закладах, в одноразові паперові контейнери, з подальшою утилізацією шляхом піролізу;

- запровадження раціональної системи управління технологічним процесом збирання ТПВ, в т.ч. використаної тари і упаковки;

- закріплення операторів роздільного збирання від підприємств-перевізників за кожним майданчиком сортування та відповідальних осіб за кожним житловим сектором;

- налагодження системи роздільного збирання ТПВ, в т.ч. використаної тари і упаковки, шляхом  закупівлі відходів як  вторинної  сировини  у населення;

- організація виробництва сміттєсортувальних ліній та подальше впровадження їх, як основного компоненту сміттєпереробного комплексу;

- проведення еко-освітніх навчальних акцій в дитсадках, школах, інших навчальних закладах;

- започаткування еко-освітніх програм на ТБ, по радіо, у інших засобах масової інформації;

- проведення агітаційної роботи серед мешканців "від дверей до дверей" за тематикою: "Чисте довкілля – здорові діти"; «Розділи сміття – збережи довкілля»;

- заборона вивезення  на полігони несортованих ТПВ;

- поетапне закриття існуючих полігонів для розміщення  відходів і перехід у подальшому до повної утилізації ТПВ.

# Розділ V. Основні напрями комплексної системи розв’язання 
завдань у сфері поводження з ТПВ

Комплексна система поводження з ТПВ складається з таких технологічних  процесів:

Роздільний збір.

Сортувальний комплекс.

Вторинна переробка і утилізація.

Компостування.

Піроліз.

## Роздільний збір.

Запровадження роздільного збору відходів на етапі їх утворення є головною метою цієї Програми, які передбачається здійснити за допомогою двох методів.

Перший – на сортувальне підприємство надходить невідокремлений потік сухих муніципальних відходів, які зібрані перевізниками на прибудинкових сортувальних майданчиках, в результаті чого отримуємо матеріали, які утилізуються на власних потужностях або реалізуються іншим споживачам, а також частка відходів, що потрапляють на звалище або на піролізну установку.

Другий – населення самостійно сортує відходи за видами (скло, папір, метал, пластмаса і т.п.), доводячи їх частину до ринкової кондиції (миють пляшки, знімають кришки з ПЕТ пляшок і т.п.) після чого здійснюють  їх розміщення в спец-контейнери на прибудинкових сортувальних майданчиках. Ці відходи спрямовуються на переробку і утилізацію, минаючи сортувальну лінію.

У першому варіанті передбачається сортування відходів населенням безпосередньо вдома за допомогою сміттєвих мішків двох кольорів (чорний та білий). Білий мішок призначений для сухих вторинних ресурсів (папір, картон, скло, ПЕТФ-пляшки, пластик, метал, деревина текстиль, тощо), який населення отримує безкоштовно або за мінімальну вартість. Відповідно чорний мішок передбачається для харчових (без небезпечних) відходів, коштуватиме він за ціною реальної вартості. Відтак, різниця у вартості пакетів передбачена для заохочення громадськості до роздільного збирання ТПВ.

У  другому варіанті передбачається роздільний збір за участю населення на прибудинкових майданчиках, для чого потрібно приділити значну увагу інформаційно-роз’яснювальній роботі з роздільного збирання відходів. У зв’язку з цим Програмою передбачено створення майданчиків для роздільного збирання та зберігання  ТПВ, які будуть облаштовані контейнерами з відмітками про види відходів (папір, картон, скло, ПЕТФ-пляшки, пластик, метал, деревина, текстиль, харчові, небезпечні тощо).

Роздільний збір відходів на стадії їх утворення із залученням виробників відходів є більш придатним для отримання вторинної сировини, ніж технічне розділення, враховуючи наступні причини:

- завдяки роздільному збиранню населенням маємо менше сумарних витрат, частина яких  покладається на громадськість;

- мають місце також менші витрати, тому що відсутня потреба в значних витратах на закупівлю та експлуатацію технологічних сортувальних ліній;

- у вирішенні проблеми використання ТПВ беруть участь безпосередньо ті, хто продукує відходи - що є морально правильним та є стимулом для зменшення кількості відходів.

Таким чином, в ідеальному випадку, відходи повинні розділятися, чи, точніше, не змішуватись населенням або обслуговуючими організаціями, що є виробниками відходів. Але ніяка програма збирання вторинної сировини не буде працювати без значних зусиль  місцевої влади.

## Сортувальний комплекс

Зважені об’єми ТПВ розвантажуються в один з прийомних бункерів, об’єми яких забезпечують безперебійний прийом ТПВ протягом робочого дня. Спеціальний пластинчатий транспортер дозатора постійно вибирає запланований об’єм ТПВ (задаючи цим самим продуктивність роботи заводу) і подає його на конвейєр, далі – на вібросепаратор, для розподілу на дві фракції. У зоні подачі ТПВ на конвейєр є пристрій радіоактивного контролю.

Частина ТПВ, яка має габарит більше 350 мм транспортується на сортувальний стіл. Відсортовані габаритні частини ТПВ вручну скидають в контейнер, а залишок, конвейєром подається у контейнер.

Частина дрібної фракції ТПВ, яка проходить через отвори полотна вібросепаратора конвейєром передається на віброгрохот. Над транспортером встановлюється магнітоуловлювач для попереднього відбору чорного металу  із подачею його в контейнер. Частки ТПВ габаритами менше 15 мм. провалюються через полотно віброгрохота і транспортуються конвейєром в контейнер. Надалі ця частка ТПВ буде подана в змішувач, через бункер відсіву для підготовки компосту.

ТПВ відділені від особливо великих і дрібних частин подаються конвеєром в термобарабан для просушки і переведення мікроорганізмів у належний стан.

З термобарабану ТПВ подаються конвейєром в бункер-дозатор, після чого – на сортувальний стіл.

Працівники, робочі місця яких розміщені з обох боків сортувального столу, відбирають вторинну сировину і скидають у контейнери, які розміщені під естакадою. Після наповнення контейнерів вторсировина спрямовується на дільницю пресування. Відходи, які не підходять для застосування, як вторинної сировини, відправляється конвейєром до піролізної установки.

Конструкція фундаментів комплексу передбачає збір і автоматичну передачу рідини в систему очистки стічних вод. Повітря з місцевої витяжки та термобарабана проходить спеціальну очистку, в тому числі від запаху.

## Переробка і утилізація

Вторинні ресурси, отримані в процесі сортування відходів, використовуються для утилізації на власних потужностях або реалізуються іншими підприємствам.

Як уже зазначалось, досить багато компонентів вторресурсів переробляють у корисні товари.

- Скло зазвичай переробляють на склозаводах шляхом подрібнення та переплавки (краще, щоб скло було одного кольору). Склобій низької якості після подрібнення використовується в якості наповнювача для будівельних матеріалів.

- Сталеві та алюмінієві бляшанки металозаводами переплавляються з метою отримання металопродукції.

- Паперові відходи різного типу вже багато років застосовують разом із звичайною целюлозою для виготовлення пульпи – сировини для паперу. Із паперових відходів виготовляються туалетний папір або картон на паперово-картонних комбінатах.

- Переробка пластику – більш дорогий та складний процес. Із деяких видів пластику, наприклад, ПЕТФ можна отримати високоякісний матеріал таких же властивостей. Інші, наприклад, ПВХ, після переробки можуть бути використані тільки як будівельні матеріали. З полімерних відходів можна виробляти різні сантехнічні вироби, садово-огородній інвентар і ін.

Інші вторресурси також знаходять своє застосування. Все використовується і не пропадає.

## Компостування

Харчові компоненти побутових відходів та органічні (листя, трава) повинні переробляються шляхом компостування. Компостування – це технологія переробки відходів, застосована на її природному біорозкладі. Також компостування застосовується для невідокремленої маси ТПВ. Кінцевим продуктом компостування є компост, який можна застосовувати в садово-парковому господарстві та сільському господарстві.

## Піроліз

Застосування піролізу в складі комплексної системи поводження з ТПВ має відігравати важливу роль як ресурсо- і енергозберігаючий процес. Особливо актуальним він буде в теперішній період, коли економії енергії необхідно приділити надзвичайно велику увагу.

Піроліз дасть можливість виробити із частини вилучених з ТПВ вторинних ресурсів, які будуть низької якості і не зможуть бути використані для виготовлення різних виробів, недорогі паливні матеріали або електроенергію без залучення первинних сировинних ресурсів.

Впровадження цього методу сприятиме доведенню процесу використання і утилізації ТПВ у ближньому періоді до 100%.

Процес піролізу вуглецевоводневої сировини відомий у хімічній промисловості переробки нафти та газу. Але використання його технології для утилізації ТПВ є одним із нових перспективних напрямів. Основною перевагою даного термічного методу у порівнянні із методом спалювання є наступне:

- проведення усього технологічного процесу у герметичному реакторі без присутності кисню в замкнутому циклі, що повністю виключає шкідливі викиди у навколишнє середовище;

- технологічний процес піролізу проходить при температурах 500-700°С і є низькотемпературним, що виключає утворення випарів важких металів та винос їх із димовими газами в навколишнє середовище;

- технологічний процес піролізу окремих видів використаної тари і упаковки та ТПВ передбачає отримання штучних енергоносіїв у вигляді рідкого та газоподібного палива, застосування яких дозволяє утилізувати інші відходи без використання традиційних енергоносіїв, і перевести раніше витратний технологічний процес в економічно вигідний;

- процес піролізу супроводжується викидами в навколишнє середовище диму, що виникає внаслідок згоряння природного та піролізного газу і є екологічно чистим процесом.

# Розділ VI. Напрями та заходи реалізації Програми

Вирішення проблеми поводження з ТПВ передбачає розроблення та впровадження  в районах відповідних програмних заходів, які повинні забезпечити концентрацію фінансових ресурсів держави, області, районів, міст та суб’єктів господарювання, а також спонукати до збільшення інвестицій у цю сферу.

# Розділ VII.  Планування заходів Програми, механізми 
і порядок їх реалізації

Для забезпечення реалізації Програми створюється Координаційна рада з питань поводження з ТПВ при постійній комісії Київської обласної ради з питань екології та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, яка здійснюватиме контроль за виконанням цієї Програми.

- Загальну організацію та координацію робіт з виконання заходів Програми здійснює головне управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації.

- Організацію формування та забезпечення виконання місцевих заходів Програми здійснюють відповідні районні державні адміністрації і виконавчі комітети міст.

- Реалізація заходів здійснюватиметься відповідно до законодавства та за контрактами з усіма виконавцями.

Виходячи з того, що Програма потребує постійного контролю за її виконанням та щорічного коригування складу завдань і заходів, необхідно налагодити систему оперативного отримання та обробки інформації про хід виконання Програми з використанням сучасних комп'ютерних інформаційних технологій.

З цією метою районні державні адміністрації та інші установи, які є відповідальними за здійснення заходів Програми, щороку до 1 березня інформують головне управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації про стан реалізації Програми за минулий рік та подають пропозиції щодо внесення змін до неї.

У процесі реалізації заходів Програми передбачається щорічне їх коригування з метою конкретизації змісту і черговості виконання робіт за очікуваними результатами.

Науково-технічне забезпечення Програми сконцентроване на таких напрямах:

- удосконалення існуючих і створення нових технологій та устаткування, які забезпечать раціональне збирання, транспортування, використання складових ТПВ для виготовлення конкурентоспроможної продукції, захоронення залишку ТПВ, що не підлягає утилізації, зменшення забруднення довкілля;

- створення нових видів продукції, яка виробляється з відходів і має високий рівень споживчих властивостей;

- удосконалення існуючих та створення нових засобів і систем автоматичного контролю та керування процесами збирання, транспортування, перероблення та  утилізації ТПВ;

- впровадження та використання автоматизованої геоінформаційної системи контролю та супроводу перевезення ТПВ;

- впровадження та ведення інформаційно-аналітичної системи поводження з ТПВ у Київській області;

- розв'язання економічних проблем удосконалення організації та управління ресурсозбереженням за рахунок залучення складових ТПВ у господарський обіг;

- забезпечення технологічних процесів і систем управління якістю продукції, її стандартизацією та сертифікацією і створення систем інформаційного забезпечення науково-технічного розвитку і управління у сфері поводження з ТПВ.

# Розділ VІІІ. Основні переваги виконання Програми

Узагальнення досвіду управління поводження з відходами в розвинених країнах та досвіду використання відходів в Україні дозволяє визначити їх використання в господарському обліку як пріоритетним. Це загальна орієнтація і стратегія. У практичному плані, враховуючи еколого-економічну ефективність утилізації відходів, обмежені фінансово-економічні можливості області та суб’єктів господарювання, важливого значення набуває розроблення пріоритетів. На системі відповідних пріоритетів передбачається формування напрямів і структур з перероблення відходів чи їх видалення, науково-технічна політика, економіко-організаційні заходи, система пілотних проектів. Відповідно виконання програмних заходів передбачається здійснювати комплексно.

Комплексний підхід до переробки і утилізації відходів базується на стратегічному довгостроковому плануванні, забезпечуючи зручність, необхідну для того, щоб мати можливість швидко адаптуватися до майбутніх змін у складі і кількості ТПВ, використаної тари і упаковки, та доступу до технологій їх утилізації.

Моніторинг і оцінка результатів повинні безперервно супроводжувати запровадження Програми.

Участь місцевої влади та виробників відходів (обслуговуючих організацій) є обов’язковим елементом Програми.

Впровадження програми має багато переваг, проте найсуттєвішими з них є наступні:

#### 1. Зниження екологічної напруги.

а) впорядкування системи роздільного збирання твердих побутових відходів за фракціями.

- Аналіз існуючого ринку комунальних послуг з метою запровадження роздільного збирання ТПВ.

- Вибір оптимальних маршрутів руху спецавтомобілів та схем розташування контейнерів з метою запровадження системи роздільного збирання ТПВ.

- Маркетинг існуючого ринку вторсировини з метою запровадження системи її закупівлі.

- Визначення морфології та кількості загального потоку відходів  для розрахунку виробничих потужностей сортувальних комплексів .

б) впровадження системи матеріального стимулювання з умовою дотримання екозберігаючих технологій.

- Маркетинг існуючого ринку ТПВ для визначення необхідної кількості одноразових пакетів як складової частини системи роздільного збору ТПВ.

- Вибір раціональної схеми розповсюдження одноразових пакетів серед населення.

- Зменшення оплати комунальних послуг населення з урахуванням частки відсортованих відходів.

в) мінімалізація загального потоку відходів на полігони шляхом переведення їх у вторинну сировину з перспективою закриття полігонів.

- Поетапне скорочення загального потоку відходів на полігон шляхом нарощення відібраної частки ТПВ як вторинної сировини.

- Впровадження передових технологій в сфері поводження з відходами (компостування, електромагнітні технології, піроліз) з метою утилізації залишкової частини  відходів.

г) підвищення рівня культури населення в сфері поводження з відходами через запровадження системи роздільного збирання та використання як вторинної сировини, твердих побутових відходів.

- Створення екоосвітнього центру з метою підготовки спеціалістів у сфері поводження з відходами.

- Запровадження і реалізація екопросвітницьких програм серед населення за тематикою „Розділи сміття –  збережи довкілля!”.

- Запровадження і реалізація екоосвітніх програм в школах  за тематикою „Чисте довкілля – здорові  діти!”.

- Розроблення та впровадження рекламно-агітаційної програми поводження з одноразовими пакетами через телебачення, радіо, пресу.

#### 2. Запровадження ресурсозберігаючих технологій.

а) організація системи роздільного збирання, використання як вторинної сировини твердих побутових відходів.

- Придбання  спецавтомобілів, контейнерів та пакетів для роздільного збирання ТПВ за фракціями (скло, папір, пластик) білі пакети, інші відходи.

- Встановлення контейнерів згідно з розробленими схемами руху спец автомобіля.

- Реалізація раціональної системи управління технологічним процесом збирання ТПВ як вторинної сировини.

- Функціонування системи роздільного збирання.

- Моніторинг кількісних та якісних показників технологічного процесу збирання ТПВ як вторинної сировини.

- Підбір персоналу шляхом конкурсного відбору.

б) Створення сортувального комплексу для забезпечення передпродажної підготовки вторсировини.

- Розробка проекту сортувального комплексу з необхідною виробничою потужністю.

- Придбання (будівництво) необхідних приміщень для створення сортувального комплексу.

- Придбання, монтаж та введення в експлуатацію сортувального комплексу.

- Функціонування сортувального комплексу.

- Моніторинг кількісних та якісних показників технологічного процесу  сортувального комплексу ТПВ як вторинної сировини.

- Підбір персоналу шляхом конкурсного відбору.

в) організація європейської системи збирання ТПВ.

г) створення навчального центру з підбору, навчання та виробничої підготовки фахівців у сфері поводження з відходами.

Купівля або оренда приміщення для влаштування навчального центру.

Придбання необхідного навчального обладнання та інвентаря.

- Розробка навчальних програм та методично-навчальних посібників.

- Функціонування навчального центру.

- Підбір персоналу шляхом конкурсного відбору.

д) у кінцевому результаті використання вторресурсів взамін первинних для виробництва різних видів продукції народного господарства, або використання їх як енергоресурсів при піролізному виробництві.

#### 3. Зниження соціальної напруги.

Створення нових робочих місць у процесі запровадження роздільного збирання, використання як вторинної сировини твердих побутових відходів.

- Створення нових робочих місць у результаті запровадження системи роздільного збирання при використання контейнерів для різних фракцій та спецавто.

- Створення нових робочих місць у результаті введення в експлуатацію сортувального комплексу.

- Створення нових робочих місць у результаті  запровадження європейської системи збирання ТПВ.

- Створення нових робочих місць у  результаті  створення навчального центру з перепідготовки працівників, що стоять на обліку праці для подальшої їх роботи в сфері поводження з відходами.

На послідуючому етапі Програми необхідно буде забезпечити:

- впровадження проектів з перероблення ТПВ, введення в експлуатацію сучасних сортувально-переробних комплексів, що передбачає введення тільки тих потужностей, обладнання яких сертифіковано, а технології відповідають вимогам європейських стандартів щодо охорони довкілля;

- тиражування найбільш ефективних проектів щодо роздільного збирання складових ТПВ, перероблення ТПВ, зменшення кількості полігонів із захоронення ТПВ;

- створення потужностей з утилізації складових ТПВ;

- охоплення системою роздільного збирання ТПВ у приватному секторі;

- забезпечення утилізації складових ТПВ з дотриманням сучасних вимог щодо охорони довкілля;

- перехід до замкнутих циклів ресурсоспоживання;.

- заборона вивезення і розміщення на полігонах ТПВ без попереднього сортування і відбирання вторинних ресурсів.

Отже, при поводженні з твердими побутовими відходами слід дотримуватись екологічно збалансованої моделі виробництва та споживання. Суть цієї моделі полягає у ліквідації залежності між економічним ростом і деградацією довкілля за рахунок підвищення ефективності використання природно-ресурсного потенціалу держави, удосконалення організаційно-економічної системи управління виробництвом тощо. Також необхідно поступово переходити до безвідходного виробництва з більш раціональною переробкою відходів. Адже, „зелений” стиль життя відкриває масу можливостей для розвитку – енергозберігаючі технології, виробництво упаковки із матеріалів, які швидко розкладаються та не шкодять екології, тощо.

Програма поводження з ТПВ повністю відповідає національним, регіональним та галузевим інтересам області, а також економічній та екологічній обґрунтованості вибору методу поводження з ТПВ у сучасному житті і діяльності людини. Технологічний метод поводження з ТПВ, запозичений із досвіду високорозвинених європейських країн та власних напрацьованих сучасних методик та технологій.

# Розділ ІX. Фінансове забезпечення Програми

У цілому для реалізації Програми необхідно  1915911,0 тис. грн., у тому числі на 2012 рік – 563389,0 тис. грн.

Джерела фінансування заходів Програми:

- власні кошти підприємств;

- місцевий бюджет;

- кошти державного фонду охорони навколишнього природного середовища;

- кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;

- кошти місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища;

- інші джерела (кредити, інвестиції тощо).

Щорічне фінансування заходів Програми з державного, обласного і місцевого фондів охорони навколишнього природного середовища буде здійснюватися в межах фактичного надходження коштів до фондів, а також за рахунок  невикористаних у попередній рік перехідних залишків цих фондів.

# Розділ X. Очікувані результати

Метод поводження з ТПВ, заснований на сміттєсортуванні із захороненням „хвостів” на спеціальному полігоні дозволяє:

1. Рециклінг: до 60 % обсягу ТПВ повертається до повторного використання в народному господарстві в якості цінної сировини. При широкомасштабному впроваджені запропонованого Програмою методу поводження з ТПВ і його технічного вдосконалення можна досягти майже 100% використання відходів.

2. Зменшити обсяги захоронення відходів:

В майбутньому можна досягти  результату, коли на полігони не будуть вивозити ТПВ, а будуть перероблятися повністю.

Це дає додаткові  переваги.

3. Подовжити корисний термін дії існуючих санітарних полігонів: за рахунок зменшення обсягу відходів; система, як мінімум, подвоює корисний термін дії любого санітарного полігону, а також спрощує його управління.

4. Економити землі: Це є економічно ефективним, більш доцільним фактором в подовженні дії санітарного полігону.

5. Зовнішній вигляд: як сміттєпереробний комплекс (завод), так і санітарний полігон, мають вигляд цивілізованого промислового підприємства для місцевого населення. Звідси – благосприятне прийняття населенням санітарних полігонів або сміттєпереробних  комплексів (заводів).

# Розділ ХI. Заходи щодо вирішення проблеми поводження з ТПВ

| № п/п | Найменування заходів, місце впровадження, відповідальний за впровадження | Термін впровадження за роками | Обсяги фінансування (тис. грн.), у тому числі за роками |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | поча-ток | закін-чення | всього | у тому числі НДР та ПКР | у тому числі капі-тальні вкла-дення | за джерелами фінансування |
|  |  |  |  |  |  |  | власні кошти підпри-ємств | місце-вий бюд-жет | фонди охорони навколишнього природного середовища | інші джерела (кредити, інвестиції тощо) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | дер-жавний | облас-ний | місце-вий |  |
|  | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ |
| 1. | Придбання спецтранспорту, Баришівська райдержадміністрація (РДА) | 2012 2012 2013 2014 | 2014 2012 2013 2014 | 2400,0 800,0 800,0 800,0 |  |  |  |  | 1200,0 400,0 400,0 400,0 | 1200,0 400,0 400,0 400,0 |  |  |
| 2. | Придбання спецтранспорту, Білоцерківська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 | 2015 2012 2013 2014 2015 | 5150,0 2200,0 1850,0 550,0 550,0 |  |  | 1400,0 700,0 700,0 | 1200,0 600,0 600,0 | 1550,0 450,0 550,0 550,0 | 1000,0 450,0 550,0 |  |  |
| 3. | Придбання автомобілів: с. Мисайлівка (автомобіль); м.Богуслав(автомобіль); с. Медвин (автомобіль), Богуславська РДА | 2012 2012 2013 2016 | 2016 2012 2013 2016 | 2700,0 900,0 900,0 900,0 |  |  |  |  | 1350,0 450,0 450,0 450,0 | 1350,0 450,0 450,0 450,0 |  |  |
| 4. | Придбання спецтранспорту, Бородянська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 4050,0 900,0 1200,0 650,0 650,0 650,0 |  |  | 600,0 600,0 |  | 2350,0 450,0 600,0 650,0 650,0 | 1100,0 450,0 650,0 |  |  |
| 5. | Придбання спецтранспорту, Бориспільська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 9200,0 2100,0 2200,0 1800,0 2100,0 1000,0 |  |  | 3800,0 700,0 900,0 900,0 800,0 500,0 |  | 3800,0 700,0 900,0 900,0 800,0 500,0 | 700,0 700,0 | 900,0 400,0 500,0 |  |
| 6. | Придбання спецтранспорту, Броварська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 5400,0 1400,0 1200,0 1300,0 500,0 1000,0 |  |  | 1200,0 700,0 500,0 |  | 3200,0 700,0 700,0 800,0 500,0 500,0 | 500,0 500,0 | 500,0 500,0 |  |
| 7. | Придбання спецтранспорту, Васильківська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 5300,0 1400,0 2000,0 500,0 900,0 500,0 |  |  | 800,0 800,0 |  | 3000,0 700,0 800,0 500,0 500,0 500,0 | 700,0 700,0 | 800,0 400,0 400,0 |  |
| 8. | Придбання спецтранспорту, Вишгородська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 3000,0 700,0 400,0 1000,0 400,0 500,0 |  |  |  |  | 1700,0 700,0 500,0 500,0 | 500,0 500,0 | 800,0 400,0 400,0 |  |
| 9. | Придбання спецтранспорту, Володарська РДА | 2013 | 2013 | 900,0 |  |  |  |  | 450,0 | 450,0 |  |  |
| 10. | Придбання спецтранспорту, Згурівська РДА | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 1500,0 750,0 750,0 |  |  |  | 350,0 350,0 | 800,0 400,0 400,0 | 350,0 350,0 |  |  |
| 11. | Придбання спецавтомобілів, Іванківська РДА | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 2900,0 1600,0 1300,0 |  |  |  |  | 1600,0 800,0 800,0 | 1300,0 800,0 500,0 |  |  |
| 12. | Придбання спецтранспорту, Кагарлицька РДА | 2013 2013 2015 | 2015 2013 2015 | 2300,0 1050,0 1250,0 |  |  | 700,0 350,0 350,0 | 600,0 300,0 300,0 | 600,0 600,0 | 400,0 400,0 |  |  |
| 13. | Придбання сміттєвозів для перевезення ТПВ, ДП «Укрекоресурси» Києво-Святошинська РДА | 2012 | 2012 | 2800,0 |  |  | 2800,0 |  |  |  |  |  |
| 14. | Придбання спецавтомашин для роздільного збирання – пластик, скло, папір, Макарівська РДА | 2013 2013 2014 2015 2016 | 2016 2013 2014 2015 2016 | 2600,0 600,0 700,0 600,0 700,0 |  |  | 600,0 300,0 300,0 |  | 1200,0 600,0 600,0 | 800,0 400,0 400,0 |  |  |
| 15. | Придбання автомобілів: с. Росава (автомобіль); с. Центральне (автомобілі); с. Шандра (автомобіль); с. Владиславка (автомобіль) Миронівська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 2650,0 750,0 750,0 400,0 400,0 350,0 |  |  | 700,0 350,0 350,0 |  | 1550,0 400,0 350,0 400,0 400,0 | 400,0 400,0 |  |  |
| 16. | Придбання спецтранспорту, Обухівська РДА | 2012 2012 2014 | 2014 2012 2014 | 2500,0 1500,0 1000,0 |  |  | 500,0 500,0 |  | 1000,0 500,0 500,0 | 500,0 500,0 | 500,0 500,0 |  |
| 17. | Придбання спецтранспорту, Переяслав-Хмельницька РДА | 2012 2012 2013 2014 | 2014 2012 2013 2014 | 1900,0 750,0 750,0 400,0 |  |  | 350,0 350,0 |  | 1150,0 350,0 400,0 400,0 | 400,0 400,0 |  |  |
| 18. | Придбання спецтранспорту, Поліська РДА | 2013 2013 2016 | 2016 2013 2016 | 500,0 250,0 250,0 |  |  |  |  | 250,0 250,0 | 250,0 250,0 |  |  |
| 19. | Придбання спецтранспорту, Рокитнянська РДА | 2013 2013 2016 | 2016 2013 2016 | 600,0 350,0 250,0 |  |  |  | 350,0 350,0 | 250,0 250,0 |  |  |  |
| 20. | Придбання спецтранспорту, Сквирська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 3350,0 900,0 850,0 400,0 800,0 400,0 |  |  | 400,0 400,0 |  | 2100,0 450,0 450,0 400,0 400,0 400,0 | 850,0 450,0 400,0 |  |  |
| 21. | Придбання спецтранспорту, Ставищанська РДА | 2012 2012 2013 2014 | 2014 2012 2013 2014 | 2080,0 850,0 340,0 890,0 |  |  | 340,0 340,0 |  | 1230,0 340,0 340,0 550,0 | 510,0 170,0 340,0 |  |  |
| 22. | Придбання спецтранспорту, м.Тараща | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 950,0 700,0 250,0 |  |  |  |  | 600,0 350,0 250,0 | 350,0 350,0 |  |  |
| 23. | Придбання спецтранспорту, Тетіївська РДА | 2012 2012 2014 | 2014 2012 2014 | 660,0 330,0 330,0 |  |  |  |  | 330,0 330,0 | 330,0 330,0 |  |  |
| 24. | Придбання спецтранспорту, Фастівська РДА | 2012 | 2012 | 2500,0 |  |  |  | 1200,0 | 800,0 | 500,0 |  |  |
| 25. | Придбання спецмашини з маніпулятором, Фастівська РДА | 2014 | 2014 | 1900,0 |  |  |  | 600,0 | 900,0 | 400,0 |  |  |
| 26. | Придбання спецтранспорту, Яготинська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 5800,0 1400,0 1400,0 900,0 1000,0 1100,0 |  |  | 1000,0 500,0 500,0 | 800,0 400,0 400,0 | 2700,0 500,0 500,0 500,0 600,0 600,0 | 1300,0 500,0 400,0 400,0 |  |  |
| 27. | Придбання спеціалізованих машин для транспортування ТПВ, м. Біла Церква | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 3700,0 1040,0 1040,0 540,0 540,0 540,0 |  |  | 2700,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 |  | 1000,0 500,0 500,0 |  |  |  |
| 28. | Придбання спецавтомобілів м. Богуслав | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 5900,0 1900,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 |  |  |  |  | 5000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 | 900,0 900,0 |  |  |
| 29. | Придбання спецавтомобіля з мультиліфтом та крюковим захватом 10 т. для роздільного збирання ТПВ (як вторинної сировино) та будівельних відходів, м. Буча | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 4900,0 1000,0 900,0 1000,0 1000,0 1000,0 |  |  |  |  | 4000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 | 900,0 900,0 |  |  |
| 30. | Придбання спецавтомобіля з мультиліфтом та крюковим захватом 20 т. для роздільного збирання ТПВ (як вторинної сировино) та будівельних відходів, м. Буча | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 5000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 |  |  |  |  | 4000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 | 1000,0 1000,0 |  |  |
| 31. | Придбання спецавтомобіля з маніпулятором для перевезення ТПВ (як вторинної сировини) та будівельних відходів, м. Буча | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 2700,0 900,0 450,0 450,0 450,0 450,0 |  |  | 900,0 450,0 450,0 |  | 1350,0 450,0 450,0 450,0 | 450,0 450,0 |  |  |
| 32. | Придбання спецавтомобілів для роздільного збирання ТПВ (як вторинної сировино) та будівельних відходів, м. Боярка | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 3400,0 1400,0 500,0 500,0 500,0 500,0 |  |  |  |  | 2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 | 900,0 900,0 |  |  |
| 33. | Придбання спецавтомобіля з маніпулятором; Придбання сміттєвоза МАЗ; Придбання автомобіля з мультиплікатором для деревини, КП «Управління міським господарством», м. Вишневе | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 1550,0 950,0 600,0 |  |  |  |  | 1200,0 600,0 600,0 | 350,0 350,0 |  |  |
| 34. | Придбання спецавтомобілів з маніпулятором для перевезення ТПВ (як вторинної сировини) та будівельних відходів, смт. Ворзель | 2012 2012 2013 2014 | 2014 2012 2013 2014 | 1350,0 450,0 450,0 450,0 |  |  |  |  | 900,0 450,0 450,0 | 450,0 450,0 |  |  |
| 35. | Придбання сміттєприбирального автомобіля універсальний, смт. Ворзель | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 2800,0 1400,0 1400,0 |  |  |  |  | 1400,0 600,0 800,0 | 1400,0 800,0 600,0 |  |  |
| 36. | Придбання автомобіля для вивезення відходів, м. Вишгород | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 2150,0 250,0 300,0 800,0 400,0 400,0 |  |  |  |  | 1750,0 250,0 300,0 400,0 400,0 400,0 | 400,0 400,0 |  |  |
| 37. | Придбання автомобіля для санітарної очистки ТПВ, с. Балико-щучинка, с. Ульяники | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 800,0 450,0 350,0 |  |  |  |  | 350,0 350,0 | 450,0 450,0 |  |  |
| 38. | Придбання сміттєвозів для збирання ТПВ , смт. Гостомель | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 5000,0 1600,0 850,0 850,0 850,0 850,0 |  |  |  |  | 4200,0 800,0 850,0 850,0 850,0 850,0 | 800,0 800,0 |  |  |
| 39. | Придбання спецавтомобіля з маніпулятором для перевезення ТПВ (як вторинної сировини) та будівельних відходів, смт. Гостомель | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 2050,0 350,0 350,0 450,0 450,0 450,0 |  |  |  |  | 1700,0 350,0 450,0 450,0 450,0 | 350,0 350,0 |  |  |
| 40. | Придбання автомобіля-самоскида для вивезення будівельних відходів, смт. Гостомель | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 |  |  |  |  | 1200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 | 300,0 300,0 |  |  |
| 41. | Придбання спецавтомобілів сміттєвозів для збирання ТПВ, задня загрузка, м. Ірпінь | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 4900,0 980,0 980,0 980,0 980,0 980,0 |  |  |  |  | 2940,0 980,0 980,0 980,0 | 1960,0 980,0 980,0 |  |  |
| 42. | Придбання спецавтомобіля для санітарної очистки , м. Ірпінь | 2014 | 2014 | 1800,0 |  |  |  |  | 900,0 | 900,0 |  |  |
| 43. | Придбання автомобіля- самоскида для вивезення будівельних відходів, м. Ірпінь | 2015 | 2015 | 1200,0 |  |  |  |  | 600,0 | 600,0 |  |  |
| 44. | Придбання спецавтомобілів для збирання ТПВ (як вторинної сировини ) та будівельних відходів, смт. Коцюбинське | 2013 2013 2015 2016 | 2016 2013 2015 2016 | 1800,0 600,0 600,0 600,0 |  |  |  |  | 1200,0 600,0 600,0 | 600,0 600,0 |  |  |
| 45. | Придбання спецавтомобілів з маніпулятором для перевезення ТПВ (як вторинної сировини) та будівельних відходів, смт. Коцюбинське | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 2100,0 350,0 400,0 450,0 450,0 450,0 |  |  | 350,0 350,0 |  | 1300,0 400,0 450,0 450,0 | 450,0 450,0 |  |  |
| 46. | Придбання автомобіля-самоскида для перевезення ТПВ та будівельних відходів, смт. Коцюбинське | 2012 2012 2013 2014 | 2014 2012 2013 2014 | 1100,0 350,0 400,0 350,0 |  |  |  |  | 750,0 400,0 350,0 | 350,0 350,0 |  |  |
| 47. | Придбання спец автомобілів сміттєвозів для збирання ТПВ та будівельних відходів, м. Миронівка | 2012 2012 2013 2014 | 2014 2012 2013 2014 | 1050,0 350,0 350,0 350,0 |  |  |  | 350,0 350,0 | 350,0 350,0 | 350,0 350,0 |  |  |
| 48. | Придбання спецавтомобіля для перевезення ТПВ (як вторинної сировини) та будівельних відходів, смт. Немішаєво | 2012 2012 2013 2014 | 2014 2012 2013 2014 | 1050,0 350,0 350,0 350,0 |  |  | 350,0 350,0 |  | 350,0 350,0 | 350,0 350,0 |  |  |
| 49. | Придбання спецтранспорту м. Обухів | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 4700,0 1300,0 800,0 1300,0 800,0 500,0 |  |  |  | 1000,0 500,0 500,0 | 2900,0 800,0 800,0 800,0 500,0 | 800,0 800,0 |  |  |
| 50. | Придбання спецавтомобілів з маніпулятором, м.Ржищів | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 3650,0 900,0 1400,0 450,0 450,0 450,0 |  |  | 450,0 450,0 |  | 2250,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 | 950,0 450,0 500,0 |  |  |
| 51. | Придбання спецавтомобілів для роздільного збирання ТПВ (як вторинної сировино) та будівельних відходів, м.Славутич | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 4000,0 1000,0 1000,0 500,0 500,0 1000,0 |  |  | 500,0 500,0 |  | 2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 | 1000,0 500,0 500,0 |  |  |
| 52. | Придбання спецавтомобілів для перевезення роздільного збору ТПВ, м. Українка | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 2250,0 500,0 450,0 500,0 400,0 400,0 |  |  |  |  | 1300,0 500,0 400,0 400,0 | 950,0 500,0 450,0 |  |  |
| 53. | Придбання спецавтомобіля для вивезення відходів, м. Яготин | 2012 2012 2013 2014 | 2014 2012 2013 2014 | 1750,0 350,0 950,0 450,0 |  |  |  |  | 1250,0 350,0 450,0 450,0 | 500,0 500,0 |  |  |
| 54. | Придбання спецавтомобілів для перевезення ТПВ (як вторинної сировини), КП КОР „Гарнітура” | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 6200,0 1400,0 1400,0 1400,0 1000,0 1000,0 |  |  |  |  | 5000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 | 1200,0 400,0 400,0 400,0 |  |  |
|  | 2.Придбання спеціальних машин і обладнання для збирання, перероблення, знешкодження та складування ТПВ |
| 1. | Придбання екскаватора для навантаження будівельних відходів та стовбурів дерев, м. Богуслав | 2012 2012 2013 2015 2016 | 2016 2012 2013 2015 2016 | 2590,0 640,0 650,0 650,0 650,0 |  |  |  |  | 1300,0 650,0 650,0 | 1290,0 640,0 650,0 |  |  |
| 2. | Придбання обладнання (дробарки) для подрібнення відходів з деревини, м. Богуслав | 2013 2013 2015 | 2015 2013 2015 | 800,0 400,0 400,0 |  |  |  |  | 400,0 400,0 | 400,0 400,0 |  |  |
| 3. | Придбання обладнання (дробарки) для подрібнення відходів з деревини, двохвальна „Олнова” м. Бориспіль | 2013 | 2013 | 1100,0 |  |  |  |  |  | 1100,0 |  |  |
| 4. | Придбання спецтехніки для прибирання на території, м.Бориспіль | 2014 | 2014 | 2400,0 |  |  |  |  | 1200,0 | 1200,0 |  |  |
| 5. | Придбання спеціального обладнання для подрібнення, утилізації відходів деревини пластика і скла, м. Бровари | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 850,0 100,0 150,0 200,0 200,0 200,0 |  |  | 850,0 100,0 150,0 200,0 200,0 200,0 |  |  |  |  |  |
| 6. | Придбання обладнання (дробарки) для подрібнення, утилізації відходів деревини , м.Буча | 2012 2012 2013 2014 | 2014 2012 2013 2014 | 5600,0 3200,0 1200,0 1200,0 |  |  |  |  | 4000,0 1600,0 1200,0 1200,0 | 1600,0 1600,0 |  |  |
| 7. | Придбання фронтального навантажувача, м. Буча | 2012 2012 2015 2016 | 2016 2012 2015 2016 | 1680,0 560,0 560,0 560,0 |  |  |  |  | 560,0 560,0 | 1120,0 560,0 560,0 |  |  |
| 8. | Придбання установки для подрібнення дерев’яних відходів, двохвальна „Олнова” для м. Вишневе | 2016 | 2016 | 1100,0 |  |  |  |  |  | 1100,0 |  |  |
| 9. | Придбання екскаватора, смт. Калинівка | 2012 | 2012 | 900,0 |  |  |  |  | 450,0 | 450,0 |  |  |
| 10. | Придбання обладнання для первинного подрібнення деревини, смт. Ворзель | 2016 | 2016 | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |
| 11. | Придбання екскаватора, смт. Ворзель | 2014 2014 2015 | 2015 2014 2015 | 900,0 450,0 450,0 |  |  |  |  | 450,0 450,0 | 450,0 450,0 |  |  |
| 12. | Придбання обладнання для первинного подрібнення деревини, смт. Гостомель | 2016 | 2016 | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |
| 13. | Придбання екскаватора,, смт. Гостомель | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 1900,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 |  |  |  |  | 1520,0 380,0 380,0 380,0 380,0 | 380,0 380,0 |  |  |
| 14. | Придбання універсальної спецмашини , смт. Гребінки | 2015 | 2015 | 900,0 |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |
| 15. | Придбання екскаватора, м. Іванків | 2016 | 2016 | 900,0 |  |  |  |  | 450,0 | 450,0 |  |  |
| 16. | Придбання фронтального навантажувача для будівельних відходів, м. Ірпінь | 2012 2012 2015 2016 | 2016 2012 2015 2016 | 1800,0 600,0 600,0 600,0 |  |  |  |  | 1200,0 600,0 600,0 | 600,0 600,0 |  |  |
| 17. | Придбання прибиральної спецмашини для збирання ТПВ, с. Велика Димирка | 2015 | 2015 | 1200,0 |  |  |  |  | 1200,0 |  |  |  |
| 18. | Придбання спецмашини для збирання роздільного збору ТПВ, м. Ржищів | 2012 2012 2013 2014 | 2014 2012 2013 2014 | 1200,0 300,0 600,0 300,0 |  |  |  |  | 900,0 300,0 300,0 300,0 | 300,0 300,0 |  |  |
| 19. | Придбання спецмашини для збирання роздільного збору ТПВ, м.Трипілля | 2014 | 2014 | 1200,0 |  |  |  |  | 600,0 | 600,0 |  |  |
| 20. | Придбання спецмашини для збирання роздільного збору відходів на прибудинковій території, м. Славутич | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 2400,0 400,0 800,0 400,0 400,0 400,0 |  |  |  |  | 2000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 | 400,0 400,0 |  |  |
| 21. | Придбання спец автомобіля великогабаритних відходів, м. Сквира | 2016 | 2016 | 920,0 |  |  |  |  | 920,0 |  |  |  |
| 22. | Придбання спецмашини екскаватора навантажувача, м. Тараща | 2013 2013 2014 2015 | 2015 2013 2014 2015 | 1580,0 980,0 600,0 |  |  |  |  | 1200,0 600,0 600,0 | 380,0 380,0 |  |  |
| 23. | Придбання екскаватора навантажувача, м. Українка | 2013 2013 2015 2016 | 2016 2013 2015 2016 | 1680,0 560,0 560,0 560,0 |  |  |  |  | 560,0 560,0 | 1120,0 560,0 560,0 |  |  |
| 24. | Придбання спецмашини -самоскида для перевезення ТПВ та будівельних відходів, м. Українка | 2013 2013 2014 2015 | 2014 2013 2014 2015 | 1200,0 400,0 400,0 400,0 |  |  |  |  | 800,0 400,0 400,0 | 400,0 400,0 |  |  |
| 25. | Придбання обладнання (дробарки) для подрібнення відходів з деревини, м. Українка | 2015 | 2015 | 1100,0 |  |  |  |  |  | 1100,0 |  |  |
| 26. | Придбання обладнання для первинного подрібнення деревини, м. Яготин | 2013 2013 2014 | 2014 2013 2014 | 800,0 400,0 400,0 |  |  |  |  | 400,0 400,0 | 400,0 400,0 |  |  |
|  | 3.Придбання спеціалізованої техніки для експлуатації полігонів |
| 1. | Придбання тракторів для: м. Богуслав (бульдозер), с. Чайка Мисайлівської сільської ради (трактор) Богуславська РДА | 2013 2013 2014 | 2014 2013 2014 | 900,0 550,0 350,0 |  |  |  |  |  | 900,0 550,0 350,0 |  |  |
| 2. | Придбання бульдозерів, Бориспільська РДА | 2016 | 2016 | 1195,0 |  |  |  | 395,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |
| 3. | Придбання бульдозерів, Бородянська РДА | 2016 | 2016 | 1200,0 |  |  |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |
| 4. | Придбання бульдозерів, Васильківська РДА | 2013 | 2013 | 1195,0 |  |  |  | 395,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |
| 5. | Придбання бульдозера, Згурівська РДА | 2014 | 2014 | 295,0 |  |  |  | 195,0 |  | 100,0 |  |  |
| 6. | Придбання бульдозерів, Обухівська РДА | 2016 | 2016 | 1195,0 |  |  |  | 395,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |
| 7. | Придбання бульдозера, м. Миронівка | 2014 | 2014 | 400,0 |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |
| 8. | Придбання бульдозера для ущільнення, м. Переяслав-Хмельницький | 2013 | 2013 | 930,0 |  |  |  | 93,0 |  | 837,0 |  |  |
| 9. | Придбання бульдозерів, м. Фастів | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 1350,0 900,0 450,0 |  |  |  |  | 900,0 450,0 450,0 | 450,0 450,0 |  |  |
| 10. | Придбання бульдозерів, м. Українка | 2013 | 2013 | 1350,0 |  |  |  | 450,0 | 450,0 | 450,0 |  |  |
| 11. | Придбання бульдозерів, м. Яготин | 2012 | 2012 | 1350,0 |  |  | 450,0 |  | 450,0 | 450,0 |  |  |
|  | 4.Будівництво (облаштування) прибудинкових контейнерних майданчиків для роздільного збирання та зберігання ТПВ |
| 1. | Баришівська РДА | 2012 | 2012 | 150,0 |  |  | 90,0 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 2. | Білоцерківська РДА | 2012 | 2012 | 150,0 |  |  | 60,0 | 30,0 |  |  | 60,0 |  |
| 3. | Богуславська РДА | 2012 | 2012 | 150,0 |  |  | 90,0 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 4. | Бориспільська РДА | 2012 | 2012 | 150,0 |  |  | 60,0 | 30,0 |  |  | 60,0 |  |
| 5. | Бородянська РДА | 2012 | 2012 | 150,0 |  |  | 90,0 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 6. | Броварська РДА | 2012 | 2012 | 150,0 |  |  | 90,0 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 7. | Васильківська РДА | 2012 | 2012 | 150,0 |  |  | 90,0 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 8. | Вишгородська РДА | 2012 | 2012 | 150,0 |  |  | 60,0 | 30,0 |  |  | 60,0 |  |
| 9. | Володарська РДА | 2012 | 2012 | 150,0 |  |  | 90,0 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 10. | Згурівська РДА | 2012 | 2012 | 150,0 |  |  | 120,0 | 30,0 |  |  |  |  |
| 11. | Іванківська РДА | 2012 | 2012 | 100,0 |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| 12. | Кагарлицька РДА | 2012 | 2012 | 150,0 |  |  | 100,0 | 30,0 |  |  | 20,0 |  |
| 13. | Києво-Святошинська РДА | 2012 | 2012 | 150,0 |  |  | 90,0 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 14. | Макарівська РДА | 2012 | 2012 | 150,0 |  |  | 90,0 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 15. | Миронівська РДА | 2012 | 2012 | 150,0 |  |  | 90,0 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 16. | Обухівська РДА | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 120,0 60,0 60,0 |  |  |  |  |  |  | 120,0 60,0 60,0 |  |
| 17. | Переяслав-Хмельницька РДА | 2012 | 2012 | 150,0 |  |  | 90,0 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 18. | Поліська РДА | 2012 | 2012 | 150,0 |  |  | 100,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| 19. | Рокитнянська РДА | 2012 | 2012 | 150,0 |  |  | 90,0 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 20. | Сквирська РДА | 2012 | 2012 | 150,0 |  |  | 90,0 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 21. | Ставищенська РДА | 2012 | 2012 | 150,0 |  |  | 90,0 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 22. | Таращанська РДА | 2012 | 2012 | 150,0 |  |  | 90,0 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 23. | Тетіївська РДА | 2012 | 2012 | 150,0 |  |  | 90,0 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 24. | Фастівська РДА | 2014 | 2014 | 150,0 |  |  | 70,0 | 50,0 |  |  | 30,0 |  |
| 25. | Яготинська РДА | 2012 | 2012 | 150,0 |  |  | 60,0 | 30,0 |  |  | 60,0 |  |
| 26. | Облаштування контейнерних майданчиків, м. Бровари | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 600,0 100,0 150,0 150,0 100,0 100,0 |  |  | 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 | 350,0 50,0 100,0 100,0 50,0 50,0 |  |  |  |  |
|  | 5.Придбання контейнерів для роздільного збирання ТПВ |
| 1. | Придбання склопластикових контейнерів для роздільного збирання, Баришівська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 1125,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 |  |  |  |  | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 | 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 |  |
| 2. | Придбання склопластикових контейнерів для роздільного збирання, Білоцерківська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 4485,0 1315,0 1315,0 1105,0 375,0 375,0 |  |  | 2940,0 880,0 880,0 880,0 150,0 150,0 | 420,0 210,0 210,0 | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 | 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 |  |
| 3. | Придбання склопластикових контейнерів для роздільного збирання: м. Богуслав с. Мисайлівка с. Чайки Мисайлівської с/р с. Медвин с. Іванків Богуславська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 1145,0 340,0 310,0 155,0 185,0 155,0 |  |  |  |  | 270,0 90,0 60,0 30,0 60,0 30,0 | 625,0 200,0 200,0 75,0 75,0 75,0 | 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 |  |
| 4. | Придбання склопластикових контейнерів для роздільного збирання, Бориспільська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 2125,0 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 |  |  | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 | 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 |  |
| 5. | Придбання склопластикових контейнерів для роздільного збирання, Бородянська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 1025,0 505,0 130,0 130,0 130,0 130,0 |  |  |  |  | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 375,0 375,0 | 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30.0 |  |
| 6. | Придбання склопластикових контейнерів для роздільного збирання, Броварська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 2025,0 405,0 405,0 405,0 405,0 405,0 |  |  | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 | 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 |  |
| 7. | Придбання склопластикових контейнерів для роздільного збирання, Васильківська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 2175,0 975,0 450,0 250,0 250,0 250,0 |  |  | 300,0 200,0 100,0 | 300,0 200,0 100,0 | 900,0 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 | 300,0 75,0 75,0 75,0 75,0 |  |
| 8. | Придбання склопластикових контейнерів для роздільного збирання, Вишгородська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 1025,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 |  |  |  |  | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 | 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 |  |
| 9. | Придбання склопластикових контейнерів для роздільного збирання, Володарська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 975,0 175,0 200,0 200,0 200,0 200,0 |  |  |  |  | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 | 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0 |  |
| 10. | Придбання склопластикових контейнерів для роздільного збирання, Згурівська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 |  |  |  |  | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 | 125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 |  |
| 11. | Придбання склопластикових контейнерів для роздільного збирання, Іванківська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 995,0 175,0 205,0 205,0 205,0 205,0 |  |  |  |  | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 | 120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 |  |
| 12. | Придбання склопластикових контейнерів для роздільного збирання, Кагарлицька РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 975,0 175,0 200,0 200,0 200,0 200,0 |  |  |  |  | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 | 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0 |  |
| 13. | Придбання контейнерів для роздільного збирання ТПВ, ДП „Укрекоресурси”, Києво-Святошинська РДА | 2012 | 2012 | 3800,0 |  |  | 3800,0 |  |  |  |  |  |
| 14. | Придбання склопластикових контейнерів для роздільного збирання, Макарівська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 975,0 195,0 195,0 195,0 195,0 195,0 |  |  |  |  | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 | 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 |  |
| 15. | Придбання контейнерів для: с. Грушів с. Пустовіти с. Маслівка с. Расава с. Кипячка с. Шандра с. Пії с. Центральне с. Олександрівка с. Польове Миронівська РДА | 2013 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2016 2016 2016 | 2016 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2016 2016 2016 | 416,0 32,0 32,0 48,0 48,0 32,0 48,0 32,0 64,0 16,0 64,0 |  |  |  | 89,0 16,0 10,0 15,0 16,0 6,0 10,0 16,0 | 279,0 32,0 22,0 33,0 48,0 26,0 54,0 16,0 48,0 |  |  | 48,0 16,0 16,0 16,0 |
| 16. | Придбання склопластикових контейнерів для роздільного збирання, Обухівська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 2025,0 405,0 405,0 405,0 405,0 405,0 |  |  | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 | 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 |  |
| 17. | Придбання склопластикових контейнерів для роздільного збирання, Переяслав-Хмельницька РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 1975,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 |  |  | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 | 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 |  |
| 18. | Придбання склопластикових контейнерів для роздільного збирання, Поліська РДА | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 390,0 195,0 195,0 |  |  |  | 40,0 20,0 20,0 | 200,0 100,0 100,0 | 150,0 75,0 75,0 |  |  |
| 19. | Придбання склопластикових контейнерів для роздільного збирання, Рокитнянська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 1055,0 195,0 215,0 215,0 215,0 215,0 |  |  |  | 60,0 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 | 120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 |  |
| 20. | Придбання склопластикових контейнерів для роздільного збирання, Сквирська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 1525,0 305,0 305,0 305,0 305,0 305,0 |  |  | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |  | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 | 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 |  |
| 21. | Придбання склопластикових контейнерів для роздільного збирання, Ставищенська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 1455,0 275,0 295,0 295,0 295,0 295,0 |  |  | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |  | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 | 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 |  |
| 22. | Придбання склопластикових контейнерів для роздільного збирання, м.Тараща | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 1525,0 305,0 305,0 305,0 305,0 305,0 |  |  | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |  | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 | 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 |  |
| 23. | Придбання склопластикових контейнерів для роздільного збирання, Тетіївська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 1515,0 275,0 310,0 310,0 310,0 310,0 |  |  | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |  | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 | 140,0 35,0 35,0 35,0 35,0 |  |
| 24. | Придбання склопластикових контейнерів для роздільного збирання, Фастівська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 1425,0 400,0 400,0 275,0 175,0 175,0 |  |  |  | 300,0 100,0 100,0 100,0 | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 625,0 200,0 200,0 75,0 75,0 75,0 |  |  |
| 25. | Придбання склопластикових контейнерів для роздільного збирання, Яготинська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 1225,0 275,0 325,0 325,0 150,0 150,0 |  |  |  |  | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 525,0 175,0 175,0 175,0 | 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 |  |
| 26. | Придбання контейнерів для роздільного збирання ТПВ, м. Біла Церква | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 4270,0 1390,0 1190,0 1190,0 250,0 250,0 |  |  | 2940,0 880,0 880,0 880,0 150,0 150,0 | 830,0 410,0 210,0 210,0 | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |  |  |  |
| 27. | Придбання контейнерів, м. Боярка | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2013 2012 2013 2014 2015 2016 | 1380,0 390,0 390,0 200,0 200,0 200,0 |  |  |  | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 280,0 140,0 140,0 | 100,0 50,0 50,0 |  |
| 28. | Придбання контейнерів, м. Бровари | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 2100,0 300,0 400,0 400,0 500,0 500,0 |  |  | 800,0 100,0 150,0 150,0 200,0 200,0 | 800,0 100,0 150,0 150,0 200,0 200,0 | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |  |  |  |
| 29. | Придбання склопластикових контейнерів для роздільного збирання, м. Бровари | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 7100,0 1600,0 1600,0 1700,0 1600,0 600,0 |  |  |  | 2000,0 200,0 300,0 500,0 500,0 500,0 | 4000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 | 1100,0 400,0 300,0 200,0 100,0 100,0 |  |  |
| 30. | Придбання контейнерів для роздільного збирання ТПВ (як вторинної сировини) , м. Вишгород | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 4850,0 1450,0 1350,0 900,0 600,0 550,0 |  |  | 300,0 100,0 100,0 100,0 |  | 3300,0 1000,0 1000,0 500,0 400,0 400,0 | 1000,0 250,0 250,0 200,0 150,0 150,0 | 250,0 100,0 100,0 50,0 |  |
| 31. | Придбання контейнерів з мультиліфтом 25 м3 для роздільного збирання ТПВ (як вторинної сировини) та будівельних відходів, м. Буча | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 2350,0 450,0 350,0 350,0 550,0 650,0 |  |  | 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 200,0 |  | 1100,0 300,0 200,0 200,0 200,0 200,0 | 400,0 200,0 200,0 | 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 |  |
| 32. | Придбання контейнерів для роздільного збирання ТПВ та будівельних відходів, м. Бориспіль | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 3240,0 580,0 690,0 710,0 620,0 640,0 |  |  | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |  | 2040,0 380,0 390,0 410,0 420,0 440,0 | 200,0 100,0 100,0 | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |  |
| 33. | Придбання склопластикових контейнерів для роздільного збирання ТПВ (як вторинної сировини), м. Буча | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 4200,0 1400,0 1400,0 1100,0 150,0 150,0 |  |  | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |  | 2800,0 1000,0 1000,0 800,0 | 650,0 250,0 250,0 150,0 | 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 |  |
| 34. | Придбання контейнерів для будівельних відходів м. Вишневе. | 2013 2013 2015 | 2015 2013 2015 | 240,0 120,0 120,0 |  |  |  |  |  | 240,0 120,0 120,0 |  |  |
|  | Придбання євроконтейнерів для роздільного збирання м.Вишневе. | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 800,0 400,0 400,0 |  |  |  | 200,0 100,0 100,0 | 300,0 150,0 150,0 | 200,0 100,0 100,0 | 100,0 50,0 50,0 |  |
|  | Придбання склопластикових контейнерів для роздільного збирання м. Вишневе. | 2012 2012 2013 2014 2015 | 2015 2012 2013 2014 2015 | 840,0 320,0 320,0 100,0 100,0 |  |  |  | 140,0 70,0 70,0 | 400,0 200,0 200,0 | 200,0 100,0 100,0 | 100,0 50,0 50,0 |  |
|  | Придбання контейнерів з мультиліфтом 20 м3 для будівельних відходів м. Вишневе | 2015 2015 2016 | 2016 2015 2016 | 300,0 150,0 150,0 |  |  |  |  |  | 300,0 150,0 150,0 |  |  |
| 35. | Придбання євроконтейнерів для роздільного збирання ТПВ (як вторинної сировини), м. Ірпінь | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 3450,0 950,0 800,0 700,0 500,0 500,0 |  |  | 400,0 200,0 100,0 100,0 |  | 2000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 | 800,0 250,0 200,0 150,0 100,0 100,0 | 250,0 100,0 100,0 50,0 |  |
| 36. | Придбання склопластикових контейнерів для роздільного збирання ТПВ (як вторинної сировини), м. Ірпінь | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 1900,0 500,0 500,0 300,0 300,0 300,0 |  |  |  |  | 1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 | 400,0 200,0 200,0 |  |  |
| 37. | Придбання контейнерів для роздільного збирання ТПВ (як вторинної сировини), смт. Немішаєво | 2012 2012 2013 2014 | 2014 2012 2013 2014 | 445,0 185,0 185,0 75,0 |  |  |  |  | 200,0 100,0 100,0 | 225,0 75,0 75,0 75,0 | 20,0 10,0 10,0 |  |
| 38. | Придбання контейнерів для роздільного збору, м. Миронівка | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 725,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 |  |  |  | 130,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 | 220,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 | 375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 |  |  |
| 39. | Придбання контейнерів для роздільного збирання, м. Обухів | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 1100,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 |  |  |  | 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |  |  |
| 40. | Придбання контейнерів для роздільного збирання ТПВ, м. Переяслав-Хмельницький | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2014 2012 2013 2014 2015 2016 | 700,0 150,0 180,0 170,0 100,0 100,0 |  |  | 20,0 5,0 8,0 7,0 | 20,0 5,0 8,0 7,0 | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 160,0 40,0 64,0 56,0 |  |  |
| 41. | Придбання євроконтейнерів для роздільного збирання ТПВ, смт. Ворзель | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 740,0 340,0 280,0 40,0 40,0 40,0 |  |  | 80,0 40,0 40,0 |  | 400,0 200,0 200,0 | 260,0 100,0 40,0 40,0 40,0 40,0 |  |  |
| 42. | Придбання контейнерів для будівельних відходів, смт. Ворзель | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 330,0 70,0 60,0 60,0 70,0 70,0 |  |  | 200,0 60,0 70,0 70,0 |  |  | 130,0 70,0 60,0 |  |  |
| 43. | Придбання склопластикових контейнерів для роздільного збирання ТПВ, смт. Ворзель | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 700,0 200,0 200,0 100,0 100,0 100,0 |  |  | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |  |  | 200,0 100,0 100,0 |  |  |
| 44. | Придбання контейнерів для роздільного збирання ТПВ (як вторинної сировини ), с. Балико-щучинка, с. Ульяники | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 300,0 150,0 150,0 |  |  |  |  | 200,0 100,0 100,0 | 100,0 50,0 50,0 |  |  |
| 45. | Придбання контейнерів для роздільного збирання ТПВ (як вторинної сировини ), м. Ржищів | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 1430,0 200,0 200,0 340,0 340,0 350,0 |  |  |  |  | 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 | 430,0 140,0 140,0 150,0 |  |  |
| 46. | Придбання контейнерів для будівельних відходів, смт. Гостомель | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 660,0 180,0 180,0 100,0 100,0 100,0 |  |  |  |  | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 160,0 80,0 80,0 |  |  |
| 47. | Придбання склопластикових контейнерів для роздільного збирання ТПВ (як вторинної сировини), смт. Гостомель | 2012 2012 2013 2014 | 2014 2012 2013 2014 | 800,0 350,0 250,0 200,0 |  |  | 300,0 100,0 100,0 100,0 |  |  | 400,0 200,0 100,0 100,0 | 100,0 50,0 50,0 |  |
| 48. | Придбання євроконтейнерів для роздільного збирання ТПВ, смт. Гостомель | 2012 2012 2013 2014 | 2014 2012 2013 2014 | 380,0 140,0 140,0 100,0 |  |  |  |  |  | 300,0 100,0 100,0 100,0 | 80,0 40,0 40,0 |  |
| 49 | Придбання склопластикових контейнерів для роздільного збирання ТПВ (як вторинної сировини), м. Сквира | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 1900,0 500,0 500,0 300,0 300,0 300,0 |  |  |  |  | 1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 | 400,0 200,0 200,0 |  |  |
| 50. | Придбання євроконтейнерів для роздільного збирання ТПВ, смт. Коцюбинське | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 1700,0 550,0 550,0 350,0 150,0 100,0 |  |  | 300,0 100,0 200,0 |  | 700,0 300,0 200,0 200,0 | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 |  |
| 51. | Придбання контейнерів для будівельних відходів, смт. Коцюбинське | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 1300,0 200,0 210,0 220,0 330,0 340,0 |  |  |  |  | 600,0 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 200,0 100,0 100,0 |  |
| 52. | Придбання склопластикових контейнерів для роздільного збирання ТПВ (як вторинної сировини), смт. Коцюбинське | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 3150,0 950,0 900,0 600,0 600,0 100,0 |  |  | 200,0 100,0 100,0 |  | 2000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 | 550,0 250,0 200,0 100,0 | 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |  |
| 53. | Придбання контейнерів для роздільного збору ТПВ, м. Славутич | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 1350,0 250,0 260,0 270,0 280,0 290,0 |  |  |  |  | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 350,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 |  |
| 54. | Придбання склопластикових контейнерів для роздільного збирання ТПВ (як вторинної сировини), м. Українка | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 1350,0 250,0 260,0 270,0 280,0 290,0 |  |  |  |  | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 350,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 |  |
| 55. | Придбання склопластикових контейнерів для роздільного збирання ТПВ (як вторинної сировини), м. Яготин | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 1050,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 |  |  |  |  | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 450,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 | 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 |  |
| 56. | Придбання склопластикових контейнерів для роздільного збирання ТПВ (як вторинної сировини), КП КОР „Гарнітура” | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 3000,0 400,0 300,0 700,0 700,0 900,0 |  |  |  |  | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 2500,0 300,0 200,0 600,0 600,0 800,0 |  |  |
| 57. | Придбання євроконтейнерів для роздільного збирання ТПВ (як вторинної сировини), КП КОР „Гарнітура” | 2012 | 2012 | 900,0 |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |
|  | 6.Придбання і встановлення урн для сміття у місцях масового відпочинку, на зупинках транспорту і в інших необхідних місцях |
| 1. | Баришівська РДА | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 25,0 25,0 | 50,0 25,0 25,0 |  |  |  |  |
| 2. | Білоцерківська РДА | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 25,0 25,0 | 50,0 25,0 25,0 |  |  |  |  |
| 3. | Богуславська РДА | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 25,0 25,0 | 50,0 25,0 25,0 |  |  |  |  |
| 4. | Бориспільська РДА | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 25,0 25,0 | 50,0 25,0 25,0 |  |  |  |  |
| 5. | Бородянська РДА | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 25,0 25,0 | 50,0 25,0 25,0 |  |  |  |  |
| 6. | Броварська РДА | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 25,0 25,0 | 50,0 25,0 25,0 |  |  |  |  |
| 7. | Васильківська РДА | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 25,0 25,0 | 50,0 25,0 25,0 |  |  |  |  |
| 8. | Вишгородська РДА | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 25,0 25,0 | 50,0 25,0 25,0 |  |  |  |  |
| 9. | Володарська РДА | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 25,0 25,0 | 50,0 25,0 25,0 |  |  |  |  |
| 10. | Згурівська РДА | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 25,0 25,0 | 50,0 25,0 25,0 |  |  |  |  |
| 11. | Іванківська РДА | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 25,0 25,0 | 50,0 25,0 25,0 |  |  |  |  |
| 12. | Кагарлицька РДА | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 25,0 25,0 | 50,0 25,0 25,0 |  |  |  |  |
| 13. | Києво-Святошинська РДА | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 25,0 25,0 | 50,0 25,0 25,0 |  |  |  |  |
| 14. | Макарівська РДА | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 25,0 25,0 | 50,0 25,0 25,0 |  |  |  |  |
| 15. | Миронівська РДА | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 25,0 25,0 | 50,0 25,0 25,0 |  |  |  |  |
| 16. | Обухівська РДА | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 25,0 25,0 | 50,0 25,0 25,0 |  |  |  |  |
| 17. | Переяслав-Хмельницька РДА | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 25,0 25,0 | 50,0 25,0 25,0 |  |  |  |  |
| 18. | Поліська РДА | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 25,0 25,0 | 50,0 25,0 25,0 |  |  |  |  |
| 19. | Рокитнянська РДА | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 25,0 25,0 | 50,0 25,0 25,0 |  |  |  |  |
| 20. | Сквирська РДА | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 25,0 25,0 | 50,0 25,0 25,0 |  |  |  |  |
| 21. | Ставищенська РДА | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 25,0 25,0 | 50,0 25,0 25,0 |  |  |  |  |
| 22. | Таращанська РДА | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 25,0 25,0 | 50,0 25,0 25,0 |  |  |  |  |
| 23. | Тетіївська РДА | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 25,0 25,0 | 50,0 25,0 25,0 |  |  |  |  |
| 24. | Фастівська РДА | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 25,0 25,0 | 50,0 25,0 25,0 |  |  |  |  |
| 25. | Яготинська РДА | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 25,0 25,0 | 50,0 25,0 25,0 |  |  |  |  |
| 26. | м. Березань | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 25,0 25,0 | 50,0 25,0 25,0 |  |  |  |  |
| 27. | м. Біла Церква | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 25,0 25,0 | 50,0 25,0 25,0 |  |  |  |  |
| 28. | м. Бориспіль | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 25,0 25,0 | 50,0 25,0 25,0 |  |  |  |  |
| 29. | м. Бровари | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 25,0 25,0 | 50,0 25,0 25,0 |  |  |  |  |
| 30. | м. Васильків | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 25,0 25,0 | 50,0 25,0 25,0 |  |  |  |  |
| 31. | м. Ірпінь | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 25,0 25,0 | 50,0 25,0 25,0 |  |  |  |  |
| 32. | м. Переяслав-Хмельницький | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 25,0 25,0 | 50,0 25,0 25,0 |  |  |  |  |
| 33. | м. Ржищів | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 25,0 25,0 | 50,0 25,0 25,0 |  |  |  |  |
| 34. | м. Славутич | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 25,0 25,0 | 50,0 25,0 25,0 |  |  |  |  |
| 35. | м. Фастів | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 25,0 25,0 | 50,0 25,0 25,0 |  |  |  |  |
| 36. | м. Буча | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 25,0 25,0 | 50,0 25,0 25,0 |  |  |  |  |
| 37. | м. Обухів | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 25,0 25,0 | 50,0 25,0 25,0 |  |  |  |  |
| 38. | м. Боярка | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 25,0 25,0 | 50,0 25,0 25,0 |  |  |  |  |
| 39. | м. Українка | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  |  | 50,0 25,0 25,0 | 50,0 25,0 25,0 |  |  |  |  |
|  | 7.Розроблення і впровадження фінансово-економічного механізму щодо матеріального заохочування фізичних і юридичних осіб при здійсненні роздільного збирання ТПВ |
| 1 | Головне управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, Головне управління економіки, Головне фінансове управління, районні державні адміністрації, міські виконавчі комітети | 2012 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.Визначення житлових мікрорайонів (зон вивезення побутових відходів) з обов’язковим включенням всієї розташованої в них інфраструктури з метою запровадження раціональних маршрутів для перевізників побутових відходів |
| 1 | Головне управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, районні державні адміністрації, міські виконавчі комітети | 2012 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.Будівництво, розширення, реконструкція та введення в експлуатацію установок, виробництв, цехів для одержання сировини з побутових відходів |
| 1 | Придбання сміттєсортувально-переробної станції (лінії), м. Березань, Баришівська РДА | 2014 | 2014 | 700,0 | 100,0 |  |  |  |  | 600,0 | 100,0 |  |
| 2. | Придбання сміттєсортувально-переробної станції (лінії), Богуславська РДА | 2012 | 2012 | 1700,0 | 100,0 |  |  |  | 1000,0 | 600,0 | 100,0 |  |
| 3. | Будівництво сміттєпереробного заводу, Богуславська РДА | 2013 2013 2014 | 2014 2013 2014 | 41200,0 30200,0 11000,0 |  |  |  |  | 10000,0 10000,0 | 1000,0 1000,0 | 200,0 200,0 | 30000,0 30000,0 |
| 4. | Будівництво сміттєпереробного заводу, Бориспільська РДА | 2012 2012 2013 2014 | 2014 2012 2013 2014 | 377000,0 182500,0 122500,0 72000,0 |  |  |  |  | 70000,0 30000,0 20000,0 20000,0 | 2000,0 1000,0 1000,0 | 5000,0 1500,0 1500,0 2000,0 | 300000,0 150000,0 100000,0 50000,0 |
| 5. | Будівництво сміттєпереробного заводу, Бородянська РДА | 2015 | 2015 | 42000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 42000,0 |
| 6. | Придбання сміттєсортувально-переробної станції (лінії), Броварська РДА | 2012 2012 2013 2014 | 2014 2012 2013 2014 | 377000,0 182500,0 122500,0 72000,0 |  |  |  |  | 70000,0 30000,0 20000,0 20000,0 | 2000,0 1000,0 1000,0 | 5000,0 1500,0 1500,0 2000,0 | 300000,0 150000,0 100000,0 50000,0 |
| 7. | Придбання та будівництво сміттєсортувально-переробної станції (лінії), Васильківська РДА | 2013 2013 2014 2015 2016 | 2016 2013 2014 2015 2016 | 40760,0 2080,0 2180,0 1500,0 35000,0 | 2660,0 2080,0 580,0 | 38100,0 1600,0 1500,0 35000,0 | 1550,0 350,0 500,0 700,0 |  | 2810,0 1730,0 580,0 500,0 | 1400,0 1100,0 300,0 |  | 35000,0 35000,0 |
| 8. | Придбання сміттєсортувально-переробної станції (лінії), Вишгородська РДА | 2016 | 2016 | 700,0 | 100,0 |  |  |  |  | 600,0 | 100,0 |  |
| 9. | Придбання сміттєсортувально-переробної станції (лінії), Володарська РДА | 2016 | 2016 | 700,0 | 100,0 |  |  |  |  | 600,0 | 100,0 |  |
| 10. | Придбання сміттєсортувально-переробної станції (лінії), Згурівська РДА | 2014 | 2014 | 700,0 | 100,0 |  |  |  |  | 600,0 | 100,0 |  |
| 11. | Придбання сміттєсортувально-переробної станції (лінії), Іванківська РДА | 2015 | 2015 | 1000,0 | 100,0 |  |  |  | 500,0 | 500,0 |  |  |
| 12. | Придбання сміттєсортувально-переробної станції (лінії), Кагарлицька РДА | 2014 | 2014 | 1000,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |
| 13. | Придбання сміттєсортувально-переробної станції (лінії) потужністю 100 тис. тонн у рік, ДП «Укрекоресурси», Києво-Святоштнська РДА | 2013 | 2013 | 8000,0 |  |  | 8000,0 |  |  |  |  |  |
| 14. | Придбання сміттєсортувально-переробної станції (лінії), Макарівська РДА | 2015 | 2015 | 500,0 | 100,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |
| 15. | Придбання сміттєсортувально-переробної станції (лінії), Миронівська РДА | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 2400,0 300,0 2100,0 | 300,0 300,0 | 2100,0 2100,0 |  | 370,0 300,0 70,0 | 1000,0 1000,0 | 980,0 980,0 | 50,0 50,0 |  |
| 16 | Придбання та проектування сміттєсортувально-переробної станції (лінії), Обухівська РДА | 2014 2014 2015 | 2015 2014 2015 | 2700,0 2200,0 500,0 | 200,0 200,0 |  |  | 200,0 200,0 | 2000,0 2000,0 | 500,0 500,0 |  |  |
| 17. | Придбання сміттєсортувально-переробної станції (лінії), Переяслав-Хмельницька РДА | 2013 | 2013 | 700,0 | 100,0 |  |  | 200,0 |  | 500,0 |  |  |
| 18. | Придбання сміттєсортувально-переробної станції (лінії), Поліська РДА | 2016 | 2016 | 500,0 | 100,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |
| 19. | Придбання сміттєсортувально-переробної станції (лінії), Рокитнянська РДА | 2015 | 2015 | 500,0 | 100,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |
| 20. | Придбання сміттєсортувально-переробної станції (лінії), Сквирська РДА | 2015 | 2015 | 500,0 | 100,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |
| 21. | Придбання сміттєсортувально-переробної станції (лінії), Ставищенська РДА | 2016 | 2016 | 500,0 | 100,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |
| 22. | Придбання сміттєсортувально-переробної станції (лінії), Таращанська РДА | 2016 | 2016 | 500,0 | 100,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |
| 23. | Придбання сміттєсортувально-переробної станції (лінії), Тетіївська РДА | 2015 | 2015 | 500,0 | 100,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |
| 24. | Придбання сміттєсортувально-переробної станції (лінії), Фастівська РДА | 2012 | 2012 | 800,0 | 100,0 |  |  |  |  | 700,0 | 100,0 |  |
| 25. | Придбання сміттєсортувально-переробної станції (лінії), Яготинська РДА | 2012 | 2012 | 800,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 600,0 |  |  |
| 26. | Будівництво сміттєпереробного заводу та впровадження обладнання для утилізації втор ресурсів, м. Біла Церква | 2012 2012 2013 2014 | 2014 2012 2013 2014 | 300000,0 50000,0 150000,0 100000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 300000,0 50000,0 150000,0 100000,0 |
| 27. | Придбання сміттєсортувально-переробної станції (лінії), м. Вишневе | 2012 | 2012 | 500,0 | 100,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |
| 28. | Будівництво сміттєпереробного комплексу по сортуванню,переробці та утилізації ТПВ, м.Українка | 2013 2013 2014 2015 2016 | 2016 2013 2014 2015 2016 | 207500,0 22500,0 72500,0 72500,0 40000,0 |  |  |  |  | 60000,0 30000,0 30000,0 | 7500,0 2500,0 2500,0 2500,0 | 40000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 | 100000,0 10000,0 30000,0 30000,0 30000,0 |
| 29. | Придбання сміттєсортувально-переробної станції (лінії), м.Українка | 2013 | 2013 | 600,0 | 100,0 |  |  |  |  | 400,0 | 200,0 |  |
| 30. | Придбання сміттєсортувально-переробної станції (лінії), КП КОР „Гарнітура” | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 11000,0 5500,0 5500,0 | 100,0 |  |  |  | 10000,0 5000,0 5000,0 | 1000,0 500,0 500,0 |  |  |
|  | 10. Будівництво, розширення та реконструкція установок, виробництв, цехів для одержання готової продукції з побутових відходів |
| 1. | Створення потужностей (цехів) з утилізації (використання) вторинних відходів, Богуславська РДА | 2012 | 2012 | 2600,0 | 200,0 |  |  |  | 2000,0 | 400,0 | 200,0 |  |
| 2. | Створення потужностей (цехів) з утилізації (використання) вторинних відходів, Бородянська РДА | 2015 | 2015 | 3600,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3600,0 |
| 3. | Створення потужностей з перероблення відпрацьованої побутової техніки та великогабаритних відходів, Бородянська РДА | 2016 | 2016 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |
| 4. | Спорудження комплексу з перероблення ПЕТФ пляшок потужністю 800 кг/год., ДП «Укрекоресурси», Києво-Святошинська РДА | 2013 | 2013 | 4000,0 |  |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |
| 5. | Створення виробництва по переробці побутових відходів для отримання добрив, біогазу, Макарівська РДА | 2013 2013 2014 2015 | 2015 2013 2014 2015 | 1260,0 350,0 405,0 505,0 | 350,0 350,0 |  |  | 115,0 50,0 35,0 30,0 | 145,0 70,0 75,0 | 700,0 300,0 400,0 |  | 300,0 300,0 |
| 6. | Будівництво установки газогенераторного котла, що працює на відходах деревини для отримання теплоенергії, м.Бориспіль | 2013 | 2013 | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  |  |  |  |  |
| 7. | Будівництво установки твердопаливного котла, що працює на відходах деревини для отримання теплоенергії, м.Буча | 2012 2012 2013 2014 | 2014 2012 2013 2014 | 16400,0 5000,0 5600,0 5800,0 |  |  | 8200,0 2500,0 2800,0 2900,0 |  | 8200,0 2500,0 2800,0 2900,0 |  |  |  |
| 8. | Будівництво комплексу по переробці біомаси для одержання мінеральних добрив та вироблення електроенергії з біомаси, м. Буча | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 34000,0 6400,0 6600,0 6800,0 7000,0 7200,0 |  |  | 17000,0 3200,0 3300,0 3400,0 3500,0 3600,0 |  |  |  |  | 17000,0 3200,0 3300,0 3400,0 3500,0 3600,0 |
| 9. | Будівництво піролізної установки з високою температурою переробки зношених автомобільних шин, пластика і отримання рідкого палива, м.Буча | 2012 2012 2013 2014 | 2014 2012 2013 2014 | 14300,0 9200,0 3100,0 2000,0 |  |  | 3300,0 1200,0 1100,0 1000,0 |  |  |  |  | 11000,0 8000,0 2000,0 1000,0 |
| 10. | Будівництво цеху для утилізації вторинної сировини, м. Переяслав-Хмельницький | 2013 | 2013 | 1730,0 |  |  |  | 173,0 |  | 1557,0 |  |  |
| 11. | Придбання дробарки для деревини, КП КОР «Гарнітура» | 2013 | 2013 | 1650,0 |  |  |  |  |  | 1650,0 |  |  |
|  | 11.Будівництво полігонів ТПВ |
| 1. | Проектування полігону, Будівництво полігону, Іванківська райдержадміністрація | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 7820,0 320,0 7500,0 | 320,0 320,0 | 7500,0 |  |  | 5000,0 5000,0 | 2800,0 300,0 2500,0 | 20,0 20,0 |  |
| 2. | Завершення будівництва полігону ТПВ, смт Рокитне | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 5950,0 2500,0 3450,0 |  | 5950,0 2500,0 3450,0 |  |  |  | 5950,0 2500,0 3450,0 |  |  |
| 3. | Проектування полігону, Будівництво полігону, Богуславска РДА | 2012 2012 2013 2014 | 2014 2012 2013 2014 | 4700,0 500,0 2500,0 1700,0 | 500,0 500,0 | 4200,0 2500,0 1700,0 |  |  |  | 4700,0 500,0 2500,0 1700,0 |  |  |
| 4. | Завершення будівництва полігону ТПВ, смт Ставище | 2012 2012 | 2013 2012 | 1700,0 1700,0 |  |  |  |  |  | 1700,0 1700,0 |  |  |
|  | 12.Виготовлення (будівництво) обладнання, машин, сортувальних ліній для сортування ТПВ |
| 1. | Виготовлення переробних ліній по роздільному збиранню ТПВ м.Ірпінь | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 14000,0 7000,0 4000,0 1000,0 1000,0 1000,0 |  |  | 11000,0 5000,0 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 |  | 3000,0 2000,0 1000,0 |  |  |  |
| 2. | Виготовлення ліній по переробці вторинних пластмас м.Ірпінь | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 3200,0 1500,0 200,0 500,0 500,0 500,0 |  |  | 3200,0 1500,0 200,0 500,0 500,0 500,0 |  |  |  |  |  |
| 3. | Будівництво сортувально-перевантажувальної станції з роздільного збирання ТПВ, м.Ірпінь | 2012 2012 2013 2014 | 2014 2012 2013 2014 | 10000,0 4000,0 3000,0 3000,0 | 150,0 150,0 |  | 2500,0 1500,0 500,0 500,0 |  | 5000,0 2500,0 2500,0 | 2500,0 2500,0 |  |  |
|  | 13.Реконструкція існуючих полігонів (сміттєзвалищ) ТПВ |
| 1. | Реконструкція полігону, Кагарлицька РДА | 2013 | 2013 | 100,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  | 60,0 |  |  |
| 2. | Реконструкція полігону, м.Тараща | 2012 2012 2013 2014 | 2014 2012 2013 2014 | 360,0 120,0 120,0 120,0 |  |  |  | 60,0 20,0 20,0 20,0 |  | 300,0 100,0 100,0 100,0 |  |  |
| 3. | Реконструкція полігону, КП «Миронівка благоустрій» м.Миронівка | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 1620,0 1060,0 560,0 |  |  |  | 120,0 60,0 60,0 | 1500,0 1000,0 500,0 |  |  |  |
| 4. | Реконструкція полігону, Васильківська РДА, КП Гребінківське ККП,смт.Гребінки,КП «Васильківрайкомунгосп» | 2012 2012 2013 2014 | 2014 2012 2013 2014 | 10600,0 600,0 4500,0 5500,0 | 600,0 600,0 | 10000,0 4500,0 5500,0 | 1600,0 600,0 1000,0 |  | 3500,0 3500,0 | 4000,0 4000,0 |  | 1500,0 1500,0 |
|  | 14.Ліквідація джерел забруднення підземних вод та земельних ресурсів (несанкціоновані звалища ТПВ) |
| 1. | Баришівська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 |  |  | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 |  |  | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 |  |
| 2. | Білоцерківська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 |  |  | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 |  |  | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 |  |
| 3. | Богуславська РДА | 2012 | 2012 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
| 4 | Бориспільська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2013 2012 2013 2014 2015 2016 | 4400,0 600,0 800,0 900,0 1000,0 1100,0 |  |  | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 1700,0 200,0 300,0 300,0 400,0 500,0 |  |  | 2200,0 300,0 400,0 500,0 500,0 500,0 |  |
| 5. | Бородянська РДА | 2012 2012 2013 2014 2016 | 2016 2012 2013 2014 2016 | 100,0 10,0 20,0 30,0 40,0 |  |  |  |  |  |  | 45,0 5,0 10,0 10,0 20,0 | 55,0 5,0 10,0 20,0 20,0 |
| 6. | 29 закритих сміттєзвалищ по населених пунктам Васильківського району,відповідні сільські та селищні ради , КП «Васильківрайкомунгосп» | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 19000,0 3000,0 1000,0 3500,0 5500,0 6000,0 | 500,0 500,0 | 18500,0 2500,0 1000,0 3500,0 5500,0 6000,0 | 1000,0 1000,0 |  | 5500,0 5500,0 | 9000,0 3000,0 6000,0 |  | 3500,0 3500,0 |
| 7. | Вишгородська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 |  |  | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 |  |  | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 |  |
| 8. | Володарська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 |  |  | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 |  |  | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 |  |
| 9. | Згурівська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 |  |
| 10. | Іванківська РДА (ліквідація чотирьох сміттєзвалищ) | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 |  |  |  | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 |  |  |  |  |
| 11. | Кагарлицька РДА | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 200,0 100,0 100,0 |  |  | 100,0 100,0 | 100,0 100,0 |  |  |  |  |
| 12. | Києво-Святошинська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 |  |  | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 |  |  | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 |  |
| 13. | Макарівська РДА | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 100,0 50,0 50,0 |  | 100,0 50,0 50,0 |  | 100,0 50,0 50,0 |  |  |  |  |
| 14. | Миронівська РДА | 2012 | 2012 | 200,0 |  |  |  | 20,0 | 180,0 |  |  |  |
| 15. | Обухівська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 |  |  |  |  |  |  | 1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 |  |
| 16. | Переяслав-Хмельницька РДА | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 20,0 10,0 10,0 |  |  |  |  |  |  | 20,0 10,0 10,0 |  |
| 17. | Поліська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 |  |  | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 |  |  |  | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 |  |
| 18. | Рокитнянська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 |  |  | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 |  |  | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 |  |
| 19. | Сквирська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 |  |  | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 |  |  | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 |  |
| 20. | Ставищенська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 |  |  | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 |  |  | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 |  |
| 21. | Таращанська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 |  |  | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 |  |  | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 |  |
| 22. | Тетіївська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 |  |  | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 |  |  | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 |  |
| 23. | Фастівська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 |  |  | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 |  |  | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 |  |
| 24. | Яготинська РДА | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 |  |  | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 |  |  | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 |  |
| 25. | Миронівська міськрада | 2012 | 2012 | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |
|  | 15.Заходи з організації впровадження нових технологій поводження з побутовими відходами. Розроблення методичних рекомендацій щодо: |
| 1. | Впровадження системи миття та дезінфекції сміттєзбірних контейнерів (власниками контейнерів), райдержадміністрації, виконавчі комітети міст, обласна санепідемстанція, ГУЖКГ та ПЕК | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | Кошти власників контейнерів |
| 2. | Розроблення та впровадження системи збирання, вивезення та перероблення специфічних відходів (лікарняних, ветлікарень, перукарень, тощо), ГУЖКГ та ПЕК, УВЕО «Укрвторма» | 2013 2013 2014 2015 2016 | 2016 2013 2014 2015 2016 | 400,0 150,0 150,0 50,0 50,0 |  |  | 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 |  |  | 200,0 100,0 100,0 |  |  |
| 3. | Розроблення та впровадження системи збирання, вивезення та перероблення відходів індивідуального транспорту (металобрухту, зношених автошин, відпрацьованих олив, акумуляторів, тощо), ГУЖКГ та ПЕК, УВЕО «Укрвторма» | 2013 2013 2014 2015 2016 | 2016 2013 2014 2015 2016 | 400,0 150,0 150,0 50,0 50,0 |  |  | 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 |  |  | 200,0 100,0 100,0 |  |  |
| 4. | Розроблення та впровадження системи збирання, вивезення та перероблення зношених побутових електроприладів і електронного обладнання, ГУЖКГ та ПЕК, УВЕО «Укрвторма» | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 450,0 150,0 150,0 50,0 50,0 50,0 |  |  | 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 |  |  | 200,0 100,0 100,0 |  |  |
| 5. | Розроблення та впровадження системи збирання, вивезення та перероблення хімічних джерел струму (ХДС) (побутових акумуляторів, конденсаторів, батарейок, тощо), ГУЖКГ та ПЕК, УВЕО „Укрвторма” | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 450,0 150,0 150,0 50,0 50,0 50,0 |  |  | 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 |  |  | 200,0 100,0 100,0 |  |  |
|  | 16.Заходи щодо забезпечення реалізації Програми та удосконалення системи управління у сфері поводження з ТПВ |
|  | 16.1. Організаційне забезпечення |
| 1 | Організація та проведення тематичних лекторіїв, тренінгів з питань поводження з ТПВ, ГУЖКГ та ПЕК, КП КОР «Гарнітура», райдержадміністрації, міськвиконкоми | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 300,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 |  |  |  |  |  | 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 |  |
| 2. | Організація та проведення в загальноосвітніх закладах щорічних конкурсів, виставок з питань раціонального поводження з відходами та дитячих свят, ГУЖКГ та ПЕК, КП КОР «Гарнітура», Головне управління освіти та науки, райдержадміністрації, міськвиконкоми | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 300,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 |  |  |  |  |  | 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 | 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 |  |
| 3. | Створення на базі комунального підприємства облради «Гарнітура» загально обласного інформаційно-просвітницького екологічного центру поводження з відходами, ГУЖКГ та ПЕК, КП КОР «Гарнітура» | 2012 2012 2013 | 2013 2012 2013 | 190,0 95,0 95,0 |  |  |  |  |  | 190,0 95,0 95,0 |  |  |
|  | 16.2. Нормативно-методичне забезпечення |
| 1. | Розроблення та затвердження типових правил щодо забезпечення чистоти і порядку (схем санітарної очистки) в районах, райдержадміністрації | 2012 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  | Обсяг фінансування 20 тис. грн. для районів де не розроблені такі правила |  |
| 2. | Проведення аналізу щодо надання лімітів на утворення та розміщення відходів виробництва і споживання, стану сплати обов’язкового збору до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, Державне управління охорони навколишнього природного середовища, ГУЖКГ та ПЕК, Державна податкова служба в Київській області, райдержадміністрації, міськвиконкоми, УВЕО «Укрвторма» | 2012 2012 2015 | 2015 2012 2015 | 175,0 95,0 80,0 |  |  |  |  |  | 175,0 95,0 80,0 |  |  |
| 3. | Здійснення комплексу заходів з ліквідації несанкціонованих місць розміщення відходів на територіях підприємств, установ і організацій, Райдержадміністрації, міськвиконкоми | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 |  |  |  | За рахунок коштів підприємств, установ і організацій |  |  |  |  |  |
|  | 16.3. Інформаційне забезпечення |
| 1. | Використання автоматизованої геоінформаційної системи контролю та супроводу перевезення ТПВ, ГУЖКГ та ПЕК | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 3250,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 |  |  |  |  |  | 3250,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 |  |  |
| 2. | Започаткування та проведення постійного циклу теле- та радіо передач, підготовка та розміщення відеопродукції (соціальна реклама) екологічного профілю (радіо «Київ», Київська ТРК – щотижнево) щодо: - організації роздільного збору ТПВ, - забезпечення чистоти і порядку в місті - сучасних технологій поводження з ТПВ, тощо., ГУЖКГ та ПЕК, КП КОР «Гарнітура», райдержадміністрації, міськвиконкоми | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 290,0 90,0 50,0 50,0 50,0 50,0 |  |  |  |  |  | 290,0 90,0 50,0 50,0 50,0 50,0 |  |  |
| 3. | Створення та розповсюдження видавничої продукції природоохоронного спрямування (книги, тематичні альбоми, листівки, буклети, плакати тощо), ГУЖКГ та ПЕК, КП КОР «Гарнітура», Державне управління охорони навколишнього природного середовища, райдержадміністрації, міськвиконкоми | 2012 2012 2013 2014 | 2014 2012 2013 2014 | 245,0 95,0 80,0 70,0 |  |  |  |  |  | 245,0 95,0 80,0 70,0 |  |  |
| 4. | Проведення науково-практичних семінарів з екологічної та природоохоронної тематики для освітян (з урахуванням специфіки екологічних проблем районів та міст), ГУЖКГ та ПЕК, КП КОР «Гарнітура», Головне управління освіти і науки, райдержадміністрації, міськвиконкоми | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 290,0 90,0 50,0 50,0 50,0 50,0 |  |  |  |  |  | 290,0 90,0 50,0 50,0 50,0 50,0 |  |  |
| 5. | Проведення щорічного моніторингу, опитування населення з питань стану у сфері поводження з ТПВ, ГУЖКГ та ПЕК, КП КОР «Гарнітура» | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 |  |  |  |  |  | 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 |  |  |
| 6. | Створення та підтримка роботи «гарячої лінії» «Екотелефон» - індикатора екологічних проблем області, ГУ ЖКГ та ПЕК, КП КОР «Гарнітура», УВЕО «Укрвторма» | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 490,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 |  |  | 490,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 |  |  |  |  |  |
| 7. | Залучення громадськості до інформаційно-просвітницьких кампаній щодо роздільного збору побутових відходів та поводження з іншими видами відходів, ГУЖКГ та ПЕК, райдержадміністрації, міськвиконкоми, УВЕО «Укрвторма» | 2013 2013 2014 2015 2016 | 2016 2013 2014 2015 2016 | 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 |  |  |  | 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 |  |  |  |  |
| 8. | Впровадження і ведення інформаційно-аналітичної системи поводження з відходами виробництва і споживання, створення реєстру утворення та видалення відходів (банк даних), ГУЖКГ та ПЕК, «Укрвторма» | 2012 2012 2013 2014 2015 2016 | 2016 2012 2013 2014 2015 2016 | 475,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 |  |  |  |  |  | 475,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 |  |  |

# Зведена таблиця заходів Програми

| № з/п | Заходи Програми | Відповідальні виконавці, співвиконавці | Терміни виконання (роки) | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | Очікувальні результати та наслідки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | початок | Закінчення | всього | за роками реалізації Програми | Кількість заходів | результати | наслідки |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
| 1 | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ | Головне управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, Райдержадміністрації та міськвиконкоми | 2012 | 2016 | 155940,0 | 46250,0 | 38460,0 | 29740,0 | 22020,0 | 19470,0 | 54 заходів | Технічне переоснащення та оновлення парків сміттєвозних машин та контейнерного господарства | Підвищення культури виробництва, і продуктивності праці, розширення обсягів та якості послуг. Покращення санітарного стану прибудинкових територій |
| 2 | Придбання спеціальних машин і обладнання для збирання, перероблення, знешкодження та складування ТПВ | Головне управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, Райдержадміністрації та міськвиконкоми | 2012 | 2016 | 37000,0 | 7080,0 | 7620,0 | 7930,0 | 7800,0 | 6570,0 | 26 заходів | Технічне переоснащення та оновлення парків сміттєвоз них машин, забезпечення санітарної очистки прибудинкових територій. | Дотримання належного екологічного і санітарного стану міських та приміських територій. Забезпечення використання сировинного ресурсу відходів. Зменшення витрат на вивезення ТПВ. |
| 3 | Придбання спеціалізованої техніки для експлуатації полігонів | Головне управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, Райдержадміністрації та міськвиконкоми | 2012 | 2016 | 11360,0 | 2250,0 | 4475,0 | 1045,0 | - | 3590,0 | 11 заходів | Технічне переоснащення існуючих та будівництво нових сміттєпереробних підприємств, ділянок компостування. | Зменшення обсягів видалення відходів на полігони. Зменшення забруднення довкілля. Використання сировинного та енергетичного ресурсу відходів. |
| 4 | Будівництво прибудинкових контейнерних майданчиків для роздільного збирання та зберігання ТПВ | Головне управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, Райдержадміністрації та міськвиконкоми | 2012 | 2016 | 4270,0 | 3560,0 | 210,0 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 26 заходів | Запровадження роздільного збирання ТПВ, збільшення обсягів використання вторинних ресурсів, покращення умов праці та покращення екології довкілля. | Дотримання належного екологічного і санітарного стану міських та приміських територій. Забезпечення використання сировинного ресурсу відходів. Зменшення витрат на вивезення ТПВ. |
| 5 | Придбання контейнерів для роздільного збирання ТПВ | Головне управління житлово-комуналь-ного господарства та паливно-енергетич-ного комплексу, Райдержадміністрації та міськвиконкоми | 2012 | 2016 | 99411,0 | 28410,0 | 22537,0 | 18978,0 | 15472,0 | 14014,0 | 57 заходів | Технічне переоснащення та оновлення парків контейнерного господарства | Формування знань у фахівців та населення щодо нормативних вимог і сучасних методів поводження з ТПВ |
| 6. | Придбання і встановлення урн для сміття у місцях масового відпочинку, на зупинках транспорту і в інших необхідних місцях | Головне управління житлово-комуналь-ного господарства та паливно-енергетичного комплексу, Райдержадміністрації та міськвиконкоми | 2012 | 2013 | 3900,0 | 1950,0 | 1950,0 |  |  |  | 39 заходів | Забезпечення чистоти і порядку в населених пунктах Київської області | Формування знань у фахівців та населення щодо нормативних вимог і сучасних методів поводження з ТПВ |
| 7. | Розроблення і впровадження фінансово-економічного механізму по матеріальному заохочуванню фізичних і юридичних осіб при здійснені роздільного збирання ТПВ | Головне управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, Головне управління економіки, Головне фінансове управління, районні державні адміністрації, міські виконавчі комітети | 2012 | 2012 |  |  |  |  |  |  | 1 захід | Створення нормативної бази, інформаційно-методичного забезпечення сфери роздільного збирання ТПВ | Формування знань у населення та юридичних осіб населення щодо нормативних вимог і сучасних методів поводження з ТПВ, сприяння впровадженню роздільного збирання відходів |
| 8. | Визначення житлових мікрорайонів (зон вивезення побутових відходів) з обов’язковим включенням всієї розташованої в них інфраструктури з метою запровадження раціональних маршрутів для перевізників побутових відходів | Головне управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, районні державні адміністрації, міські виконавчі комітети | 2012 | 2012 |  |  |  |  |  |  | 1 захід | Забезпечення чистоти і порядку в населених пунктах Київської області | Формування знань у фахівців та населення щодо нормативних вимог і сучасних методів поводження з ТПВ, установлення раціональних схем санітарної очистки, зменшення транспортних витрат. |
| 9. | Будівництво, розширення, реконструкція та введення в експлуатацію установок, виробництв, цехів для одержання сировини з побутових відходів | ГУЖКГ та ПЕК, Райдержадміністрації та міськвиконкоми | 2012 | 2016 | 1422960,0 | 424600,0 | 466680,0 | 334280,0 | 119500,0 | 77900,0 | 30 заходів | Отримання вторсировини з побутових відходів, зменшення захоронення відходів на полігонах ТПВ | Зменшення обсягів видалення відходів на полігони. Зменшення забруднення довкілля. Використання сировинного та енергетичного ресурсу відходів. |
| 10. | Будівництво, розширення та реконструкція установок, виробництв, цехів для одержання готової продукції з побутових відходів | Головне управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, Райдержадміністрації та міськвиконкоми | 2012 | 2016 | 84840,0 | 23200,0 | 28030,0 | 15005,0 | 11105,0 | 7500,0 | 11 заходів | Переробка відсортованих ТПВ та одержання готової продукції і енергоресурсів. | Покращення екологічного та санітарного стану полігонів. Дотримання чинних природоохоронних нормативних вимог, зменшення кількості розміщення ТПВ на полігонах |
| 11. | Будівництво полігонів ТПВ | Головне управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, Райдержадміністрації та міськвиконкоми | 2012 | 2014 | 20170,0 | 5020,0 | 13450,0 | 1700,0 | - | - | 4 заходи |  | Покращення екологічного та санітарного стану полігонів. Дотримання чинних природоохоронних нормативних вимог |
| 12 | Виготовлення (будівництво) обладнання, машин, сортувальних ліній для сортування ТПВ | Головне управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, Райдержадміністрації та міськвиконкоми МПП «Рада» | 2012 | 2016 | 27200,0 | 12500,0 | 7200,0 | 4500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 3 заходи | Отримання вторинних ресурсів з ТПВ, зменшення навантаження на полігони ТПВ | Покращення екологічного та санітарного стану полігонів. Дотримання чинних природоохоронних нормативних вимог |
| 13. | Реконструкція існуючих полігонів (сміттєзвалищ) ТПВ | Головне управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, Райдержадміністрації та міськвиконкоми | 2013 | 2013 | 12680,0 | 1780,0 | 5280,0 | 5620,0 |  |  | 4 захід |  | Покращення екологічного і санітарного стану навколишнього природного середовища |
| 14. | Ліквідація джерел забруднення підземних вод та земельних ресурсів (несанкціоновані звалища ТПВ) | Головне управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, Райдержадміністрації та міськвиконкоми | 2012 | 2016 | 28025,0 | 5211,0 | 2671,0 | 5121,0 | 7191,0 | 7831,0 | 25 заходів | Недопущення забруднення підземних вод та земельних ресурсів (несанкціоновані звалища ТПВ) |  |
| 15. | Заходи з організації впровадження нових технологій поводження з побутовими відходами | Головне управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, КП КОР «Гарнітура», райдержадміністрації та міськвиконкоми, УВЕО «Укрвторма» | 2012 | 2016 | 1700,0 | 300,0 | 600,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 5 заходів | Збільшення обсягів використання вторинних ресурсів, покращення умов праці та покращення екології довкілля |  |
| 16. | Заходи щодо забезпечення реалізації Програми та удосконалення системи управління у сфері поводження з ТПВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 заходів | Створення нормативної бази, інформаційно-методичного забезпечення сфери поводження з ТПВ | Покращення екологічного та санітарного стану полігонів. Дотримання чинних природоохоронних нормативних вимог |
| 16.1. | Організаційне забезпечення | Головне управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, КП КОР «Гарнітура», райдержадміністрації та міськвиконкоми, Управління освіти облдержадміністрації, Головне управління освіти та науки | 2012 | 2016 | 790,0 | 215,0 | 215,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 3 заходи | Створення нормативної бази, інформаційно-методичного забезпечення сфери поводження з ТПВ |  |
| 16.2. | Нормативно-методичне забезпечення | Головне управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, Державне управління охорони навколишнього природного середовища, Державна податкова служба в Київській області, райдержадміністрації, міськвиконкоми, УВЕО «Укрвторма» | 2012 | 2016 | 175,0 | 95,0 |  |  | 80,0 |  | 3 заходи | Створення нормативної бази, інформаційно-методичного забезпечення сфери поводження з ТПВ |  |
| 16.3. | Інформаційне забезпечення | Головне управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, КП КОР «Гарнітура», Державне управління охорони навколишнього природного середовища, Головне управління освіти, УВЕО «Укрвторма» | 2012 | 2016 | 5490,0 | 1168,0 | 1123,0 | 1113 | 1043,0 | 1043,0 | 8 заходів | Створення нормативної бази, інформаційно-методичного забезпечення сфери поводження з ТПВ, використання інформації з банку даних у практичній роботі |  |
| Всього | - | - | 1915911,0 | 563389,0 | 600701,0 | 425852,0 | 186131,0 | 139838,0 | 297 |  |  |

# Зведена таблиця обсягів та джерел фінансування

| Джерела фінансування | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всього за роки Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Державний бюджет | 111414,0 | 98686,0 | 118299,0 | 64453,0 | 24002,0 | 416854,0 |
| Кошти обласного фонду охорони навколишнього середовища | 41035,0 | 41018,0 | 30606,0 | 15870,0 | 20770,0 | 149299,0 |
| Кошти місцевого фонду охорони навколишнього середовища | 6321,0 | 17656,0 | 16986,0 | 13666,0 | 12506,0 | 67135,0 |
| Місцевий бюджет | 8216,0 | 6210,0 | 4194,0 | 2638,0 | 3202,0 | 24460,0 |
| Власні кошти підприємств | 35198,0 | 41521,0 | 16315,0 | 10388,0 | 10738,0 | 114160,0 |
| Інші джерела (кредити, інвестиції, тощо) | 361205,0 | 395610,0 | 239452,0 | 79116,0 | 68620,0 | 1144003,0 |
| Всього | 563389,0 | 600701,0 | 425852,0 | 186131,0 | 139838,0 | 1915911,0 |

# Моніторинг виконання Програми та оцінка її дієвості і результативності

| № з/п | Заходи Програми | Терміни виконання (рік, квартал) | Обсяги фінансування, тис. грн. | результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | передбачені Програмою | фактичні | передбачені Програмою | фактичні | очікуванні | отриманні |
| 1 | Придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ | 2012-2016 |  | 155940,0 |  | Технічне переоснащення та оновлення парків сміттєвозних машин та контейнерного господарства |  |
| 2 | Придбання спеціальних машин і обладнання для збирання, перероблення, знешкодження та складування ТПВ | 2012-2016 |  | 37000,0 |  | Технічне переоснащення та оновлення парків сміттєвоз них машин, забезпечення санітарної очистки прибудинкових територій. |  |
| 3 | Придбання спеціалізованої техніки для експлуатації полігонів | 2012-2016 |  | 11360,0 |  | Технічне переоснащення існуючих та будівництво нових сміттєпереробних підприємств, ділянок компостування. |  |
| 4 | Будівництво прибудинкових контейнерних майданчиків для роздільного збирання та зберігання ТПВ | 2012-2016 |  | 4270,0 |  | Запровадження роздільного збирання ТПВ, збільшення обсягів використання вторинних ресурсів, покращення умов праці та покращення екології довкілля. |  |
| 5 | Придбання контейнерів для роздільного збирання ТПВ | 2012-2016 |  | 99411,0 |  | Технічне переоснащення та оновлення парків контейнерного господарства |  |
| 6. | Придбання і встановлення урн для сміття у місцях масового відпочинку, на зупинках транспорту і в інших необхідних місцях | 2012-2013 |  | 3900,0 |  | Забезпечення чистоти і порядку в населених пунктах Київської області |  |
| 7. | Розроблення і впровадження фінансово-економічного механізму по матеріальному заохочуванню фізичних і юридичних осіб при здійснені роздільного збирання ТПВ | 2012-2013 |  | - |  | Створення нормативної бази, інформаційно-методичного забезпечення сфери роздільного збирання ТПВ |  |
| 8. | Визначення житлових мікрорайонів (зон вивезення побутових відходів) з обов’язковим включенням всієї розташованої в них інфраструктури з метою запровадження раціональних маршрутів для перевізників побутових відходів | 2012-2013 |  | - |  | Забезпечення чистоти і порядку в населених пунктах Київської області |  |
| 9. | Будівництво, розширення, реконструкція та введення в експлуатацію установок, виробництв, цехів для одержання сировини з побутових відходів | 2012-2016 |  | 1422960,0 |  | Отримання вторсировини з побутових відходів, зменшення захоронення відходів на полігонах ТПВ |  |
| 10. | Будівництво, розширення та реконструкція установок, виробництв, цехів для одержання готової продукції з побутових відходів | 2012-2016 |  | 84840,0,0 |  | Переробка відсортованих ТПВ та одержання готової продукції і енергоресурсів. |  |
| 11. | Будівництво полігонів ТПВ | 2012-2013 |  | 20170,0 |  |  |  |
| 12. | Виготовлення (будівництво) обладнання, машин, сортувальних ліній для сортування ТПВ | 2012-2016 |  | 27200,0 |  | Отримання вторинних ресурсів з ТПВ, зменшення навантаження на полігони ТПВ |  |
| 13. | Реконструкція існуючих полігонів (сміттєзвалищ) ТПВ | 2012-2013 |  | 12680,0 |  |  |  |
| 14. | Ліквідація джерел забруднення підземних вод та земельних ресурсів (несанкціоновані звалища ТПВ) | 2012-2016 |  | 28025,0 |  | Недопущення забруднення підземних вод та земельних ресурсів (несанкціоновані звалища ТПВ) |  |
| 15. | Заходи з організації впровадження нових технологій поводження з побутовими відходами | 2012-2016 |  | 1700,0 |  | Збільшення обсягів використання вторинних ресурсів, покращення умов праці та покращення екології довкілля |  |
| 16. | Заходи щодо забезпечення реалізації Програми та удосконалення системи управління у сфері поводження з ТПВ | 2012-2016 |  |  |  | Створення нормативної бази, інформаційно-методичного забезпечення сфери поводження з ТПВ |  |
| 16.1 | Організаційне забезпечення | 2012-2016 |  | 790,0 |  | Створення нормативної бази, інформаційно-методичного забезпечення сфери поводження з ТПВ |  |
| 16.2. | Нормативно-методичне забезпечення | 2012-2016 |  | 175,0 |  | Створення нормативної бази, інформаційно-методичного забезпечення сфери поводження з ТПВ |  |
| 16.3 | Інформаційне забезпечення | 2012-2016 |  | 5490,0 |  | Створення нормативної бази, інформаційно-методичного забезпечення сфери поводження з ТПВ, використання інформації з банку даних у практичній роботі |  |
| Всього | 2012-2016 |  | 1915911,0 |  |  |  |

# ПАСПОРТ
програми Поводження з твердими побутовими відходами
в Київській області на 2012-2016 роки

| 1 | Ініціатор розроблення програми | Головне управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу в Київській області |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Рішення Київської обласної ради від 30.03.2007 р. № 116-10-V |
| 3 | Розробник програми | Головне управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу в Київській області |
| 5 | Відповідальний виконавець програми | Київська обласна державна адміністрація |
| 6 | Учасники (співвиконавці) програми | Київська обласна державна адміністрація, Головне управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу в Київській області, районі державні адміністрації, виконавчі комітети міст, підприємства, установи та організації, громадські організації та ін. |
| 7 | Термін реалізації програми | 2012-2016 роки |
| 8. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | ІІ етап – 2012-2016 роки |
| 9. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Обласний та міські фонди охорони навколишнього природного середовища, бюджети райдержадміністрацій, міські бюджети |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | 1915911,0 тис. грн. |
|  | Коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища | 149299,0 тис. грн. |
|  | Коштів інших джерел | 1766612,0 тис. грн. |

Голова ради                                                                              О.С. Качний