Затверджено

Рішення Київської обласної ради

від 30.04.2015 № 923-48-VI

(із змінами і доповненнями

від 30.07.2015 №972-50-VI,

від 13.08.2015 №996-51-VI,

від 08.10.2015 №1034-53-VI,

від 25.12.2015 №048-02-VIІ)

П Р О Г Р А М А

енергозбереження (підвищення енергоефективності)

Київської області  на 2015 – 2016 роки

м. Київ

2015

ЗМІСТ

|  | стор. |
| --- | --- |
| Паспорт Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на період 2015 – 2016 роки……………………………… | 3 |
| І. Загальні положення………………………………………………………… | 5 |
| ІІ. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма……………………………………………………………................. | 6 |
| Розділ ІІІ. Мета Програми………………………………………….……….. | 9 |
| 3.1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми……………………………………………………............................. | 10 |
| Розділ ІV. Основні завдання та заходи Програми………………….............. | 11 |
| 4.1. Очікувані результативні показники Програми………………….……. | 11 |
| 4.2. Напрями діяльності та заходи Програми…………………….……….. | 13 |
| 4.3. Орієнтовні обсяги фінансових витрат, необхідних для виконання Програми ………………………………………………………..…………….. | 16 |
| Розділ V. Очікувані результати виконання Програми............................... | 17 |
| Розділ VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми………………………………………………………... | 17 |
| Розділ VІІ. Ресурсне забезпечення Програми ………………………….…. | 18 |
| Розділ VІІІ. Напрями діяльності та заходи Програми на 2015 рік……….... | 19 |

Додаток 1 до Програми 								45

Додаток 2 до Програми									48

# ПАСПОРТ

# Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності)

# Київської області на період 2015 - 2016 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Департамент житлово- комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської облдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Розпорядження голови облдержадміністрації |
| 3. | Розробник програми | Департамент житлово- комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської облдержадміністрації |
| 4. | Відповідальний виконавець програми | Департамент житлово- комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської облдержадміністрації |
| 5. | Учасники (співвиконавці) програми | Київська обласна державна адміністрація, департамент житлово-комунального господарства і паливно- енергетичного комплексу Київської облдержадміністрації, департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я Київської облдержадміністрації, управління з питань власності Київської облдержадміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міст, підприємства, установи і організації, громадські організації та ін. |
| 6. | Термін реалізації програми | 2015-2016 роки |
| 7. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | - |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Обласний, районні, міські, селищні, сільські |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: з них: | 223 105,4 тис.грн. 2015 рік – 130 605,4 тис.грн. 2016 рік – 92 500 тис.грн. |
|  | коштів обласного бюджету | 2015 рік – 61 095,1 тис.грн. 2016 рік – 0,0 тис.грн. |
|  | коштів районних, міських, селищних бюджетів | 2015 рік – 39 396,5 тис.грн. 2016 рік – 42 500,0 тис.грн |
|  | інших джерел фінансування | 2015 рік – 30 113,8 тис.грн. 2016 рік – 50 000,0 тис.грн |

| Керівник програми – директор департаменту житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу | (підпис) (підпис) | Король Г.М. (ПІБ) |
| --- | --- | --- |

5

І. Загальні положення

Програма енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2015 – 2016 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Порядку розроблення, прийняття Київських обласних комплексних та цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Київської обласної ради від 23.07.2013 № 648-33-IV, а також Методики галузевих, регіональних програм енергоефективності та програм зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання, затвердженої наказом Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів від 17 березня 2009 року № 33.

Ініціатором розроблення програми є департамент житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації.

Програму розроблено на підставі:

- Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

- Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закону України «Про енергозбереження»;

- Закону України «Про альтернативні джерела енергії»;

- Закону України «Про альтернативні види палива»;

- Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження»;

- Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 24 липня 2013 року № 1071-р;

- Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2010 року № 243;

- Плану заходів щодо виконання регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2013 року № 669-р;

- Плану коротко- та середньострокових заходів щодо скорочення обсягу споживання природного газу на період до 2017 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №1014-р.

- Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 902-р.

Скорочення споживачами витрачання паливно-енергетичних ресурсів для оптимального задоволення потреб життєдіяльності, а відтак і зменшення витрат первинних паливних ресурсів для виробництва та транспортування теплової енергії, водопостачання та водовідведення є на сьогодні головним пріоритетом.

Програма є основою цілеспрямованої діяльності органів місцевого самоврядування Київської області щодо організації та координації дій у сфері енергозбереження з підприємствами та організаціями усіх форм власності.

ІІ. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Потенціал енергозбереження в Київській області оцінюється на рівні
36-40% від загального рівня споживання енергоносіїв. Тому, в сучасних дуже складних економіко-політичних умовах, в зв’язку із стрімким ростом на енергоносії для всіх категорій споживачів, підвищення енергоефективності виробництва, транспортування і споживання паливно-енергетичних ресурсів всіма категоріями споживачів за рахунок широкого впровадження заходів з енерго- та ресурсозбереження є стратегічною лінією подальшого сталого розвитку економіки, соціальної сфери  та добробуту населення регіону.

Підставою для розроблення Програми є існування на рівні області проблеми надлишкового використання паливно-енергетичних ресурсів, в першу чергу природного газу, різними категоріями споживачів, зокрема підприємствами теплокомуненерго, бюджетною сферою, а також безпосередньо населенням.

Станом на 01.01.2015  в Київській області обліковується 1432 котельні, які забезпечують послугою тепло- та гарячого водопостачання населення області та бюджету сферу. 381 котельня із загальної кількості  використовує для виробництва теплової енергії вугілля або альтернативні види палива, що складає майже 26,6 %, серед яких:

- 276 котелень працює на біомасі (пелетах, деревині, торфі, враховуючи котельні змішаного типу дрова-природний газ (72,4 % від загальної кількості альтернативних джерел енергії), включаючи 6 котелень, що спалюють лушпиння соняшника, гречки та тюковану солому;

- 52 котельні використовують вугілля або змішані – типу вугілля-природний газ чи вугілля-дрова (13,6 %);

- на електроенергії – 45 котелень (11,8 %);

- 6 одиниць теплових насосів (майже 1,6%);

- 2 котельні використовують біогаз (0,4 %).

Протягом 2010-2014 років за рахунок впровадження на підприємствах усіх форм власності енергозберігаючих заходів, в тому числі скорочення споживання природного газу, переведення котелень на альтернативні та місцеві види палива досягнуто економії паливно-енергетичних ресурсів (далі – ПЕР) 39,396 тис. т.у.п., що складає 35% від запланованої величини економії у Програмі енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2010-2014 роки, в тому числі значний обсяг робіт було виконано у 2014 році, основні з яких:

- замінено 16 застарілих газових котлів на газові котли з високим ККД (Макарівський, Миронівський, Фастівський райони, міста Біла Церква та Ірпінь);

- проведено роботи із заміщення споживання природного газу на суму понад 105 млн. грн., а саме переведено 161 котельню на альтернативні види палива або вугілля (в тому числі 119 котелень, що забезпечують теплом заклади бюджетної сфери, інші 52 об’єкти – на підприємствах теплокомуненерго), а саме:

- 117 одиниць котелень – переведено на біомасу (твердопаливні котли), працюють від спалювання пелетів, торфобрикетів, щепи, відходів деревини, в тому числі 2 котельні працюють від згоряння лушпиння соняшника (м. Миронівка) та одна котельня на тюкованій соломі (с. Іванівка Ставищенського району) – найбільше проінвестовано ТОВ «УкртеплоКиїв» - 20 об’єктів;

- 37 одиниць котелень, де встановлено твердопаливні вугільні котли (включаючи вугільно-дерев’яні котли) або дообладнано газові котельні одним вугільним котлом (ТОВ «Фелікс-Енержі» - 11 об’єктів бюджетної сфери в м. Бровари опалюють 6 вугільних котелень;

- 7 одиниць котелень – встановлені електричні котли (або конвектори у приміщеннях Бориспільського району – 2 ДНЗ, 3 НВК у Згурівському районі, приміщення Володарської поліклініки та в м. Славутич ТОВ «Комунтехсервіс»);

- проведено заміну чи реконструкцію пальників на комунальних підприємствах «Васильківтепломережа», «Переяслав-Хмельницьк- тепломережа», «Тетіївтепломережа» та «Фастівтепломережа»;

- замінено 19,4 погонних км теплових мереж;

- виконано заміну світлоточок зовнішнього освітлення (Богуславський та Сквирський райони);

- у найбільших містах області виконано роботи по санації будівель житлового фонду та об’єктів соціальної сфери (ремонт покрівлі даху, утеплення міжпанельних швів, теплоізоляція технічних поверхів та підвалів), в тому числі виконані роботи зі встановлення металопластикових вікон в ЗОШ та ДНЗ (встановлено 542 одиниць вікон).

Завдяки впровадженню вказаних заходів протягом минулого року досягнуто економію ПЕР (в першу чергу природного газу) в обсязі 
21,56 тис. т.у.п. Розрахунковий економічний ефект за цей період склав майже 33,1 млн. гривень (враховуючи вартість природного газу станом на січень     2015 року).

Завдяки вказаним заходам, а також низці інших причин, сумарне по всіх категоріях споживання природного газу в регіоні у 2014 році знижено у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 4,73 % або                  111,76 млн.м.куб. (наведено нижче у таблиці 1.4):

36,78 млн.м.куб. (або 12,10 %) підприємствами ТКЕ;

13,60 млн.м.куб. (або 25,23 %) бюджетною сферою;

96,49 млн.м.куб. (або 7,25 %) безпосередньо населенням.

Слід зазначити, що на зменшення споживання природного газу вплинули також і погодно-кліматичні умови – опалювальний сезон 2014 року значно тепліший від опалювального періоду 2013 року, і перехід населення на індивідуальне та автономне теплозабезпечення, що зумовило зниження вироблення теплової енергії підприємствами комунальної теплоенергетики.

У таблиці 1.1. наведено обсяги споживання енергоресурсів (за окремими видами) бюджетних установ області за 2012, 2013 і 2014 роки.

Табл.1.1

| Види енергоресурсів | Одиниця виміру | Обсяги споживання ПЕР |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік |
| Електроенергія | млн.кВт*год | 313,4 | 330,6 | 310,9 |
| Природний газ | млн.куб.м | 61,9 | 53,9 | 40,3 |
| Теплова енергія | тис. Гкал | 370,2 | 313,2 | 223,1 |

У таблиці 1.2. наведено обсяги споживання енергоресурсів (за окремими видами) теплогенеруючими та теплопостачальними підприємствами області за 2012, 2013 і 2014 роки.

Табл.1.2

| Види енергоресурсів | Одиниця виміру | Обсяги споживання ПЕР |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік |
| Електроенергія | млн.кВт*год | 172,61 | 163,37 | 156,7 |
| Природний газ | млн.куб.м | 329,6 | 303,9 | 267,1 |
| Теплова енергія* | тис. Гкал | 2101,0 | 1825,8 | 1745,0 |

* - вироблено теплової енергії

У таблиці 1.3. наведено обсяги споживання енергоресурсів (за окремими видами) безпосередньо населенням області за 2012, 2013 і 2014 роки.

Табл.1.3

| Види енергоресурсів | Одиниця виміру | Обсяги споживання ПЕР |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік |
| Електроенергія | млн.кВт*год | 1866,4 | 1941,9 | 2057,6 |
| Природний газ | млн.куб.м | 1331,05 | 1331,2 | 1234,7 |
| Теплова енергія | тис. Гкал | 1544,1 | 1336,7 | 1278,8 |

У таблицях 1.1-1.3 дані наведені згідно зі статистичними звітностями Форма 5-НКРЕ та 1-ТЕП.

У таблиці 1.4 наведено інформацію щодо споживання природного газу підприємствами теплокомуненерго, бюджетною сферою та безпосередньо населенням протягом 2009-2014 років (дані ПАТ «Київоблгаз»):

Табл.1.4

(млн.м.куб.)

| Споживачі | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | Відхи- лення (2014 до 2009) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населення | 1 258,28 | 1 325,61 | 1 276,03 | 1 331,05 | 1 331,21 | 1 234,72 | -23,57 |
| Бюджет | 62,46 | 67,31 | 62,55 | 61,93 | 53,91 | 40,30 | -22,16 |
| Підприємства ТКЕ | 319,15 | 353,49 | 323,85 | 329,56 | 303,87 | 267,09 | -52,06 |
| РАЗОМ: | 1 639,90 | 1 746,47 | 1 662,43 | 1 722,54 | 1 688,98 | 1 542,11 | -97,78 |

Для полегшення сприйняття таблиці зробимо її візуалізацію:

Рисунок 1.1. Діаграма споживання природного газу населенням, бюджетними організаціями та підприємствами ТКЕ.

Аналізуючи приведену таблицю 1.4 і рисунок 1.1, можна відмітити наступну тенденцію:

1) бюджетною сферою зменшено споживання природного газу в порівнянні з базовим 2009 роком на 22,158 млн. м3 або 35%, що є найкращим показником зменшення споживання природного газу і вказує на стійку тенденцію до зменшення споживання блакитного палива;

2) підприємствами теплокомуненерго спожито у 2014 році на 16,3% менше в порівнянні з базовим або на 52 млн.м3, діаграма вказує також на тенденцію до скорочення споживання природного газу;

3) безпосередньо населення області спожило природний газ приблизно на постійному рівні, у зв’язку із ростом кількості населення та переходом на індивідуальне опалення тенденція до зниження споживання природного газу не прослідковується, лише 1,8 % зменшення або 23,6 млн. м3 природного газу.

ІІІ. Мета Програми

Метою програми є:

- забезпечення зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт та наданих послуг;

- мінімізація втрат енергоресурсів та води;

- оптимізація структури виробництва і споживання в області паливно-енергетичних ресурсів із збільшенням частки нетрадиційних видів палива та відновлюваних джерел енергії на основі аналізу існуючого стану;

- відносне скорочення бюджетних коштів на оплату енергоресурсів в установах бюджетної сфери області;

- скорочення споживання природного газу, електроенергії, вугілля, біопалива та води безпосередньо населенням.

Мета програми досягається за рахунок реалізації у житлово-комунальному господарстві, у бюджетній сфері та серед домогосподарств на території області низки практичних енергозберігаючих заходів, спрямованих на подальше скорочення обсягів споживання ПЕР та мінімізацію коштів, що витрачаються на їх отримання.

Зменшення енергоємності продукції та послуг програмою передбачається досягти за рахунок впровадження сучасних технологій, устаткування і обладнання, а також зменшення втрат енергоресурсів.

Економічний механізм програми базується на зацікавленості підприємств, установ та організацій, а також громадян у скорочення витрат на утримання, експлуатацію житла та соціальної інфраструктури.

3.1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Проблема має бути розв’язана шляхом реалізації заходів наступного характеру:

- організаційного забезпечення:

- нормативно-правового забезпечення Програми;

- фінансового забезпечення Програми;

- технічного (технологічного) забезпечення.

Організаційне забезпечення – заходи даного характеру передбачають нормативно-правове та фінансове забезпечення.

Окрім того, передбачається інформаційне забезпечення зацікавлених виконавців програми, популяризація позитивного досвіду впровадження енергоефективних заходів.

Нормативно-правове забезпечення реалізації Програми здійснюється шляхом дотримання вимог чинних нормативно-правових актів у сфері енергозбереження під час реалізації заходів регіональної програми.

Базовим законодавчим актом, що визначає правові, економічні, соціальні та екологічні основи енергозбереження для всіх підприємств, об’єднань та організацій, розташованих на території України, а також для громадян є Закони України «Про енергозбереження», «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації».

Відносини у сфері альтернативних джерел енергії регулюються Законами України «Про альтернативні види палива» та «Про альтернативні джерела енергії».

Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про енергозбереження» встановлює відповідальність за недотримання вимог щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, або фізичними особами – власниками об’єктів.

Закон України «Про електроенергетику» визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності в електроенергетиці і регулює відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, постачанням і використанням енергії, забезпеченням енергетичної безпеки України, конкуренцією та захистом прав споживачів і працівників галузі.

Актами Кабінету Міністрів України врегульовано ряд важливих питань, зокрема:

- Енергетична стратегія України на період до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України 24.07.2013 № 1071-р:

- План заходів щодо виконання регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.06.2013 № 669-р;

- План коротко- та середньострокових заходів щодо скорочення обсягу споживання природного газу на період до 2017 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №1014-р.

- Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до       2020 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 року № 902-р.

Фінансове забезпечення  Програми досягається за рахунок включення підприємствами установами і організаціями до витратної частини фінансово-господарських планів (витратних статей місцевих бюджетів) на відповідні роки сум, запланованих на реалізацію заходів, наданих підприємствами, установами і організаціями при формуванні регіональної програми.

Технічне (технологічне) забезпечення Програми досягається за рахунок модернізації або заміни наявного енергоємного обладнання, запровадження новітніх енергоефективних та енергозберігаючих технологій, підвищення енергоефективності виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, зменшення витрат та втрат паливно-енергетичних ресурсів.

Програма  розрахована на два роки, тобто короткострокова.

ІV. Основні завдання Програми

4.1. Очікувані результативні показники Програми

Оцінка досягнення мети Програми здійснюватиметься за такими показниками:

- зниження енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, наданих послуг (в умовних одиницях);

- зменшення рівня витрат та втрат паливно-енергетичних ресурсів;

- обсяг залучених коштів, які спрямовуються на фінансування заходів Програми.

Крім того, для оцінки виконання Програми, як показник ефективності, обираються середні питомі витрати коштів на економію одиниці т.у.п., який розраховується як співвідношення кількості витрачених коштів (тис.грн.) до отриманої економії ПЕР (т.у.п.).

Енергоємності виробництва одиниці продукції визначаються за формулою:

| eврп = P / Vврп |  |
| --- | --- |

де Vврп - обсяг виробленого продукту в галузі, тис.грн.;

P - обсяг споживання ПЕР на енергетичні цілі, т.у.п., по галузі.
	Питомі витрати паливно-енергетичних ресурсів на вироблення одиниці продукції, робіт та послуг (d) (далі - ПРП) - це відношення витрат палива для виробництва даного виду ПРП.

Питомі витрати електроенергії (w), кВт·год/одиницю ПРП - це відношення витрат електроенергії для виробництва даного виду ПРП.

Питомі витрати теплової енергії (q), Гкал/одиницю ПРП - це відношення витрат теплової енергії для виробництва даного виду ПРП.

Зазначені показники визначаються за формулами:

| , |  |
| --- | --- |
| , |  |
| , |  |

13

де                 - витрати паливних ресурсів, т.у.п. для даного виду та обсягу ПРП за певний проміжок часу;

П - обсяг ПРП за той же проміжок часу, натуральних одиниць;

W - витрати електроенергії, кВт·год. для даного виду та обсягу ПРП за певний проміжок часу;

Q - витрати теплової енергії, Гкал, для даного виду та обсягу ПРП за певний проміжок часу для даного виду та обсягу ПРП за певний проміжок часу.

Сумарні питомі витрати ПЕР або енергоємність ПРП, т.у.п./одиницю продукції, робіт, послуг - це відношення сумарних витрат ПЕР за певний проміжок часу до обсягів даного виду ПРП за той же проміжок часу.

4.2. Напрями діяльності та заходи Програми

Найважливішими заходами, спрямованими на енергозбереження в галузі житлово-комунального господарства визначені:

У водопровідно-каналізаційному господарстві:

впровадження технологічних схем регулювання п’єзометричних характеристик на водопровідних мережах;

використання технологій переривчастої аерації стічних вод, аеротенків-освітлювачів;

застосування технологічних рішень щодо використання біогазу очисних споруд як альтернативного палива;

автоматизація роботи насосних станцій;

санація магістральних водоводів;

широке застосування перетворювачів частоти оберту приводів насосів;

широке застосування теплових насосів на очисних спорудах, з метою використання тепла каналізаційних стоків для обігріву приміщень тощо.

У теплоенергетиці, в першу чергу комунальної власності:

використання альтернативних видів палива та джерел тепла (енергії сонця, вітру, теплових насосів, біогазу, біодизельного пального, відходів виробництва тощо);

заміна газових котлів на сучасні автоматизовані вітчизняного виробництва з  ККД (понад 92%) надасть змогу економити до 35% ПЕР від теперішнього рівня споживання;

впровадження нових методів антикорозійного захисту та ефективного теплоізоляційного покриття теплових мереж, застосування автоматики та регулюючого обладнання;

впровадження пластинчатих теплообмінників;

впровадження автоматизованих систем керування технологічними процесами вироблення та подання споживачам теплової енергії;

впровадження систем, що регулюють подачу тепла споживачам в перехідний період (технологія КІАРМ);

розробка та впровадження  проектів  оптимізації схем теплопостачання які передбачають поєднання помірно централізованих та децентралізованих систем теплопостачання;

з метою забезпечення технічного обновлення теплогенеруючого підприємства необхідне розроблення інвестиційних програм з наступним передбаченням в тарифі на постачання теплової енергії інвестиційної складової.

З метою забезпечення споживачів (населення) будинковими засобами обліку теплової енергії, райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) необхідно внести зміни до місцевих програм енергозбереження або інвестиційних програм теплопостачальних підприємств з метою першочергового забезпечення фінансування на встановлення будинкових лічильників теплової енергії.

Потенціал зниження споживання газу за умов застосування таких заходів складає 30%. При модернізації теплогенеруючого та теплопостачального обладнання теперішній річний рівень споживання природного газу підприємствами ТКЕ в 267,1 млн.м.куб. можливо вивільнити більше 
80,0 млн.м.куб. природного газу.

У житловому господарстві:

паспортизація житлових будинків згідно з вимогами ДБН В.2.6–31-2006;

впровадження прогресивних архітектурно-конструктивних рішень та технологій будівництва і ремонту житла;

поліпшення теплозахисних та енергозберігаючих характеристик будівель  (технології THERMOSYIELD, CERIFIT плитами ROKWOL, пінополіурітаном, плитами ПСБС та інш. );

перевірка стану теплоізоляції теплового, термічного обладнання, трубопроводів, споруд та житлових будинків з використанням тепловізійних та інших високопродуктивних методів обстеження;

впровадження енергозберігаючих освітлювальних приладів;

широке застосування попередньо ізольованих металевих та пластмасових труб;

покращення герметизації термічного обладнання;

своєчасний ремонт теплоізоляції із застосуванням сучасних теплоізоляційних матеріалів та інше.

Для бюджетних установ основними заходами з економії теплової енергії технічного характеру є:

термомодернізація зовнішніх огороджувальних конструкцій (стін, вікон і дверей, горищ, підвалів);

модернізація (заміна) систем опалення та гарячого водопостачання;

переведення опалювальних систем на використання альтернативних чи місцевих видів палива;

впровадження комп’ютерного управління системами опалення;

модернізація систем освітлення з використанням енергоощадних приладів освітлення;

впровадження локального та індивідуального опалення, що виключає втрати в тепломережах.

Тотальна заміна застарілого, низько ефективного котельного обладнання на сучасне, місцевого виробництва, яке має в своєму складі автоматичні програматори, що забезпечує зменшення споживання природного газу в неробочий час та вихідні дні і забезпечує заощадження до 20% природного газу, та широке впровадження теплових насосів та геліоустановок, які взагалі виключають використання природного газу.

Потенціал зниження споживання газу за умов застосування таких заходів складає 25-40%. Тобто, при тотальній модернізації систем опалення, теперішній річний рівень споживання природного газу бюджетними організаціями в 
40,3 млн.м.куб. можливо зменшити відповідно на 10-16 млн.м.куб.

З метою заощадження електричної енергії бюджетними закладами необхідно розроблення комплексу заходів, спрямованих на:

обстеження системи обліку електроенергії;

вивчення характерних сезонних, добових (робочий, вихідний, канікулярний день) та річних графіків електроспоживання;

обстеження режимів роботи основного електрообладнання, його завантаження, виявлення застарілого, нестандартного обладнання, аналіз доцільності його використання;

розробку раціональних заходів економії електроенергії та реальних лімітів на її споживання.

Основні напрямки енергозбереження серед населення, в тому числі приватних домогосподарств:

У споживанні теплової енергії:

утеплення фасадів будинку (квартири);

утеплення горища, стелі будинку (квартири);

заміна вікон, дверей;

становлення терморегуляторів на опалювальні прилади;

встановлення домофонів, автодовідників на вхідні двері;

встановлення квартирних лічильників теплової енергії;

проведення ізоляції теплових мереж в місцях загального користування.

Заходи, спрямовані на скорочення споживання природного газу:

перехід на використання альтернативних джерел енергії (електроопалення, опалення на торфі, пелетах, вугіллі, дровами, сонячні колектори, теплові насоси тощо);

встановлення лічильників природного газу;

встановлення котлів/конвекторів з покращеним ККД;

встановлення двохконтурних котлів (на опалення та ГВП одночасно);

встановлення автоматичного регулювання температури теплоносія в залежності від температури зовнішнього повітря.

У споживанні електроенергії:

встановлення сучасних електронних приладів обліку електроенергії;

заміна ламп освітлення на енергозберігаючі (діодні, люмінесцентні тощо);

використання датчиків руху в місцях загального користування (сходові клітини, під’їзди, ліфти);

використання зонних лічильників електричної енергії (використання нічного тарифу) особливо при опаленні електроенергією.

Крім того, з метою заохочення населення до переходу на альтернативні види опалення, з 2014 року Держенергоефективності запроваджено програму заміни газових котлів на котли, що працюють на будь-яких інших видах палива. Громадянам через Ощадбанк та Укргазбанк  відшкодовується до 40% суми кредиту. Це кошти, які Україна одержала від Європейського Союзу як грант на заходи з енергозбереження.

З метою стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів безпосередньо населенням Київської області, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2015 року №231 „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056” та Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, передбачається відшкодування з обласного бюджету частини суми кредиту, залученого  фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів.

Процедура відшкодування частини суми кредиту, залученого фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів (далі – Процедура) наведено у додатку 1.

Відповідно до цієї Процедури, відшкодування частини суми кредиту здійснюється на підставі Генерального договору про співробітництво між головним розпорядником коштів обласного бюджету, передбачених на фінансування заходів з енергозбереження, та кредитно-фінансовою установою, укладеного відповідно до Типової форми, наведенї у додатку 2.

Стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів здійснюється шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на:

1) придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу);

2) придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, до яких належать:

для одноквартирних житлових будинків:

радіатори опалення з терморегуляторами;

вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енерго-зберігаючим склом);

рекуператори тепла вентиляційного повітря;

вузли обліку води (гарячої, холодної), зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали;

матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

теплові насоси;

сонячні колектори для виробництва теплової енергії та підігріву води;

для квартир у багатоквартирних житлових будинках:

радіатори опалення з терморегуляторами;

вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енерго-зберігаючим склом);

вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали.

Напрями та перелік завдань і заходів Програми на 2015 рік сформовано у Розділі VІІ до Програми, у якому визначено джерела фінансування кожного із заходів та виконавці.

4.3. Орієнтовні обсяги фінансових витрат,

необхідних  для виконання Програми

Джерела фінансування Програми:

- кошти державного бюджету;

- кошти обласного бюджету;

- кошти місцевих бюджетів;

- кошти підприємств житлово-комунального господарства відповідно до програм їх розвитку, затверджених органами місцевого самоврядування  в установленому порядку;

- гранти, кредити, благодійні внески, інвестиції, кошти фізичних і юридичних осіб, що залучаються шляхом приватизації підприємств житлово-комунального господарства, передачі об’єктів галузі в управління, оренду, концесію;

- кредити вітчизняних та зарубіжних комерційних банків;

- інші залучені кошти, не заборонені чинним законодавством України.

Напрями діяльності та заходи обласної Програми уточнюються щороку під час формування відповідних бюджетів.

Ресурсне забезпечення Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2015-2016 роки наведено у Розділі VІ.

V. Очікувані результати виконання Програми

До кінця 2016 року повинно бути досягнуто:

- зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції (виконаних робіт, наданих послуг) не менше 15% від базового року;

- зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів при виробленні одиниці продукції (виконаних робіт, наданих послуг) не менше 20% від базового року;

- забезпечення економії бюджетних коштів (за умови дотримання відповідних вимог щодо охорони праці, санітарних норм та правил тощо) на оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв, за рахунок запровадження відповідних заходів та проектів – на 30% від базового року.

Таблиця 4.1 Прогнозні обсяги економії ПЕР теплопостачальними та теплогенеруючими підприємствами

| Види ПЕР | Одиниці виміру | Обсяги споживання за 2014 рік | Обсяги економії | % економії ПЕР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Природний газ | млн.м.куб. | 267,1 | 80,13 | 30,0 |
| Електроенергія | млн.кВт*год | 156,7 | 18,8 | 12,0 |
| ПЕР | тис. т.у.п. | 357,8 | 98,2 | 27,4 |

Таблиця 4.2. Прогнозні обсяги економії ПЕР в бюджетній сфері

| Види ПЕР | Одиниці виміру | Обсяги споживання за 2014 рік | Обсяги економії | % економії ПЕР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Природний газ | млн.м.куб. | 40,30 | до 16,12 | 25-40 |
| Електроенергія | тис. кВт*год. | 310,9 | 46,5 | 15 |
| ПЕР | тис. т.у.п. | 147,3 | 33,6 | 22,8 |

Термін окупності заходів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері не перевищує 7 років.

VІ. Координація та контроль

за ходом виконання Програми

З метою безумовного виконання Програми територіальними органами міністерств, іншими центральними органами виконавчої влади в області, організаціями та установами, зайнятими у сфері контролю та впровадження енергозберігаючих заходів, враховуючи необхідність координації дій усіх зацікавлених суб’єктів, залучених до виконання Програми, департаментом житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу  облдержадміністрації пропонується такий механізм її супроводження:

відповідно до розроблених енергозберігаючих заходів на місцевому рівні, райдержадміністраціями і міськвиконкомами (міст обласного значення) здійснюється щоквартальне до 15 числа, наступного за звітним місяцем, інформування департаменту щодо виконання затверджених заходів з наростаючим підсумком на підставі інформацій, отриманих від підприємств житлово-комунального сектору та бюджетних організацій;

департамент подає відповідну щоквартальну звітність Київській обласній раді до 25 числа, наступного за звітним місяцем, та щороку до 25 лютого наступного року за звітним періодом.

VIІ. Ресурсне забезпечення Програми

тис.грн

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | За роками виконання Програми | Усього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 130 605,4 | 92 500,0 | 223 105,4 |
| обласний бюджет | 61 095,1 | * | 61 095,1 |
| державний бюджет | ** | ** | ** |
| місцеві бюджети | 39 396,5 | 42 500,0 | 81 896,5 |
| кошти небюджетних джерел | 30 113,8 | 50 000,0 | 80 113,8 |

*     під час формування бюджету на відповідний рік

** відповідно до кількості населення, ОСББ та житлово-будівельних кооперативів, що скористуються енергоефективним кредитом.

VIIІ. Напрями діяльності та заходи Програми на 2015 рік

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Виконавці | Джерела фінансуван-ня | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн. | Очікуваний результат тис. грн. (/т.у.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Технічне (технологічне) енергозбереження, що передбачає модернізацію або заміну енергоємних існуючих технологій, а саме заміна малоефективних, морально застарілих котлів на нові сучасні з ККД не менше 92-95 % (газ на газ) |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Заміна котла ДКВР 4,0/13 на котел КОЛВІ-3000 на котельні по вул. Київська 3/1 в смт Бородянка | Райдержад-міністрація, підприємства | місцевий бюджет | 2000,0 | 509,7/60,4 |
| 1.2 |  | Реконструкція (технічне переоснащення) котельні Аркадіївського НВК із заміною 2 котлів, Згурівський район | Райдержад-міністрація | місцевий бюджет | 70,0 | 23,1/2,7 |
| 1.3 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань водогрійних котлів в котельні м.Буча, вул. Кірова, 144 | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не- бюджетних джерел | 570,0 | 86,3/11,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань водогрійних котлів в котельні м.Буча, вул. Стадіонна | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 1662,4 | 255,7/35,1 |
| 1.5 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань водогрійних котлів в котельні по вул. Кірова 203-Є, м. Буча | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 4040,0 | 651,2/89,4 |
| 1.6 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань водогрійних котлів в котельні м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 104 | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 588,8 | 84,1/11,5 |
| 1.7 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань водогрійних котлів в котельні в котельні м. Буча, вул. Островського, 24 | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 124,0 | 27,5/3,8 |
| 1.8 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань водогрійних котлів в котельні по вул. Вишнева 3, м.Буча | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 195,5 | 48,9/6,7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань водогрійних котлів в котельні м.Буча, вул. Комсомольська, 15 | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 3930,0 | 768,2/94,9 |
| 1.10 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань водогрійних котлів в котельні м. Буча, вул. Тарасівська, 32 | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 1073,9 | 179,0/24,6 |
| 1.11 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань водогрійних котлів в котельні м. Буча, вул. Чкалова, 1а | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 432,9 | 78,9/10,8 |
| 1.12 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань водогрійних котлів в котельні м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 106 | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 738,0 | 210,8/30,0 |
| 1.13 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань водогрійних котлів в котельні м. Буча, вул. Енергетиків, 4а | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 1420,0 | 443,2/60,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань водогрійних котлів в котельні м. Буча, вул. Радгоспна, 7 | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 811,9 | 270,6/37,1 |
| 1.15 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань водогрійних котлів в міні-котельні по вул. Малиновського, 74, м.Буча | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 675,0 | 168,7/23,1 |
| 2. | Заміна пальникових пристроїв (газ на газ) |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Заміна пальникових пристроїв на котлах НИИСТУ-5 в котельні за адресою вул. Фрунзе, 46-к м. Васильків | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 150,0 | 38,5/5,3 |
| 3. | Реконструкція або заміна теплових мереж із застосуванням попередньо ізольованих труб та нових типів запірної арматури з високими показниками експлуатаційної надійності |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 |  | Заміна теплових мереж КП „ВУЖКГ-1”, м.Узин Білоцерківського р-ну | Райдержад-міністрація, міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 340,0 | 42,5/5,8 |
| 3.2 |  | Заміна теплової мережі в дитячому садку в с.Озера Бородянського р-ну | Райдержад-міністрація | місцевий бюджет | 450,0 | 40,9/5,6 |
| 3.3 |  | Заміна теплової мережі в дитячому садку в с.Здвижівка Бородянського р-ну | Райдержад-міністрація | місцевий бюджет | 300,0 | 26,0/3,5 |
| 3.4 |  | Заміна теплової мережі в лікарні в смт Пісківка Бородянського р-ну | Райдержад-міністрація | місцевий бюджет | 225,0 | 25,0/3,3 |
| 3.5 |  | Заміна теплової мережі в школі в с.Качали Бородянського р-ну | Райдержад-міністрація | місцевий бюджет | 215,0 | 24,0/3,2 |
| 3.6 |  | Заміна теплової мережі по вул.Набережна в смт Бородянка до гуртожитку ДУ-57 мм, L-70м | Райдержад-міністрація, підприємства | місцевий бюджет | 35,0 | 2,5/0,3 |
| 3.7 |  | Заміна теплової мережі по вул.Леніна в смт Бородянка до ж/б по вул.Леніна, 425 та 425 б ДУ-100мм, L-106м | Райдержад-міністрація, підприємства | місцевий бюджет | 75,0 | 6,8/0,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8 |  | Реконструкція теплової мережі із застосуванням попередньо ізольованих труб котельні по вул.50 років СРСР в смт Немішаєве Бородянського р-ну | Райдержад-міністрація, підприємства | місцевий бюджет | 80,0 | 6,8/0,9 |
| 3.9 |  | Реконструкція теплових мереж котельні по вул.Незалежності, 105, Яготинського р-ну | Райдержад-міністрація, міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 500,0 | 106,0/14,5 |
| 3.10 |  | Капітальний ремонт теплових мереж із застосуванням попередньо теплоізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, м.Бориспіль | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 800,0 | 68,0/9,3 |
| 3.11 |  | Часткова заміна трубопроводів теплових мереж котельні в м.Буча, вул.Комсомольська, 15а | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 1225,0 | 110,0/15,0 |
| 3.12 |  | Часткова заміна трубопроводів теплових мереж котельні в м.Буча, вул.Чкалова 1а | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 1225,0 | 110,0/15,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.13 |  | Часткова заміна трубопроводів теплових мереж котельні в м.Буча, вул.Тарасівська, 32а | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 1225,0 | 110,0/15,0 |
| 3.14 |  | Часткова заміна трубопроводів теплових мереж котельні в м.Буча, вул.Енергетиків, 4а | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 1225,0 | 110,0/15,0 |
| 3.15 |  | Реконструкція теплових мереж м. Васильків | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 1620,0 | 202,5/28,0 |
| 3.16 |  | Реконструкція теплових мереж від ТК-1 до ТК-3 загальноміського центру, м.Славутич | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 761,9 | 85,0/11,6 |
| 4. | Модернізація існуючих теплових пунктів (індивідуальних та центральних) з метою оптимізації схеми централізованої підготовки побутової гарячої води. Впровадження індивідуальних теплових пунктів з переходом на двотрубну систему |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 |  | Модернізація котелень з встановленням теплогенераторів модульних на твердому паливі за по вул.Грушевського, 14-к, м.Васильків | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 1970,0 | 285,0/47,0 |
| 4.2 |  | Модернізація котелень з встановленням теплогенераторів модульних на твердому паливі по вул. Грушевського, 21-к м.Васильків | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 1960,0 | 280,0/45,0 |
| 4.3 |  | Капітальний ремонт центральних теплових пунктів (заміна водонагрівачів) по вул. Декабристів, 40-к, вул. Польова, 6-к м. Васильків | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 300,0 | 62,0/8,5 |
| 5. | Переведення газових котелень на альтернативні види палива, в т.ч. біомаса (пелети, дрова, щепа), вугілля, електроенергія тощо |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Встановлення котла КВР-1000 СТС на котельні по вул.Леніна 20, смт Баришівка | Райдержад-міністрація, селищна рада, підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 210,0 | 35,0/4,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 |  | Переведення котельні школи № 2 в смт Немішаєве Бородянського р-ну | Райдержад-міністрація, підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 2000,0 | 440,0/60,4 |
| 5.3 |  | Переведення котельні школи в с.Микуличі Бородянського р-ну | Райдержад-міністрація, підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 332,0 | 42,0/5,8 |
| 5.4 |  | Переведення газових котелень ЗОШ на альтернативні види палива смт Калинівка, смт Гребінки, с.Кожухівка, с.Плесецьке Васильківського р-ну | Райдержад-міністрація, підприємства | місцевий бюджет | 2500,0 | 510,0/70,0 |
| 5.5 |  | Реконструкції існуючої газової котельні по вул.Партизанська із встановленням котлів на твердому паливі (пелетах) в смт.Козин Обухівського р-ну | Райдержад-міністрація, підприємства | місцевий бюджет | 950,0 | 230,0/33,0 |
| 5.6 |  | Модернізація котельні за адресою: м. Бориспіль, вул. Соцмістечко, 242 | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 1200,0 | 320,0/44,0 |
| 5.7 |  | Модернізація котельні за адресою: м. Бориспіль, вул.Лермонтова, 1Г | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 1200,0 | 320,0/44,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.8 |  | Модернізація котельні за адресою: м. Бориспіль, вул.Ворошилова | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 1200,0 | 320,0/44,0 |
| 5.9 |  | Переоснащення газової котельні на альтернативні види палива (дрова) КП „Фастівводоканал”, який забезпечує опаленням об’єкти соціальної сфери | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 54,0 | 14,0/2,0 |
| 5.10 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань котлів , що встановлені в котельні м. Буча, вул. Шевченка, 14 | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 500,0 | 145,0/17,5 |
| 5.11 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режи-мно-налагоджувальних випробувань котлів, що встановлені в котельні м.Буча, по вул.Вокзальна, 104 | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 600,0 | 210,0/31,0 |
| 5.12 |  | Пусконалагоджувальні роботи по встановленій блочно-модульній котельні за адресою вул. Володимирська, 92, м.Васильків | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 56,0 | 11,2/3,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.13 |  | Пусконалагоджувальні роботи по встановленим теплогенераторам модульним на твердому паливі в котельні по вул.1-го Травня,18-к, м.Васильків | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 56,0 | 11,2/3,0 |
| 5.14 |  | Пусконалагоджувальні роботи по встановленим теплогенераторам модульним на твердому паливі в котельні по вул.В/М-11, 187-к, м.Васильків | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 56,0 | 11,2/3,0 |
| 5.15 |  | Пусконалагоджувальні роботи по встановленим теплогенераторам модульним на твердому паливі в котельні по вул. В/М-11, 16-к м. Васильків | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 56,0 | 11,2/3,0 |
| 5.16 |  | Встановлення теплогенератора модульного на твердому паливі по вул.Фрунзе, 46-к, м.Васильків | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 1500,0 | 430,0/92,4 |
| 5.17 |  | Заміщення природного газу альтернативними видами палива (встановлення модульних котелень) на котельнях м.Васильків | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 6800,0 | 1700,0/365,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.18 |  | Реконструкція котельні Березанської міської лікарні з переведенням на альтернативні види палива | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 500,0 | 140,0/30,0 |
| 5.19 |  | Встановлення модульної транспортабельної твердопаливної котельні ТМ-700.Київська область, Ставищенський район, смт Ставище, вул. Підвальна (територія котельні №2) | Департамент ЖКГ і ПЕК | обласний бюджет | 1198,9 | 41,6/420,0 |
| 6. | Заходи з термомодернізації (заміна та установка енергозберігаючих вікон та дверей, утеплення дахів та підвалів, утеплення між панельних швів та інше) |  |  |  |  |  |
|  | громадські споруди |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Заміна вікон в закладах освіти Баришівського р-ну | Райдержад-міністрація | кошти не-бюджетних джерел | 900,0 | 145,0 |
| 6.2 |  | Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі та утеплення підвалу будівлі і фасаду в лікарні смт Немішаєве Бородянського р-ну | Райдержад-міністрація | місцевий бюджет | 200,0 | 42,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 |  | Утеплення фасадів комплексу будівель та приміщень підприємства комунальної власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району | Райдержад-міністрація | кошти не-бюджетних джерел | 231,4 | 46,3 |
| 6.4 |  | Заміна вікон на енергозберігаючі у Стовп’язькій ЗОШ 1-3 ст. П-Хмельницького р-ну | Райдержад-міністрація | місцевий бюджет | 119,0 | 27,0 |
| 6.5 |  | Заміна вікон у будівлі терапевтичного комплексу КЗ „Переяслав-Хмельницька центральна лікарня” | Райдержад-міністрація, міськвикон-ком (місто обласного значення) | місцевий бюджет | 150,0 | 31,0 |
| 6.6 |  | Заміна вікон будинку культури у с.Циблі Переяслав-Хмельницького р-ну | Райдержад-міністрація | місцевий бюджет | 100,0 | 15,0 |
| 6.7 |  | Капітальний ремонт (встановлення енергозберігаючих) віконних та дверних прорізів в ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 м.Переяслав -Хмельницький | Міськвикон-ком (місто обласного значення) | місцевий бюджет | 328,1 | 50,5 |
| 6.8 |  | Капітальний ремонт (утеплення фасадів) ДНЗ № 9 „Сонечко” в м.Переяслав-Хмельницькому | Міськвикон-ком (місто обласного значення) | місцевий бюджет | 846,5 | 170,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.9 |  | Капітальний ремонт покрівлі Березанського навчально-виховного комплексу (ІІ черга) | Міськвикон-ком (місто обласного значення) | місцевий бюджет | 417,1 | 61,0 |
| 6.10 |  | Капітальний ремонт приміщень та покрівлі гімнастичного залу ДЮСШ з заміною вікон та утепленням фасаду по вулиці Миру, м.Обухів | Міськвикон-ком (місто обласного значення) | місцевий бюджет | 750,0 | 190,5 |
| 6.11 |  | Капітальний ремонт приміщень харчоблоку із заміною вікон приміщень ЗОШ № 4 м-рн Петровський (залишок), м. Обухів | Міськвикон-ком (місто обласного значення) | місцевий бюджет | 85,0 | 9,5 |
| 6.12 |  | Капітальний ремонт будівлі (утеплення) ДНЗ „Світлячок” вул.В.Чаплінського,18 (залишок), м. Обухів | Міськвикон-ком (місто обласного значення) | місцевий бюджет | 194,0 | 27,7 |
| 6.13 |  | Термомодернізація ЗОШ № 2, м. Славутич | Міськвикон-ком (місто обласного значення) | місцевий бюджет | 2500,0 | 730,0 |
| 6.14 |  | Капітальний ремонт фасаду будівлі ДНЗ № 1 „Сонечко” вул.Леніна,42 м.Тетіїв Київської області (з утепленням фасадів та даху) | Департамент ЖКГ і ПЕК облдерж-адміністрації | обласний бюджет | 1190,0 | 120,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.15 |  | Капітальний ремонт фасаду будівлі ДНЗ №3 „Оленка” вул.Коцюбинського, 2 м.Тетіїв Київської області (з утепленням фасадів) та заміною вікон та дверей | Департамент ЖКГ і ПЕК облдерж-адміністрації | обласний бюджет | 1190,0 | 110,0 |
| 6.16 |  | Капітальний ремонт фасаду будівлі ДНЗ № 10 „Калинка” вул.Коцюбинського, 7 м.Тетіїв Київської області (з утепленням фасадів) та заміною вікон та дверей | Департамент ЖКГ і ПЕК облдерж-адміністрації | обласний бюджет | 1190,0 | 110,0 |
| 6.17 |  | Капітальний ремонт фасаду будівлі ДНЗ № 6 „Берізка” вул.Робітнича, 14 м.Тетіїв Київської області (з утепленням фасадів та даху) та заміною вікон та дверей | Департамент ЖКГ і ПЕК облдерж-адміністрації | обласний бюджет | 1000,0 | 95,0 |
| 6.18 |  | Капітальний ремонт фасаду Броварської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 за адресою: Київська область, м.Бровари, вул.Герцена, 3 | Департамент ЖКГ і ПЕК облдерж-адміністрації | обласний бюджет | 1895,4 | 140,0 |
| 6.19 |  | Санація (капітальний ремонт, утеплення фасадів) будівлі Ставищанського дошкільного закладу № 3 „Сонечко” в смт Ставище Київської області | Департамент ЖКГ і ПЕК облдерж-адміністрації | обласний бюджет | 998,0 | 95,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.20 |  | Капітальний ремонт будівлі навчально-виховного комплексу „Узинська гімназія” по вул.Жовтнева,30 в м.Узин Білоцерківського району Київської області з утепленням фасадів та заміною вікон і дверей на енергозберігаючі | Департамент ЖКГ і ПЕК облдерж-адміністрації | обласний бюджет | 1190,0 | 110,0 |
| 6.21 |  | Капітальний ремонт будівлі Узинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 5 по вул. Висока,8 в м.Узин Білоцерківського району Київської області з утепленням фасадів та заміною вікон і дверей на енергозберігаючі | Департамент ЖКГ і ПЕК облдерж-адміністрації | обласний бюджет | 1194,0 | 110,0 |
| 6.22 |  | Капітальний ремонт будівлі Узинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 по вул. Леніна, 64-А в м.Узин Білоцерківського району Київської області з утепленням фасадів та заміною вікон і дверей на енергозберігаючі | Департамент ЖКГ і ПЕК облдерж-адміністрації | обласний бюджет | 1191,6 | 110,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.23 |  | Капітальний ремонт щодо покращеня енергозбереження будівлі Бучанської спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов по вул. Вокзальна, 104 в м.Буча | Департамент ЖКГ і ПЕК облдерж-адміністрації | обласний бюджет | 12900,5 |  |
| 6.24 |  | Капітальний ремонт віконних та дверних прорізів головного корпусу Микулицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Яковенка, 10, с. Микуличі, Бородянського району Київської області | Департамент ЖКГ і ПЕК | обласний бюджет | 202,0 | 1,8/18,0 |
| 6.25 |  | Капітальний ремонт будівлі Шамраївського навчально-виховного комплексу Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок, с. Шамраївка Сквирський район Київської області | Департамент ЖКГ і ПЕК | обласний бюджет | 1120,4 | 15,4/155,0 |
| 6.26 |  | Капітальний ремонт будівлі Богуславської спеціалізованої школи №1 І-ІІІ ступенів по вул. Миколаївська, 72 в м. Богуслав Київської області з утепленням фасадів, заміною вікон і дверей на енергозберігаючі | Департамент ЖКГ і ПЕК | обласний бюджет | 1191,1 | 55,6/562,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.27 |  | Капітальний ремонт будівлі Богуславської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 по вул. Свердлова, 54 в м. Богуслав Київської області з утепленням фасадів, заміною вікон і дверей на енергозберігаючі. | Департамент ЖКГ і ПЕК | обласний бюджет | 1191,8 | 41,0/422,4 |
| 6.28 |  | Капітальний ремонт будівлі Богуславської ЦРЛ по вул. Франка, 27 в м. Богуслав Київської області з утепленням фасадів, заміною вікон і дверей на енергозберігаючі | Департамент ЖКГ і ПЕК | обласний бюджет | 1182,4 | 1051,3/915,0 |
|  | житлові будинки |  |  |  |  |
| 6.29 |  | Капітальний ремонт житлового будинку з утепленням фасаду по прос. Дніпровський, 22 в м. Українка, Обухівського району | Райдержад-міністрація, міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 322,9 | 54,0 |
| 6.30 |  | Заміна дерев’яних вікон загальних приміщень житлових будинків на метало пластикові, м.Бориспіль | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 720,0 | 125,0 |
| 6.31 |  | Капітальний ремонт конструктивних елементів житлових будинків (заміна вікон, дверей), м. Біла Церква | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 1512,0 | 210,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.32 |  | Капітальний ремонт технічних горищ (влаштування теплоізоляційного шару), м.Біла Церква | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 2250,0 | 225,0 |
| 6.33 |  | Реконструкція внутрішньо- будинкових систем опалення житлових будинків, м.Біла Церква | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 3300,0 | 255,0 |
| 6.34 |  | Утеплення фасадів житлових будинків по вул. Танкістів, м.Фастів | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 1800,0 | 280,0 |
| 7. | Термомодернізація закладів бюджетної сфери обласної комунальної власності |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Комплексна модернізація будівлі КЗ КОР „Київський обласний центр крові” зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу | Департамент ЖКГ і ПЕК облдерж-адміністрації | обласний бюджет | 3885,0 | 440,0 |
| 7.2 |  | Комплексна модернізація будівлі Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів зі встановленням твердопаливних модулів | Департамент ЖКГ і ПЕК облдерж-адміністрації | обласний бюджет | 3030,0 | 240,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.3 |  | Комплексна модернізація будівель лікувальних корпусів КЗ КОР „Київська обласна дитяча лікарня” | Департамент ЖКГ і ПЕК облдерж-адміністрації | обласний бюджет | 4800,0 | 145,0 |
| 8. | Впровадження енерго-зберігаючих технологій на підприємствах водо-провідно-каналізаційного господарства |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Модернізація об’єктів водопостачання КП „Ірпіньводоканал” із впровадженням системи диспетчеризації на енерго-ємному обладнанні (І етап) | Департамент ЖКГ і ПЕК облдерж-адміністрації | Обласний бюджет | 1195,0 | 315,0 |
| 8.2. |  | Модернізація об’єктів водопостачання ВКП „Обухівводоканал” із впровадженням системи диспетчеризації на енергоємному обладнанні | Департамент ЖКГ і ПЕК облдерж-адміністрації | Обласний бюджет | 1190,0 | 360,0 |
| 8.3 |  | Модернізація об’єктів водопостачання Вишгородського міського КП „Водоканал” із впровадженням системи диспетчеризації на енергоємному обладнанні | Департамент ЖКГ і ПЕК облдерж-адміністрації | Обласний бюджет | 900,0 | 360,0 |
| 8.4 |  | Реконструкція об’єктів водопостачання на КП Поліське управління водного господарства (ПУВГ) зі встановленням станцій автоматичного управління з частотними перетворювачами та заміною насосних агрегатів | Департамент ЖКГ і ПЕК | обласний бюджет | 1199,8 | 17,7/437,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.5 |  | Реконструкція об’єктів водопостачання КП "Вишнівськводоканал" Вишневої міської ради Києво-Святошинського району київської області із впровадженням системи диспетчеризації на енергоємному обладнанні | Департамент ЖКГ і ПЕК | обласний бюджет | 1195,7 | 20,3/502,5 |
| 8.6 |  | Реконструкція КНС за адресою: вул. Окружна, 21, м. Богуслав, Богуславського району, Київської області | Департамент ЖКГ і ПЕК | обласний бюджет | 1194,9 | 8,1/201,5 |
| 8.7 |  | Реконструкція КНС за адресою: вул. Корсунська, 50А, м. Богуслав, Богуславського району, Київської області | Департамент ЖКГ і ПЕК | обласний бюджет | 1196,5 | 8,0/198,0 |
| 8.8 |  | Реконструкція з енергозбереженням КНС-7 м. Фастів Київська область, вул. Лугова, 31А | Департамент ЖКГ і ПЕК | обласний бюджет | 1199,9 | 10,0/247,8 |
| 8.9 |  | Реконструкція з диспетчеризацією КНС Центральна по вул. Щербакова, 37 м.Фастів | Департамент ЖКГ і ПЕК | обласний бюджет | 1180,0 | 13,3/327,4 |
| 8.10 |  | Модернізація запірної арматури КНС ДУ- 400 мм м.Фастів на засувки з електроприводами | Департамент ЖКГ і ПЕК | обласний бюджет | 534,8 | 2,1/51,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.11 |  | Реконструкція з енергозбереженням КНС 2 м.Фастів Київської області ул..Транспортна, 1Б | Департамент ЖКГ і ПЕК | обласний бюджет | 1000,0 | 9,5/235,5 |
| 8.12 |  | Модернізація КНС-3 з диспетчеризацією по вул.Артема,1а, м.Фастів | Департамент ЖКГ і ПЕК | обласний бюджет | 1198,0 | 3,15/0,7 |
| 8.13 |  | Модернізація КНС-5 з диспетчеризацією по вул.Фрунзе, 73а, м.Фастів | Департамент ЖКГ і ПЕК | обласний бюджет | 1180,0 | 0,6/0,13 |
| 8.14 |  | Модернізація КНС-6 з диспетчеризацією по вул.Мічуріна, 24а, м.Фастів | Департамент ЖКГ і ПЕК | обласний бюджет | 1180,0 | 0,5/0,11 |
| 8.15 |  | Модернізація станції знезалізнення з диспетчеризацією по вул.Чічеріна, 15а, м.Фастів | Департамент ЖКГ і ПЕК | обласний бюджет | 1185,0 | 55,5/12,1 |
| 8.16 |  | Модернізація КНС Центральна з диспетчеризацією по вул.Промислова, 5а, м.Вишгород | Департамент ЖКГ і ПЕК | обласний бюджет | 1198,0 | 48,0/10,4 |
| 8.17 |  | Модернізація КНС Київська з диспетчеризацією по вул.Київська, 5а, м.Вишгород | Департамент ЖКГ і ПЕК | обласний бюджет | 1185,0 | 17,1/3,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.18 |  | Модернізація ВНС з диспетчеризацією по вул.Шкільна, 1в, м.Вишгород | Департамент ЖКГ і ПЕК | обласний бюджет | 1195,0 | 356,1/77,2 |
| 8.19 |  | Реконструкція об’єктів водопостачання Комунального підприємства „Яготинське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства” зі встановленням станцій автоматичного управління з частотними перетворювачами та заміною насосних агрегатів | Департамент ЖКГ і ПЕК | обласний бюджет | 1080,0 | 515,3/63,5 |
| 8.20 |  | Реконструкція об’єктів водопостачання КП УМР „Узинводоканал” зі встановленням станцій автоматичного управління з частотними перетворювачами та заміною насосних агрегатів | Департамент ЖКГ і ПЕК | обласний бюджет | 1010,0 | 511,82/37,6 |
| 9. | Впровадження енергозберігаючих заходів серед населення (в тому числі ОСББ, ЖБК) |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Організаційного характеру |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 |  | Щорічне проведення „Тижня енергоефективності в Київській області” |  |  |  | щорічно у вересні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.1.2 |  | Популяризація успішного досвіду населення в містах та селах Київщини |  |  |  | щомісячне висвітлення на сайті облдерж-адміністрації або у місцевих газетах |
| 9.1.3 |  | Проведення роз’яснювальних семінарів, тренінгів на вказану тематику для голів міських, селищних та сільських рад | Райдерж-адміністра-ції, міськвикон-коми (міст обласного значення) спільно з РВ в КО АМУ |  |  | раз у півріччя |
| 9.1.4 |  | Розповсюдження інформації щодо пільгового кредитування населення, ОБСС, ЖБК, щодо встановлення твердопаливних котлів, придбання обладнання та матеріалів для утеплення | Райдерж-адміністра-ції, міськвикон-коми (міст обласного значення) спільно з регіональ-ними відділеннями Ощадбанку та Укргазбанку |  |  | постійно на сайтах, у місцевих газетах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.2 | Технічного характеру | придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії (крім електричного тепло-акумуляційного обігріву та гарячого водопостачання) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них; придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, до яких належать: для одноквартирних житлових будинків: радіатори опалення з терморегуляторами; вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим склом); рекуператори тепла вентиляційного повітря; вузли обліку води (гарячої, холодної), зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали; матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів; | Департамент ЖКГ і ПЕК облдерж-адміністрації | обласний бюджет | 4 599,4 | зменшення споживання природного газу, теплової енергії, гарячої та холодної води населенням |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | теплові насоси; сонячні колектори для виобництва теплової енергії та підігріву води; для квартир у багатоквартирних житлових будинках: радіатори опалення з терморегуляторами; вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енерго-зберігаючим склом); вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали |  |  |  |  |
| 10. | Встановлення сучасних електронних приладів обліку електроенергії | Заміна лічильників обліку електричної енергії в житлових будинках №15 і 16 по вул.Гвардійській в військовому містечку с.Семиполки Броварського району | Департамент ЖКГ і ПЕК | обласний бюджет | 199,4 | 8,0/8,9 |
|  | Всього |  |  |  | 130 605,4 |  |

Перший заступник голови ради					                 	Я.В.Добрянський

Додаток 1 до Програми

Процедура

відшкодування частини суми кредиту,

залученого фізичними особами на впровадження

енергозберігаючих заходів

Процедура відшкодування частини суми кредиту, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів, (далі – Процедура) визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на часткове відшкодування частини суми кредиту за залученими в кредитно-фінансових установах коротко- і середньостроковими кредитами, що надаються фізичним особам (далі – Позичальникам) на впровадження енергозберігаючих технологій.

Відшкодування частини суми кредиту передбачається за кредитами, залученими у національній валюті на термін до 3-х років.

Розмір відшкодування частини суми кредиту за надані кредитно-фінансовими установами кредити визначається відповідно до Генерального договору.

Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на сплату будь-яких штрафів та/або пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору.

Відшкодування частини суми кредиту здійснюється на підставі Генерального договору про співробітництво між головним розпорядником коштів обласного бюджету, передбачених на фінансування заходів з енергозбереження та кредитно-фінансовою установою.

Відшкодування частини суми кредиту за кредитами здійснюється Позичальникам, які зареєстровані, фактично проживають та впроваджують енергоефективні заходи на території Київської області, на впровадження  наступних енергозберігаючих заходів:

1) придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії (крім електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

2) придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, до яких належать:

для одноквартирних житлових будинків:

радіатори опалення з терморегуляторами;

вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енерго-зберігаючим склом);

рекуператори тепла вентиляційного повітря;

вузли обліку води (гарячої, холодної), зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали;

матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

теплові насоси;

сонячні колектори для виробництва теплової енергії та підігріву води;

для квартир у багатоквартирних житлових будинках:

радіатори опалення з терморегуляторами;

вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енерго-зберігаючим склом);

вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали.

Відшкодування позичальнику частини суми кредиту проводиться одноразово в таких розмірах:

10 відсотків суми кредиту на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії (крім електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них, але не більш як 3000 гривень за одним кредитним договором;

15 відсотків суми кредиту на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, але не більш як 7000 гривень за одним кредитним договором.

Відшкодування частини суми кредиту відбувається на підставі такого пакета документів:

- паспорт Позичальника (копія, завірена Позичальником);

- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (копія, завірена Позичальником);

- кредитний договір;

- документи або їх копії, які підтверджують цільове використання кредитних коштів, наданих за Програмою:

копія договору купівлі-продажу товару для проведення енерго-зберігаючого заходу (за умови його укладання);

рахунок (рахунок-фактури) на оплату придбання товару для проведення енергозберігаючого заходу;

документ, що підтверджує перерахування кредитних коштів Продавцю (копія меморіального ордеру про перерахування коштів);

заява-запевнення Позичальника із зазначенням фактичної адреси, за якою планується встановити енергозберігаюче обладнання;

документи, які підтверджують передачу товару Позичальнику (видаткова накладна, акт приймання-передачі товару, тощо).

Сформований пакет документів зберігається в кредитній справі протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання документів за кредитною операцією. Копії таких документів протягом строку їх зберігання можуть бути надані Кредитно-фінансовою установою головному розпоряднику коштів за письмовою вимогою.

Фізична особа протягом одного бюджетного року має право отримати таке відшкодування один раз.

Кредитно-фінансові установи у кредитному договорі в графі: „цілі кредитування” зобов’язані зазначати цілі кредитування відповідно до Програми.

Кредитно-фінансові установи щомісячно до 15 числа місяця, наступного за місяцем, в якому Позичальникам надано кредит, на підставі укладених Генеральних договорів подають головному розпоряднику коштів обласного бюджету два примірники Зведених реєстрів Позичальників, які мають право на отримання відшкодування частини суми кредиту, залученого на впровадження енергозберігаючих заходів згідно з цією Процедурою, взяли кредити в цих установах, де зазначається сума відшкодування кредиту.

Позичальники, які отримали в звітному місяці кредит, але не подали до кредитно-фінансової установи визначені умовами кредитного договору документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, включаються кредитно-фінансовою установою до зведеного реєстру позичальників у наступних періодах після отримання кредитно-фінансовою установою таких документів.

Відшкодування відбувається помісячно шляхом перерахунку головним розпорядником коштів обласного бюджету на передбачений Генеральним договором рахунок відповідної кредитно-фінансової установи, яка, у свою чергу, протягом 3 робочих днів розподіляє ці кошти на розрахункові рахунки відповідних Позичальників, про що головному розпорядникові коштів надаються відповідні виписки чи підтверджувальні документи.

Відшкодування частини суми кредиту здійснюється в межах коштів, передбачених у обласному бюджеті на відповідний рік, та відповідно до помісячного плану асигнувань в порядку черговості надходження до головного розпорядника зведених реєстрів позичальників.

Додаток 2 до Програми

ТИПОВА ФОРМА

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР № ___

про співробітництво

м. Київ_____                                                                    „___”_________20__ року

Департамент житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації (далі – Департамент), в особі директора Король Галини Миколаївни, яка діє на підставі Положення про Департамент, затвердженого розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 04 лютого 2013 року № 40,  з однієї сторони, та__________________________ (далі – Кредитно-фінансова установа), в особі ______________________, який діє на підставі ____________, з іншої сторони, (далі – Сторони) уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Предметом цього Договору є встановлення основних умов та принципів співпраці Сторін у процесі надання Департаментом часткової компенсації частини суми кредиту за кредитами фізичним особам (далі – Позичальникам), які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені в додатку 1 до цього Договору, в межах Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2015-2016 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 30.04.2015 № 923-48-VІ із наступними змінами (далі – Програма), у розмірах та порядку, визначених цим Договором.

1.2. Кредитування Позичальників здійснюється Кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів Кредитно-фінансової установи.

1.3. Департамент надає компенсацію частини суми кредиту у розмірі:

10 відсотків суми кредиту на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу), але не більш як 3000 гривень за одним кредитним договором;

15 відсотків суми кредиту на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, але не більш як 7000 гривень за одним кредитним договором.

1.4. Кредити надаються в національній валюті, на умовах, визначених Кредитно-фінансовою установою.

2. Основні завдання Сторін

2.1. Для  досягнення цілей за цим Договором Сторони зобов'язуються:

спрямовувати зусилля на виконання умов Програми;

проводити заходи щодо пошуку Позичальників, які бажають отримати кредит у Кредитно-фінансовій установі та отримати право на часткове погашення частини суми кредиту за кредитом, відповідно до умов Програми;

обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією, що стосується предмету цього Договору, проводити спільні консультації і переговори, встановлювати науково-технічні та комерційно-фінансові зв’язки з третіми особами й інформувати один одного про результати подібних контактів.

3. Обов'язки і права Департаменту:

3.1. Департамент зобов'язується:

3.1.1. Прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою Реєстри Позичальників, які отримали кредит на цілі, передбачені в додатку 1 до цього Договору.

3.1.2. Резервувати за Позичальниками кошти, необхідні для часткового відшкодування частини суми кредиту за Кредитним договором, відповідно до Реєстру Позичальників, наданого Кредитно-фінансовою установою, згідно з п. 3.1.1 цього Договору.

3.1.3. Прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою зведені реєстри Позичальників, згідно з п. 4.1.6 цього Договору.

3.1.4. Не пізніше двадцять п’ятого числа наступного місяця перераховувати кошти часткового відшкодування частини суми кредиту, згідно із зведеними Реєстрами на транзитний рахунок №________, що відкритий у Кредитно-фінансовій установі.

3.1.5. Надавати Кредитно-фінансовій установі на її письмову вимогу (але не частіше одного разу на місяць) довідку-розрахунок про суму коштів, які зарезервовані за Позичальниками і використані на часткове погашення частини суми кредиту за Кредитними договорами.

3.1.6. Повідомляти Кредитно-фінансову установу про всі зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами умов цього Договору за 3 дні до набрання ними чинності.

3.1.7. Не розголошувати відомості, які становлять банківську та комерційну таємницю Кредитно-фінансової установи, а також відомості, які стали відомі Департаментові у зв'язку з виконанням обов'язків за цим Договором.

3.1.8. Виконувати інші зобов’язання  за цим Договором.

3.2. Департамент має право

3.2.1. Вносити на розгляд Кредитно-фінансової установи пропозиції щодо вдосконалення правовідносин за цим Договором, а також схеми кредитування Позичальників.

3.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням Кредитно-фінансовою установою умов цього Договору.

3.2.3. Здійснювати заходи із перевірки пакетів документів Позичальників (згідно з додатком 4 до цього Договору) та контроль за цільовим використанням кредитів, отриманих за Програмою, відповідно до умов цього Договору, за умови попереднього письмового повідомлення про це Кредитно-фінансової установи за 10 робочих днів.

4. Обов'язки і права Кредитно-фінансової установи

4.1. Кредитно-фінансова установа зобов'язується:

4.1.1. Надавати кредити Позичальникам на цілі, передбачені в додатку 1 до цього Договору, у порядку, встановленому внутрішніми нормативними документами кредитно-фінансової установи.

4.1.2. Визначати суму коштів, яка необхідна для часткового відшкодування частини суми кредиту за Кредитним договором для кожного Позичальника, виходячи з умов передбачених у п.1.3 цього Договору, та відобразити це у зведеному реєстрі.

4.1.3. Формувати та зберігати в Кредитно-фінансовій установі щодо кожного Позичальника, який отримав кредит у Кредитно-фінансовій установі, відповідно до умов цього Договору, пакет документів, згідно з переліком, визначеним у Процедурі відшкодування частини суми кредиту, залученого фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів.

4.1.4 Формувати Реєстр Позичальників, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені цим Договором, згідно з формою, наведеною в додатку 2 до цього Договору.

4.1.5. Не рідше одного разу на тиждень подавати Департаментові сформований за цей час Реєстр нових Позичальників, які отримали кредит за Програмою.

4.1.6. Формувати та подавати Департаментові, не пізніше п’ятнадцятого числа наступного місяця, два примірники зведеного Реєстру Позичальників, згідно з формою додатку 3 до цього Договору.

4.1.7. Перераховувати скеровані Департаментом на рахунок Кредитно-фінансової установи кошти, призначені для часткового відшкодування частини суми кредиту на поточні рахунки Позичальників, відповідно до умов цього Договору та інших договорів, укладених у межах цього Договору.

4.1.8. Здійснювати заходи з популяризації Програми, зокрема щодо надання часткового відшкодування частини суми кредиту Позичальникам, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені в додатку 1 до цього Договору.

4.1.9. Виконувати інші зобов’язання  за цим Договором.

4.1.10. У Кредитних договорах, які укладатимуться з Позичальниками, у графі «Ціль кредитування» зазначати: «за Програмою енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2015-2016 роки» з подальшим переліком товарів, на які надається кредит.

4.2. Кредитно-фінансова установа має право:

4.2.1. Відмовити Позичальникові в наданні кредиту у випадку:

невідповідності Позичальника вимогам Кредитно-фінансової установи та умовам цього Договору;

прийняття кредитним комітетом Кредитно-фінансової установи рішення про відмову у видачі кредиту.

5. Відповідальність Сторін

5.1. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі завдані у зв’язку з цим збитки.

5.2. Кредитно-фінансова установа несе відповідальність за невключення осіб, які отримали кредит за Програмою, у Зведений реєстр згідно з додатком 3 до цього Договору.

5.3. Департамент не несе відповідальності за несвоєчасне, до 2-х місяців, перерахування коштів часткової компенсації частини кредитів Позичальників з обласного бюджету.

5.4. Кредитно-фінансова установа не несе відповідальності за відмову Департаменту здійснювати часткове відшкодування частини суми кредиту за кредитами, згідно із сформованими Кредитно-фінансовою установою зведеними Реєстрами.

6. Форс-мажорні обставини

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це стало наслідком причин, що не контролюються невиконуючою стороною. До таких причин належать: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, перебої в постачанні електроенергії та вихід з ладу телекомунікацій, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки, військові дії, і таке інше, але не обмежуються ними.

7. Строк дії Договору

7.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань.

7.2. Цей Договір може бути розірваний лише за згодою Сторін. Сторона, що бажає розірвати Договір, подає заяву не раніше, ніж за 30 днів до пропонованого дня припинення дії Договору.

7.3. Дія цього договору поширюється на один бюджетний рік.

8. Прикінцеві положення

8.1. Будь-які зміни і доповнення  до цього Договору вносяться лише за згодою Сторін, шляхом укладання додаткових угод.

8.2. У разі виникнення спорів у ході виконання цього Договору Сторони намагатимуться вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена Сторона має право звернутися до господарського суду, якщо під час переговорів Сторони не дійшли згоди щодо врегулювання спору.

8.3. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.

8.4. Департамент підтверджує, що Позичальники, внесені до зведених Реєстрів згідно з кредитними договорами та умов цього Договору, є учасниками Програми та зобов’язуються відповідно до умов цього Договору здійснювати часткове відшкодування частини суми кредиту.

9. Місцезнаходження та реквізити Сторін

| Кредитно-фінансова установа ________________ ________________ _________________ _________________ _________________ _____________________ м.п. | Особовий рахунок № _________ в ГУДКСУ МФО код ЄДРПОУ Директор Департаменту __________________ м.п. |
| --- | --- |

Додаток 1

до Генерального договору

про співробітництво №____

від „____”________20__ року

Цілі кредитування,

які забезпечують енергоощадність та підпадають

під відшкодування частини суми кредиту по кредитах для населення

| № з/п | Цілі | Ставка % компенсації |
| --- | --- | --- |
| 1. | Придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу) | 10 |
| 2. | Придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, до яких належать: | 15 |
| 2.1 | для одноквартирних житлових будинків: |  |
|  | радіатори опалення з терморегуляторами; | 15 |
|  | вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим склом); | 15 |
|  | рекуператори тепла вентиляційного повітря; вузли обліку води (гарячої, холодної), зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали; | 15 |
|  | матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів; | 15 |
|  | теплові насоси; | 15 |
|  | сонячні колектори для виробництва теплової енергії та підігріву води; | 15 |
| 2.2 | для квартир у багатоквартирних житлових будинках: | 15 |
|  | радіатори опалення з терморегуляторами; | 15 |
|  | вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим склом); | 15 |
|  | вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали | 15 |

Кредитно-фінансова установа                                        Департамент

__________________					              __________________

В.о. голови ради					Я.В. Добрянський

Додаток 2

до Генерального договору

про співробітництво №____

від „____”________20__ року

ПОГОДЖЕНО

Департамент житлово-комунального

господарства і паливно-енергетичного

комплексу облдержадміністрації

_________________

від „____”________20__ року

Реєстр № ________

Позичальників, які отримали кредит

за Програмою енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2015-2016 роки

за ______місяць  20__ р.

Реквізити  Кредитно-фінансової установи:

_________________

______________

| № з/п | Прізвище, ім’я та по батькові | Ідентифі-каційний номер | Ціль кредиту | № і дата Кредит-ного договору | Строк Кредит-ного договору | Відсот-кова ставка за користу-вання кредитом, % | Розмір компен-сації, % | Сума кре-диту, грн | Місце реєстрації Позича-льника (район, місто) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього |  |  |

Кредитно-фінансова установа:

„____” ________________20__р.                                      _______________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали)                                                                   (підпис)

М.П.

Додаток 3

до Генерального договору

про співробітництво №____

від „____”________20__ року

ПОГОДЖЕНО

Департамент житлово-комунального

господарства і паливно-енергетичного

комплексу облдержадміністрації

______________

від „____”________20__ року

Зведений реєстр № _____

Позичальників, які отримали кредит

за Програмою енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2015-2016 роки

за ______місяць  20__ р.

Реквізити  кредитно–фінансової установи:

__________________

_________________

| № з/п | Прізвище, ім’я та по батькові | Ідентифіка-ційний номер | Ціль кредиту | № і дата Кредитного договору | Строк Кредитного договору | Сума кредиту, грн | Відсоткова ставка за користуван-ня кредитом, % | Розмір компенсації % | Розмір компенсації, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього |  |

Кредитно-фінансова установа:

„____” ________________20__р.                                      _______________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали)                                                                   (підпис)                                                   М.П.